**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт № 01873000025200000050001**

**на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны**

**по ул.Победы в п.Горноправдинск**

**Идентификационный код закупки 203861800637786180100100320004211244**

п.Горноправдинск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**Администрация сельского поселения Горноправдинск**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице **Исполняющего обязанности Главы сельского поселения Горноправдинск Высочанского Виталия Анатольевича**, действующего на основании Устава сельского поселения Горноправдинск, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «РосКапСтрой»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Генерального директора Кулиевой Марины Витальевны**, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации сельского поселения Горноправдинск (протокол подведения итогов электронного аукциона от 18 мая 2020г. № 9-эа), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно на условиях Контракта выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны по ул.Победы в п.Горноправдинск (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется техническим заданием (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы. Схема выполнения работ согласно приложению № 2 «Проектно-сметная документация».

### Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет **3 343 088.35** **рублей (Три миллиона триста сорок три тысячи восемьдесят восемь рублей 35 копеек)**, НДС не облагается на основании гл.26.2 Налогового кодекса РФ и Информационного письма (формы № 26.2-7) о переходе на упрощенную систему налогообложения, выданного МИФНС № 1 по ХМАО-Югре13.06.2019г. № 20*.*

Источник финансирования: Бюджет Ханты-Мансийского района в рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Горноправдинск на 2019-2025 годы» в том числе бюджет сельского поселения Горноправдинск и средства, поступившие от населения.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязанностей по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость производства работ, материалов, оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз и размещение мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (заработная плата, социальные отчисления и т.д.), а также иные расходы, связанные с выполнением работ.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.2. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.3. Расчет за выполненные работы производится после выполнения работы в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (составленного по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-3), акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом, на основании представленного Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.7 Контракта, оплата выполненных работ (части работ) производится в течение 15 рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по контракту оплата выполненных работ осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта взаимосверки обязательств и на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.7. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6. Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

### 3. Сроки выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

3.2. Срок выполнения работ: **с даты заключения муниципального контракта до 01 августа 2020 года.**

3.3. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного выполнения работ Заказчик обязуется принять работы и подписать Акт выполненных работ в порядке, установленном Контрактом.

3.4. В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Подрядчика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

### 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, осуществлять технический надзор за выполнением работ, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

4.1.5. Провести экспертизу, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

4.1.7. Заказчик имеет право требования от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.8. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ по контракту или выполняет ее медленно и некачественно, либо в одностороннем поряд­ке прекращает исполнение условий контракта без уважительных причин и предупрежде­ния, Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика. Заказчик в данном случае оставляет за собой право требования возмеще­ния причиненных убытков.

4.1.9. Направить Подрядчику претензию, если Подрядчик систематически не обеспечивает выполнение условий настоящего Контракта.

4.1.10. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта.

4.1.11. Требовать от Подрядчика подтверждающие документы на утилизацию строительного мусора.

4.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту.

4.2.2. Оплатить выполненную работу после подписания Сторонами акта выполненных работ и предъявления счета и (или) счета-фактуры, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2.3. В ходе выполнении работ осуществлять проверку соответствия объема, стоимости и качества, выполняемых Подрядчиком работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам, условиям настоящего Контракта.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.3.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация, а также копии договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком (исполнителем), должны быть предоставлены Подрядчиком в течение 5 дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

4.3.5.1. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и сдать работу Заказчику в установленный срок.

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.4.5. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

4.4.6. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности;

4.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.8. Подрядчик обязан получать необходимые разрешения на выполнение работ, согласовать порядок ведения работ, отключения и подключения к действующим сетям от соответствующих эксплуатационных организаций.

4.4.9. Подрядчик обязан от даты начала работ до их завершения вести «Журнал производства работ», в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон;

4.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика: о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ; об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; о приостановлении или прекращении работы.

4.4.11. Подрядчик обязан организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соблюдение требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с законодательными документами и нормативными актами.

4.4.12. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, оборудования.

4.4.13. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившее качество работы, в установленный Заказчиком срок.

4.4.14. Нести ответственность за сохранность муниципального имущества, переданного Подрядчику в эксплуатацию, в соответствии с настоящим контрактом.

4.4.15. Производить при выполнении работ работы, не указанные в контракте, необходимые для предотвращения аварийной ситуации и устранения выявленных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации, после согласования с Заказчиком и составления совместного акта.

4.4.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

**5. Качество работ и гарантии**

5.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями Контракта. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работы и входящих в них элементов, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантии качества работ распространяются на весь результат работ, а также на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. При обнаружении выявленных в период гарантийного срока недостатков и дефектов, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт, в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии с номенклатурой проведения работ, а также проведение работ в соответствии с действующими в России нормами, правилами, требованиями, стандартами и техническими условиями.

5.4. Результат работ должен соответствовать требованиям Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

5.6. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормами, обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями правил по охране труда.

5.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, технического задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результаты работы или иным образом препятствующими использованию результатов работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

5.8. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

5.9. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков.

### 6. Приемка работ

6.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ. Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом выполненных работ, подписанным Сторонами. При оформлении акта, в случае необходимости, к акту прилагается перечень недостатков и дефектов с указанием сроков их устранения Подрядчиком.

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, в случае необходимости подписывает акты выполненных работ, а также производит проверку соответствия выполнения работ техническим требованиям.

6.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).

6.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения акта выполненных работ осуществляет приемку результатов выполненных работ, за исключением случая, если выявлены недостатки или недоработки, в том числе в случае обнаружения отступлений от настоящего контракта и технического задания, несоответствия документации требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе.

6.5. В случае выявления недостатков или недоработок в объеме и качестве выполненных работ Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.9 настоящего Контракта. После устранения недостатков и недоработок приемка осуществляется в порядке, указанном в настоящем пункте.

6.6. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

6.7. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их качества, а также иных характеристик, определенных Контрактом. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

6.8. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.9. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.10. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.9) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6.12. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.14. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.15. Подписание Заказчиком акта выполненных работ не освобождает Подрядчика от исполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которое осталось невыполненным или выполнено с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта, в том числе от исполнения обязательств по устранению недостатков.

**7. Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Исполнение контракта обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет **167 154,42 рубля (Сто шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 42 копейки)** (5 процентов от цены контракта).

*(В случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.*

*В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений* [*статьи 37*](https://login.consultant.ru/link/?rnd=35D11FC4BBD9CC225822D2561C3F808A&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=100437&fld=134&date=19.06.2019) *Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).*

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не превышающий тридцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

(*в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту)****.***

7.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.10. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.11. В случае обеспечения Контракта в виде денежных средств, вносимых в обеспечение исполнения контракта, денежные средства должны быть зачислены в размере, установленном п.7.2 Контракта, по следующим реквизитам Заказчика:

администрация сельского поселения Горноправдинск

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (администрация сельского поселения Горноправдинск л/с 05873031550)

Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, БИК 047162000,

ИНН 8618006377, КПП 861801001, расчетный счет: 40302810100003000031.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование контракта.*

**8. Ответственность сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиком за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

### 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

**10. Расторжение Контракта**

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п.10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**11. Порядок разрешения споров**

11.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

11.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**12. Срок действия Контракта**

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по контракту.

12.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки

**13. Прочие условия**

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

13.3. Документы, содержащие подписи и печати Сторон, полученные Сторонами друг от друга посредством факсимильной связи, признаются как действительные, при этом подлинные документы подлежат обязательной пересылке заказным письмом в течение трёх дней с момента подписания документа.

13.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.9. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Проектно-сметная документация.

### 14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  администрация сельского поселения Горноправдинск  Место нахождения и почтовый адрес: 628520 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ханты-Мансийский район пос.Горноправдинск ул.Вертолетная 34  Телефон/факс (3467) 374-889  Реквизиты: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  (администрация сельского поселения Горноправдинск)  ИНН 8618006377, КПП 861801001  БИК 047162000  РКЦ г.Ханты-Мансийска ГУ Банка  России по Тюменской области  Расчетный счет: 40204810465770500047  Лицевой счет: 03873031550 | Подрядчик  **Общество с ограниченной ответственностью «РосКапСтрой»**  Краткое наименование ООО «РКС»  Место нахождения 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г Ханты-Мансийск, ул. Строителей, дом 100, кв.51  Почтовый адрес 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла-Маркса, д.17, оф.506  Тел. 8-904-872-5451  Электронная почта RKS.86@mail.ru  ОГРН 1028600513787  ИНН 8601013055, КПП 860101001,  Банковские реквизиты:  Расчетный счет 40702810310000541190  Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г.Москва  Корр. счет банка 30101810145250000974  ИНН банка 7710140679  БИК банка 044525974 |
| И.о.Главы сельского поселения  Горноправдинск    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Высочанский  м.п | Генеральный директор ООО «РКС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Кулиева  м.п. |

Приложение № 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование выполняемых работ**: на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул.Победы в п.Горноправдинск.

**Место выполнения работ:** Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы. Схема выполнения работ согласно приложению № 2 «Проектно-сметная документация».

**Объем выполняемых работ:** Объем выполненных работ предоставлен в проектно-сметной документации (приложение № 2).

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Благоустройство пешеходной зоны включает в себя тротуар из дорожных плит 6х2м и тротуарной плитки «Кирпичик».

Виды и количество выполняемых работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и нормативным документам, регламентирующих технические характеристики выполняемых работ.

Применяемые Подрядчиком строительные материалы и изделия, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, у которых не были восстановлены потребительские свойства.

При предъявлении Заказчику скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- приступать к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов установленного образца;

- приступать к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, если им в журнал производства работ было внесено замечание по выполненным скрываемым работам;

После завершения строительно-монтажных работ необходимо выполнить работы по планировке разработанного грунта и уборке территории от строительного мусора.

**Требования к безопасности выполняемых работ:**

Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ согласно законодательным документам и нормативным актам, регламентирующих безопасность выполнения работ: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. N 642н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», Федеральный закон N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

Работы должны выполняться с гарантией безопасности, и обеспечивать безопасные для жизни и здоровья людей условия выполнения работ

**Требования к результатам работ:**

Качественное выполнение работ, сдача выполненных работ в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, подписание акта выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований строительных норм и правил, за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации. Гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с контрактом на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан по завершению работ передать Заказчику:

- акты выполненных работ: **КС-2, КС-3, КС-14**.

- исполнительную техническую документацию на выполненные работы на бумажном носителе (журнал производства работ, акты на скрытые работы).

- цветные фотографии, отображающие выполненные работы, в том числе скрытые, на формате А-4.

- паспорта и сертификаты соответствия материалов и оборудования.

Работы выполнить согласно действующих на территории Российской Федерации и ХМАО-Югры строительными нормами, правилами и другими нормативными документами, в объеме согласно ведомости объема работ в соответствии с техническим заданием, а также в соответствии с необходимыми техническими решениями, обеспечивающими безопасность рабочих, населения, окружающей природной среды и инженерной инфраструктуры.

Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:**

Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работы и входящих в них элементов, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантии качества работ распространяются на весь результат работ, а также на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. При обнаружении выявленных в период гарантийного срока недостатков и дефектов, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт, в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Высочанский/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Кулиева/

м.п м.п.

**Приложение № 2**

**ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Приложение № 2 к контракту (ЛСР) прикреплено отдельным файлом и является неотъемлемой частью контракта.*

*Сметная документация составляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента по результатам электронного аукциона.*