**Информация по результатам контрольного мероприятия**

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 09.03.2021 № 246-р «О проведении контрольного мероприятия», согласно пункту 3 плана контрольных и аудиторских мероприятий на 2021 год, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2020 № 1337-р (в редакции распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 03.03.2021 № 230-р), в период с 15.03.2021 по 23.04.2021 сотрудниками контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийского района проведено плановое контрольное мероприятие: камеральная проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского района в ходе реализации мероприятия «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за период с 01.01.2019 по 31.12.2020.

**По результатам контрольного мероприятия**

**установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. Не соблюден действующий порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246, в части своевременности утверждения муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы».
2. Ненадлежащим образом (не в полном объеме) обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части предоставления полномочий сотрудникам МКУ ХМР «УКСиР» на подписание Актов о приемке выполненных работ от имени учреждения.
3. Некорректно определены существенные условия заключенных МКУ ХМР «УКСиР» контрактов (№ 78, № 79 от 10.09.2020) в части места выполнения, состава и объема работ, идентичные работы разделены на 2 контракта без привязки к местам их выполнения.
4. Не обеспечены требования статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части своевременного и полного размещения МКУ ХМР «УКСиР» информации в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Не обеспечены требования Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части проведения МКУ ХМР «УКСиР» экспертизы поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов исполнения муниципальных контрактов на их соответствие условиям контракта (не определены документально должностные лица учреждения, ответственные за проведение экспертизы).
6. По муниципальному контракту № 35 от 07.07.2020 установлено расхождение цены контракта с ценой, определенной в приложении 2 к заключенному контракту «Локальный сметный расчет», а также МКУ ХМР «УКСиР», допущено несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ условиям заключенного контракта по отдельным видам работ (неправомерное изменение существенных условий).
7. Отсутствие документов, подтверждающих факты достижения значений целевых показателей 1 и 2, установленных муниципальной программой на 2020 год в рамках исполнения программного мероприятия 1.2.52, а также разночтение предоставленных ответственным исполнителем данных о значении показателя «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» в представленных сведениях и отчете за 2020 год.
8. Несоблюдение принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств Ханты-Мансийского района, предусмотренного статьей 34, 162 БК РФ в рамках реализуемых за счет бюджетных средств Ханты-Мансийского района программных мероприятий (отсутствие увязки с целевыми показателями муниципальной программы).

По итогам проведения контрольного мероприятия подписан Акт № 4 **от 13.05.2021, в адрес** департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района **направлено соответствующее представление.**