Утверждаю:

Директор МП «ЖЭК-3»

Ханты-Мансийского района

___________Алиханов У. Х

График

Отключения ГВС по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Адрес жилого дома | Дата отключения | Дата включения | причина | Адрес котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с/п Горноправдинск | ул. Таежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18,19,20 | 03.06.2025 г | 10.06.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | «Таежная», ул. Центральный проезд, 2 А |
| 2 | с/п Горноправдинск | ул. Поспелова 1,2,3,4,5,6,7,8 ул. Высокоостровского 1,2,1а,3,3а,4,5,6,8,10 | 10.06.2025 г | 17.06.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | «Таежная», ул. Центральный проезд, 2 А |
| 3 | с/п Горноправдинск | ул. Центральный проезд 8,9 ул.Победы3,4,4а,5,5а,6а,7,7а,8,9,10,10а,13 | 17.06.2025 г | 24.06.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | Клубная», пер. Школьный 1 «б» |
| 4 | с/п Горноправдинск | ул. Петелина 1,1а,1б,1в,2,2г,3,4,5,6,7, 9,10,12 пер. Школьный 2а,4а,7,10 ул. Киевская 19а, 21а, 25 | 01.07.2025 г | 08.07.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | Клубная», пер. Школьный 1 «б» |
| 5 | с/п Горноправдинск | пер. Школьный 2,3а,6-1 ул. Ленина 24 А,24Б | 10.07.2025 г | 26.07.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | «Школьная», ул.Геологов,9 |
| 6 | с/п Горноправдинск | ул. Геологов 3,4,6,7,8 ул. Победы 1,2 | 01.08.2025 г | 14.08.2025 г | Гидравлическое испытания, промывка трубопровода | «Школьная», ул.Геологов,9 |

Главный инженер 				Куликов.C.B

Инженер ПТО			                       Хабагинов.А.A