**Результаты контрольного мероприятия**

**«Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, контроль за формированием, размещением и исполнением муниципальных контрактов (договоров) по строительству полигонов, приобретением спецтехники и установок по утилизации ТБО долгосрочной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах»**

В соответствии с подпунктом 3.2. пункта 3 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 21.06.2012 № 3, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, контроль за исполнением муниципальных контрактов долгосрочной целевой программы района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах»за 2011год в Департаменте имущественных, земельных отношений и природопользования и Департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В Департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района проверкой установлено неисполнение объёмов бюджетных ассигнований в размере 500,0 тыс. руб. по мероприятию программы «Строительство полигона ТБО в д. Согом (ПИР)».

По результатам проверки директору Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района направлено представление с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений. Направлена копия представления главе администрации Ханты-Мансийского района.

1. В Департаменте имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района за 2011 год итоговая информация о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств, а также оценка эффективности реализации программы, которая является составной частью ежегодной итоговой информации о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств в Комитет экономической политики администрации района Комитетом не предоставлялись. Департаментом не должным образом осуществлялось ведение реестра закупок, а именно неверное отражение фактической даты размещения заказа (закупки). Также Департаментом допущены многочисленные нарушения в части неполного внесения данных в реестр закупок. Реестры закупок за 3, 4 квартал 2011 года Департаментом предоставлены в уполномоченный орган не в соответствии с утвержденной Порядком формой. Проверкой было установлено размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации [предельный размер](consultantplus://offline/ref=C777A6F6D733454279E19D34A6C4F4BEE62A400EA637C2E0CE58703Ce5f3D) расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. По муниципальному контракту от 21.05.2011 г. № 0187300008411000022-0210862-01 на поставку трех установок по утилизации биологических отходов сведения в реестр контрактов поданы позднее установленного срока. При проверке соблюдения срока оплаты поставленных товаров выявлены нарушения исполнения Департаментом обязательств по двум заключенным договорам. По одному заключенному договору Департамент нарушил порядок оплаты товара, предусмотренный договором (оплатил позднее, чем следовало), что является ненадлежащим исполнением бюджетного процесса со стороны Департамента. По второму осуществил 100% предоплату поставляемого товара, вместо установленного пп. 6.2 п. 6 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 16.03.2011 № 53 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-Мансийского района от 22 декабря 2010 года № 615» размера авансового платежа от 0 до 30%.

По результатам проверки директору Департамента имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района направлено представление с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений, копия представления направлена главе администрации Ханты-Мансийского района.