**Результаты контрольного мероприятия**

**«Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2012 год**

В соответствии с подпунктом 6.6. пункта 6 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 29.12.2012 № 16, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2012 год.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

*В Департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):*

- при проверке соблюдения обязательств, предусмотренных контрактами, установлены нарушения, в части несвоевременного исполнения исполнителями и подрядчиками сроков выполнения работ. В ходе проверки расчетов сумм неустоек установлено, что Департамент не предъявил по трем муниципальным контрактам штрафные санкций на общую сумму 501,5 тыс. рублей. Вследствие чего бюджет Ханты-Мансийского района понес потери в сумме 501,5 тыс. рублей, в части неполучения неналоговых доходов предусмотренных статьей 62 Бюджетного кодекса РФ;

- несвоевременно оплачены выполненные работы по одному муниципальному контракту, что является ненадлежащим исполнением бюджетного процесса со стороны Департамента.

*В Департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района:*

- несвоевременно оплачены выполненные работы по концессионному соглашению от 24.01.2011 года № 23/01/11, что явилось ненадлежащим исполнением бюджетного процесса со стороны Департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

*В администрациях сельских поселений: Сибирский, Выкатной, Кышик* нарушений не выявлено.

По результатам проверки директорам Департаментов направлены представления с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостатков. Копии представлений направлены в адрес главы администрации Ханты-Мансийского района.