МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2013                                                                                                      № 200

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 14 октября 2010 года  № 167

«О долгосрочной муниципальной

целевой программе «Развитие сети

автомобильных дорог и повышение

безопасности дорожного движения

на территории Ханты-Мансийского

района на 2011 – 2013 годы и

на период до 2015 года»

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района                          от 21 декабря 2012 года № 195 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями                         на 12 июня 2013 года) и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22 марта 2012 года № 53 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 167 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению                            к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                                 В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.08.2013  № 200

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.10.2010 № 167

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «Об утверждении целевой программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» |
| Разработчик Программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты- Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района |
| Основные цели и задачи Программы | цели Программы: обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения; задачи Программы: 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения. 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования районного значения, включая текущий ремонт |
|  | автомобильных дорог |
| Сроки реализации Программы | период реализации Программы: 2011 – 2015 годы: 1 этап – 2011 год; 2 этап – 2012 год; 3 этап – 2013 год; 4 этап – 2014 год; 5 этап – 2015 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы составляет – 259 629,2 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 193 230,4 тыс. рублей, бюджет района – 66 398,8 тыс. рублей), в том числе: 2011 год: план – 52 986,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 42 831,7 тыс. рублей, бюджет района – 10 154,3 тыс. рублей), факт – 9 999,3 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 5 001,8 тыс. рублей, бюджет района – 4 997,5 тыс. рублей); 2012 год: план – 117 650,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 92 793,9 тыс. рублей, бюджет района – 24 856,1 тыс. рублей), факт – 108 007,2 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 89 661,5 тыс. рублей, бюджет района – 8 345,7 тыс. рублей); 2013 год: план – 72 677,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 29 622,1 тыс. рублей, бюджет района – 43 055,6 тыс. рублей); 2014 год: план – 22 372,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 22 372,0 тыс. рублей); 2015 год: план – 46 573,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 46 573,0 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | к 2015 году реализация программных мероприятий позволит достигнуть следующих результатов: увеличение дорог сельских поселений с твердым покрытием от 47,0 км до 65,3 км; плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится с 1,01 км до 1,41 км на 1000 кв. км территории; протяженность сети автомобильных дорог с твердым покрытием, приходящихся на 1000 человек, увеличится с 2,69 км до 3,73 км |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений                           (33 населенных пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 01 января 2010 года составляет 206,6 км  или  8,8  процента от общей протяженности сети автомобильных дорог Югры, в том числе:

протяженность дорог с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементнобетонное) – 29,1 км или 14,1 процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность дорог с щебеночногравийным покрытием – 17,9 км или             8,7  процента от общей протяженности внутрипоселковых дорог;

протяженность грунтовых дорог – 159,6 км или 77 процентов от общей протяженности внутрипоселковых дорог.

В сельских поселениях Выкатной, Кышик, Сибирский, Цингалы имеются  дороги только с грунтовым покрытием.

Доля грунтовых дорог в сельских поселениях Кедровый, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Согом, Шапша составляет от 76,4  до 98,5  процента.

Внутрипоселковых дорог с щебеночногравийным покрытием в сельском  поселении Нялинское – 15,7 км, что составляет 100 процентов от всей протяженности внутрипоселковых дорог в данном сельском поселении.

В сельском поселении Горноправдинск  внутрипоселковых дорог                       с цементнобетонным покрытием – 18,3 км или 57,4 процента, с щебеночно-гравийным покрытием – 0,158 км  или 0,5  процента, грунтовых дорог –               13,4 км или 42,1  процента от всей протяженности внутрипоселковых дорог.

В течение длительного срока в бюджете сельских поселений денежные средства на реконструкцию и ремонт дорог не предусматривались. Ежегодно планировались денежные средства только на ямочный ремонт и содержание дорог в зимний период.

На сегодняшний день дороги находятся в полуразрушенном состоянии из-за длительного срока эксплуатации и невыполнения ремонтов, предусмотренных нормативами. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Например, в сельском поселении Луговской 19,2 км автомобильных дорог эксплуатируются более восьми лет, из них 4,4 км находятся                       в эксплуатации более 12 лет.

3. Основные цели и задачи Программы, оценка

ожидаемой эффективности Программы

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в Приложении 1 к Программе.

4. Перечень программных мероприятий

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных представленных в приложении 2 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Сроки реализации Программы: 2011 – 2015 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-Мансийского района.

Общий объем финансирования  Программы на 2011 – 2015 годы составляет –  259 629,2 тыс. рублей (бюджет автономного округа –             193 230,4 тыс. рублей, бюджет района – 66 398,8 тыс. рублей), в том числе:
 	2011 год:  план – 52 986,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа –                42 831,7 тыс. рублей, бюджет района – 10 154,3 тыс. рублей), факт –                    9 999,3 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 5 001,8 тыс. рублей,  бюджет района – 4 997,5 тыс. рублей);

2012 год:  план – 117 650,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 92 793,9 тыс. рублей, бюджет района – 24 856,1 тыс. рублей), факт –               108 007,2 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 89 661,5 тыс. рублей, бюджет района – 18 345,7 тыс. рублей);

2013 год:  план 72 677,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 29 622,1 тыс. рублей, бюджет района – 43 055,6 тыс. рублей);

2014 год:  план – 22 372,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа –              22 372,0 тыс. рублей);

2015 год:  план – 46 573,0 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 46 573,0 тыс. рублей).

6. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между заказчиком, координатором и исполнителями.

Заказчиком и координатором Программы является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее по тексту – Департамент).  Заказчик – координатор осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Ответственными исполнителями программных мероприятий являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»,    администрации сельских поселений.

Реализация  мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений.

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств, готовит аналитический отчет о реализации мероприятий Программы,  отчеты о выполнении Программы, информацию главе администрации района,  главе района, депутатам Думы района и доводит до жителей района.

Приложение 1 к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации  Программы

| № п/п | Целевые показатели Программы | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. Показатели непосредственных результатов |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние, километров из них: | 47,0 | 47,6 | 54,8 | 58,3 | 60,8 | 65,3 | 65,3 |
|  | Строительство и реконструкция | 29,1 | 29,1 | 31,2 | 32,2 | 33,4 | 36,5 | 36,5 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 17,9 | 18,5 | 23,6 | 26,1 | 27,4 | 28,8 | 28,8 |
| 1.2. | Удельный вес протяженности замощенных частей улиц с усовершенствованным покрытием улиц, процентов | 22,7 | 23,0 | 26,5 | 28,2 | 29,4 | 31,3 | 31,6 |
| 2. Показатели конечных результатов |
| 2.1. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на 1000 кв. км территории, километров, в том числе плотность дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, километров | 4,45 1,01 | 4,45 1,02 | 4,45 1,18 | 4,45 1,26 | 4,45 1,31 | 4,45 1,41 | 4,45 1,41 |
| 2.2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, приходящихся на 1000 человек, километров, в том числе протяженность сети дорог с твердым покрытием, приходящихся на 1000 человек, километров | 11,8 2,69 | 11,8 2,72 | 11,8 3,13 | 11,8 3,33 | 11,8 3,47 | 11,8 3,73 | 11,8 3,73 |

| Приложение 2 к Программе Основные программные мероприятия № п/п Мероприятия Программы Муниципаль-ный заказчик Источники финансиро-вания Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Исполнители Программы всего в том числе: 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год план факт план факт Цель: обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения. Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения. 1.1. Строительство автодороги 6,1 км по улицам с. Селиярово (сборные железобетонные плиты), СМР департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 73 962,5 39 963, 0 7 000,0 66 963,1 66 962,5 0,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 70 264,3 | 37 964,8 5 001,8 65 263,1 65 262,5 0,0 0,0 0,0 бюджет района 3 698,2 1 998,2 1 998,2 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1.2. Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово (ПСД, СМР, прочие) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 26 659,4 5 123,0 | 0,0 5 121,7 5 097,4 21 562,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 24 624,5 4 866,9 0,0 4 866,8 4 842,5 19 782,0 0,0 0,0 бюджет района 2 034,9 256,1 0,0 254,9 254,9 1 780,0 0,0 0,0 1.3. Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (ПИР, СМР) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 30 397,5 0,0 0,0 7 110,6 4 266,2 2 844,3 0,0 23 287,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 30 042,0 0,0 0,0 6 755,0 4 052,9 2 702,1 0,0 23 287,0 бюджет района 355,5 0,0 0,0 355,6 213,3 142,18 0,0 0,0 1.4. Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (ПСД, СМР, прочие) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 27 990,6 0,0 0,0 3 210,6 0,0 4 704,6 0,0 23 286,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 23 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 286,0 бюджет района 4 704,6 0,0 0,0 3 210,6 0,0 4 704,6 0,0 0,0 Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской (технологическое присоединение энергосберегающих устройств) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1.5. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 6 158,0 0,0 0,0 6 158,0 6 158,0 0,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 3 158,0 0,0 0,0 3 158,0 3 158,0 0,0 0,0 0,0 1.6. Реконструкция внутрипоселковых дорог в д. Шапша (ПСД, СМР, прочие) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 1.7. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Горноправдинск администрация сельского поселения Горноправ-динск всего 7 108,3 0,0 0,0 7 137,0 7 108,3 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Горноправ-динск бюджет автономного округа 4 477,7 0,0 0,0 4 500,0 4 477,7 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 630,6 0,0 0,0 2 637,0 2 630,6 0,0 0,0 0,0 1.8. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Выкатной департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 5 492,0 3 200,0 0,0 5 492,0 5 492,0 0,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 2 367,0 0,0 0,0 2 367,0 2 367,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 3 125,0 3 200,0 0,0 3 125,0 3 125,0 0,0 0,0 0,0 1.9. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Кедровый департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 999,3 3 000,0 2 999,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 999,3 3 000,0 2 999,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10. Ремонт внутрипоселковых дорог в д. Согом департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 999,82 0,0 0,0 0,0 0,0 2 999,82 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 999,82 0,0 0,0 0,0 0,0 2 999,82 0,0 0,0 1.11. Ремонт внутрипоселковых дорог в с.Цингалы департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 670,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 670,0 0,0 0,0 1.12. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Красноленинский департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 7 822,0 0,0 0,0 6 684,0 6 322,0 1 500,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ УКСиР бюджет автономного округа 3 138,0 0,0 0,0 3 500,0 3 138,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 4 684,0 0,0 0,0 3 184,0 3 184,0 1 500,0 0,0 0,0 1.13. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Кышик департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 1.14. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Нялинское администрация сельского поселения Нялинское всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Нялинское бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 1.15. Ремонт вертолетной площадки в с. Елизарово департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 998,0 0,0 0,0 998,0 998,0 0,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 998,0 0,0 0,0 998,0 998,0 0,0 0,0 0,0 1.16. Ремонт внутрипоселковых дорог в п. Пырьях администрация сельского поселения Нялинское всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Нялинское бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1.17. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елизарово департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 3 053,1 0,0 0,0 3 075,0 2 818,1 235,0 0,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ бюджет автономного округа 2 520,9 0,0 0,0 2 542,0 2 520,9 0,0 0,0 0,0 бюджет района 532,2 0,0 0,0 533,0 297,2 235,0 0,0 0,0 1.18. Ремонт внутрипоселковых дорог с. Селиярово департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 1.19. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (ПИР) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 4 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 349,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 4 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 349,0 0,0 0,0 1.20. Нераспределенные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 22 372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 372,0 0,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 22 372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 372,0 0,0 бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.21. Строительство автомобильной дороги п. Луговской – с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 7 513,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7 513,7 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 7 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 138,0 0,0 0,0 бюджет района 375,7 0,0 0,0 0,0 0,0 375,7 0,0 0,0 1.22. Строительство зимней автомобильной дороги «Р-№1007 - с. Зенково» с ледовой переправой через протоку Большая Неулевая (ПИР) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 1.23. Ремонт внутрипоселковых дорог д. Шапша департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 8 041,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 041,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 8 041,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 041,0 0,0 0,0 1.24. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 1.25. Устройство ливневой канализации, организованного водостока по ул. Братьев Фирсовых в с. Селиярово департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 386,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 1 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 386,0 0,0 0,0 1.26. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для строительства объектов департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1.27. Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.28. Реконструкция моста в с. Цингалы (обследование) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 128,5 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 128,5 0,0 0,0 Задача 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования. 2.1. Дороги сельского поселения Выкатной администрация сельского поселения Выкатной всего 184,0 0,0 0,0 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Выкатной бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 184,0 0,0 0,0 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0 2.2. Дороги сельского поселения Горноправдинск администрация сельского поселения Горноправ-динск всего 617,0 0,0 0,0 617,0 617,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Горноправ-динск бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 617,0 0,0 0,0 617,0 617,0 0,0 0,0 0,0 2.3. Дороги сельского поселения Кедровый администрация сельского поселения Кедровый всего 382,4 0,0 0,0 397,0 0,0 382,4 0,0 0,0 администрация сельского поселения Кедровый бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 382,4 0,0 0,0 397,0 0,0 382,4 0,0 0,0 2.4. Дороги сельского поселения Красноленинский администрация сельского поселения Красноле-нинский всего 380,0 0,0 0,0 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Красноле-нинский бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 380,0 0,0 0,0 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 2.5. Дороги сельского поселения Кышик администрация сельского поселения Кышик всего 285,0 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Кышик бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 285,0 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 2.6. Дороги сельского поселения Луговской администрация сельского поселения Луговской всего 560,2 0,0 0,0 563,0 130,20 430,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Луговской бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 бюджет района 560,2 0,0 0,0 563,0 130,2 430,0 0,0 0,0 2.7. Дороги сельского поселения Нялинское администрация сельского поселения Нялинское всего 304,0 0,0 0,0 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Нялинское бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 304,0 0,0 0,0 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 2.8. Дороги сельского поселения Селиярово администрация сельского поселения Селиярово всего 131,0 0,0 0,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Селиярово бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 131,0 0,0 0,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 2.9. Дороги сельского поселения Сибирский администрация сельского поселения Сибирский всего 372,0 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Сибирский бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 372,0 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0 0,0 2.10. Дороги сельского поселения Согом администрация сельского поселения Согом всего 89,0 0,0 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Согом бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 89,0 0,0 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 2.11. Дороги сельского поселения Цингалы администрация сельского поселения Цингалы всего 100,0 0,0 0,0 360,0 100,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Цингалы бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 100,0 0,0 0,0 360,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2.12. Дороги сельского поселения Шапша администрация сельского поселения Шапша всего 317,9 0,0 0,0 318,0 192,5 125,4 0,0 0,0 администрация сельского поселения Шапша бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 317,9 0,0 0,0 318,0 192,5 125,4 0,0 0,0 Всего по Программе всего 259 629,2 52 986,0 9 999,3 117 650, 0 108 007, 2 72 677,7 22 372,0 46 573,0 бюджет автономного округа 193 230, 4 42 831,7 5 001,8 92 793,9 89 661,5 29 622,1 22372,0 46 573,0 бюджет района 66 398,8 10 154,3 4 997,5 24 856,1 18 345,7 43 055,6 0,0 0,0 в том числе: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 245 798,4 52 986,0 9 999,3 106 513, 0 98 114,2 68 739,9 22 372,0 46 573,0 бюджет автономного округа 188 752,7 42 831,7 5 001,8 88 293,9 85 183,8 29 622,1 22 372,0 46 573,0 бюджет района 57 045,7 10 154,3 4 997,5 18 219,1 12 930,4 39 117,8 0,0 0,0 администрация сельского поселения Выкатной всего 184,0 0,0 0,0 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 184,0 0,0 0,0 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Горноправ-динск всего 7 725,3 0,0 0,0 7 754,0 7 725,3 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 4 477,7 0,0 0,0 4 500,0 4 477,7 0,0 0,0 0,0 бюджет района 3 247,6 0,0 0,0 3 254,0 3 247,6 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Кедровый всего 382,4 0,0 0,0 397,0 0,0 382,4 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 382,4 0,0 0,0 397,0 0,0 382,4 0,0 0,0 администрация сельского поселения Красноле-нинский всего 380,0 0,0 0,0 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 380,0 0,0 0,0 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Кышик всего 285,0 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 285,0 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Луговской всего 560,2 0,0 0,0 563,0 130,2 430,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 560,2 0,0 0,0 563,0 130,2 430,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Нялинское всего 3 304,0 0,0 0,0 304,0 304,0 3 000,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 3 304,0 0,0 0,0 304,0 304,0 3 000,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Селиярово всего 131,0 0,0 0,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 131,0 0,0 0,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Сибирский всего 372,0 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 372,0 0,0 0,0 372,0 372,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Согом всего 89,0 0,0 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 89,0 0,0 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Цингалы всего 100,0 0,0 0,0 360,0 100,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 100,0 0,0 0,0 360,0 100,0 0,0 0,0 0,0 администрация сельского поселения Шапша всего 317,9 0,0 0,0 318,0 192,5 125,4 0,0 0,0 бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 317,9 0,0 0,0 318,0 192,5 125,4 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению министрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "____"______ №_______ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2 к Программе |
|  |  |  | Основные программные мероприятия |  |  |  |  |  |