Информация об исполнении Комплексного плана мероприятий

по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района за 2015 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении Плана-графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В соответствии с постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2015 № 218, 219 «О заключении концессионных соглашений» депимуществом района объявлены открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в п. Красноленинский, п. Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, д. Шапша. Конкурс признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений | Изменения в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов не осуществлялось. План-график является актуальным. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики | Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2015 № 1521-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района». В Перечень включены 5 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района: - Строительство тепличного комплекса 5,2 га ОАО «Агрофирма» в д.Ярки; - Строительство свинофермы на 4 000 голов» КФК Нуровой Тамары Ивановны в д.Ярки; - Строительство рыбоперерабатывающего предприятия ООО НРО «Объ» в с.Селиярово; - Строительство цеха по глубокой переработке рыбы ООО НРО «Колмодай в с.Цингалы; - Строительство логистического комплекса ООО «Терминал». Исключены из Перечня инвестиционные проекты «Строительство тепличного комплекса 3,096 га» ОАО «Агрофирма» в д.Ярки и «Строительство магазина-пекарни» КФХ Веретельникова С.В. в д.Белогорье, в связи с окончанием срока реализации проектов. |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе» | по мере необходимости | комитет экономической политики | Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 2.06.2015 № 623-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 10.02.2015 № 189-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2015 год». В IV квартале 2015 года внесения изменений в план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2015 год, не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» | до 1 марта 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.03.2015 № 406-р «О внесении изменений в Перечень инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостр оительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)». В IV квартале 2015 года внесения изменений распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.03.2015 № 406-р не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости. |
| 1.6. | Утверждение регламента по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств и подключению к газопроводу (п. 2.3 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 марта 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2015 № 173 утвержден регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Ханты-Мансийского района. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2015 № 174 утвержден регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям Ханты-Мансийского района. Причина нарушения срока исполнения – затянувшаяся процедура согласования проекта постановления. |
| 1.7. | Утверждение регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство (п. 1.2 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 31 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, департамент имущественных и земельных отношений | Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 03.07.2015 № 146 утвержден регламент по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство. Причина нарушения срока исполнения – затянувшаяся процедура согласования проекта постановления. |
| 1.8. | Подготовка проекта распоряжения «О разработке инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района» | I квартал 2015 года | комитет экономической политики | Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 28.05.2015 № 601-р «О разработке инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района». Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2015 года размещен на официальном сайте администрации района |
| 1.9. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе» | после утверждения Стандарта на федеральном уровне | комитет экономической политики |  |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2015 год | до 1 марта 2015 года | комитет экономической политики | 9 февраля 2015 года утвержден план работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2015 год. |
| 2.2. | Формирование с участием организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, типового соглашения между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими компаниями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение по принципу «одного окна» (п. 2.4 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 марта 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Сформировано типовое соглашение об одновременном рассмотрении заявок инвесторов о выдаче технических условий на подключение по принципу «одного окна». |
| 2.3. | Заключение соглашений между МФЦ, органами местного самоуправления, федеральными органами власти по передаче в МФЦ услуг по государственной регистрации прав на линейное сооружение (п. 2.6 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 апреля 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Не исполнено. Утратил силу. - Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 11.09.2015 N 512-рп |
| 2.4. | Заключение соглашений между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими компаниями о соблюдении ими регламента, указанного в строке 1.6 настоящего Плана (п. 2.5 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «ЮРЭСК», ООО «Югратеплогазстрой», ООО «Газпром газораспределение Север») о соблюдении регламента по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств и подключению к газопроводу. |
| 2.5. | Заключение соглашений между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями о соблюдении регламента, указанного в строке 1.7 настоящего Плана (п. 1.4 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 31 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Заключены соглашения с ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «ЮРЭСК», МП «ЖЭК-3» о соблюдении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство |
| 2.6. | Предоставление доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2014 год | I квартал 2015 года | комитет экономической политики; органы администрации района | Сформирован и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района доклад о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2014 год. |
| 2.7. | Информационное обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района | не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики | В постоянном режиме, по мере обновления документации осуществляется обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района. |
| 2.8. | Заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | согласно плану работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2015 год | комитет экономической политики | 4 марта 2015 года состоялось заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, на котором были рассмотрены итоги реализации распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 27.06.2014 № 851-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района за 2014 год, распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2015 № 77-р «Об утверждении регламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», информация о ходе реализации и перспективах развития инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» ОАО «Агрофирма» в д. Ярки Ханты-Мансийского района. |