Исполнение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.10.2018

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р утвержден перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений в новой редакции. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р признано утратившим силу. |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов не осуществлялась. План-график утвержден в январе 2018 года, содержит сведения являющиеся актуальными. План-график размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков» и доступен по адресу: http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnayadeyatelnost/putevoditelinvestora/ Внесение изменений в План-график будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 26.12.2017) | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2018 № 682-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района». Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации утвержден в новой редакции, включает в себя 3 инвестиционных проекта, из них 2 реализуемых и 1 планируемый к реализации. |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 421-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год». План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год утвержден в новой редакции, включает в себя 17 объектов. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены ким лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены к юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не осуществлялась. Перечень инвестиционных площадок и реестр земельных участков содержит обновленные сведения и являются актуальными. В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков» и доступны по адресу: http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/putevoditel-investora/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov.php?clear_cache=Y Внесение изменений в утвержденные указанные документы будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год» | до 01 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Принято распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год», в целях реализации которого издано Поручение главы района от 10.04.2018 № 12. |
| 1.7. | Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Издано поручение главы Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 12, сформированное в целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год, утвержденного распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг. |
| 1.8. | Формирование плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 1.9. | Утверждение регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в соответствии с Методическими рекомендациями по приведению муниципальных регламентов в соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | февраль 2018 года | комитет экономической политики |
| Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 146-р «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района |
| 1.10. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 422-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года». Перечень строек и объектов утвержден в новой редакции, включает в себя 20 объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района. |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| За 9 месяцев 2018 года предоставлена информационно-консультационная поддержка 14 потенциальным инвесторам по вопросам поддержки инвестиционных проектов (ИП Попов Г.Ф., ООО НРО «Обь», КФХ Башмакова В.А., ООО НРО «Колмодай», ООО «Доброта», ООО НП «Кордон», ООО «Вурмаль», ИП Халиков М.Р., ИП Моренко С.А., ИП Федоров Я.А., ИП Койлюбаева Ш.А., ИП Бесчастных В.Н., КФХ Денисова В.В., КФХ Нуровой Т.И.). |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год | до 01 февраля 2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| За 9 месяцев 2018 года проведена процедура публичного обсуждения 12 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 2.5. | Доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район, на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района главе Ханты-Мансийского района | I квартал 2018 года | комитет экономической политики |
| На заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, состоявшемся 14.03.2018 был заслушан и принят к сведению доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район |
| 2.6. | Приведение структуры интернет ресурса администрации Ханты-Мансийского района, информирующего об инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском районе в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях (приложение 2 к письму Департамента экономического развития Югры от 23.11.2017 № 01-Исх-ПС-25224) | до 01 марта 2018 года | комитет экономической политики |
| Раздел «Инвестиционная деятельность» приведен в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях Департамента экономического развития Югры. |
| 3. | Организационные мероприятия |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д.Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,35 га АО «Агрофирма» осуществляется строительство следующих объектов: - «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По объекту заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 рублей. В настоящее время на объекте строительства выполнено устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, монтаж блок - бокс КИПиА - 100 %, устройство канализационной емкости - 100%, строительство наружних сетей - 100 %, устройство пожарной емкости - 100%, благоустройство территории - 95%, монтаж емкости одоранта - 100%, устройство емкости сбора конденсата - 100 %, блок ГРС "Газпроммаш-5" - 100%, ПНР - 20%. - «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По объекту заключен муниципальный контракт от 26.02.2018 года №0187300008417000467-0466580-02 с ООО «НПСК» на сумму 83 000 000,0 рублей. В настоящее время на объекте строительства выполнены вертикальная планировка - 100 %, устройство свайного поля под РЧВ - 100%, устройство фундамента РЧВ - 100 %, монтаж РЧВ - 100 %, общестроительные работы - 95%, внутренние сети - 95 %, наружные сети электроснабжения - 98 %, наружные сети водоснабжения - 100 %, наружные сети теплоснабжения 100%, устройство 2-х скважин 100%. благоустройство 100%, технологическое оборудование - 95%. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| За 9 месяцев 2018 года у СМП размещено 14,18% муниципального заказа |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 3 квартал 2018 года размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению Соглашения о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение (в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений»). | в сроки, установленные «дорожной картой» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет по образованию, комитет по финансам, руководители бюджетных учреждений, включенных в перечень бюджетных учреждений с наибольшим потенциалом энергосбережения, в которых планируется заключение энергосервисных контрактов |
| При подведении итогов торгов путём проведения электронного аукциона на заключение энергосервисных контрактов, согласно Протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (от 16.06.2018 - МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»; от 19.06.2018 - СОШ с. Батово», МКУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», МКУ ХМР «СОШ с. Цингалы», МКУ ХМР «СОШ д. Шапша») в соответствии с ч. 16 статьи 66 Федерального закона № 44 от 05.04.2016 года, электронные аукционы признаны несостоявшимися (по окончании срока приёма заявок не подано ни одной заявки). В результате чего, Администрацией Ханты-Мансийского района, принято решение о реализации мероприятий, в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году. Для реализации данного решения, комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района запланировал в 4 квартале 2018 года объявить опережающие электронные торги. 27.06.2018 в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, был направлен пакет документов (проекты контрактов и Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) по 6 образовательным учреждениям для согласования и возможного внесения изменений в состав Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих реализаций на Объекте энергосервиса являющегося приложением к проекту контрактов, а также разработана и направлена на согласование Дорожная карта по исполнению Соглашения на 2019 год. В адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и АНО «Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры направлены обращения об исключении Ханты-Мансийского района из числа исполнителей Соглашения о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение. |
| 3.5. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2017-2018 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2017 № 948-р (с изменениями от 19.01.2018 № 41-р) | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках исполнение плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества за 9 месяцев 2018 года проведено 10 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 2 Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, проведено 20 круглых столов в 18 населенных пунктах района, количество участников составило 45 человек из числа СМП |
| 3.6. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.6.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия: 1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018. Паспорт размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/ инвестиционная политика. Паспорт направлен в адрес Фонда развития Югры для размещения на инвестиционном портале Югры в разделе «О регионе»/общие сведения/муниципальные образования автономного округа/Ханты-Мансийский район. 2. Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2018 год. Послание размещено на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная политика. |
| 3.6.2. | Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| За 9 месяцев 2018 года предоставлена: имущественная поддержка 3 СМП, в том числе 2 СМП передано в аренду недвижимое имущество, общей площадью 1387 кв.м., 1 СМП передано в аренду транспортное средство; финансовая поддержка 9 СМП на общую сумму 1 887,6 тыс.рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»; финансовая поддержка 54 сельскохтоваропроизводителям на общую сумму 132,8 млн.рублей, в рамках МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» и 1 СМП на сумму 87,2 тыс.рублей в рамках МП «Комплексное развитие транспортной системы»; |
| 3.6.3. | Приведение правил землепользования и застройки в соответствие действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации | до 15 марта 2018 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Утверждены внесения изменений в ПЗЗ всех сельских поселений Ханты-Мансийского района. |
| 3.6.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Выдано 44 разрешения на строительство. |
| 3.7. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Отчет о реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района за январь-сентябрь 2018 года размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционные проекты. |
| 3.8. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р, от 29.12.2017 № 1454-р, от 19.01.2018 № 42-р | комитет экономической политики |
| С целью актуализации интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району в Фонд развития Югры направлена информация о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района, а также о размещении на инвест. Портале ХМАО-Югры инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018. |  |  |
| 3.9. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района |  |  |
| На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована следующая информация: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2018 год; Информация об инвестиционных проектах. |  |  |
| 3.10. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| Проведено 9 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района (протоколы от 21.03.2018 № 1; от 10.04.2018 № 2; от 19.04.2018 № 3; от 03.05.2018 № 4; от 14.05.2018 № 5; от 28.05.2018 № 6; от 30.05.2018 № 7; от 25.06.2018 № 8; от 09.07.2018 № 9), на которых рассмотрено 18 вопросов. Протоколы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.11. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| Проведено 2 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, на которых рассмотрено 8 вопросов. Протокол размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.12. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2018 и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политики |
| 3.13. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| В III квартале 2018 года повышение квалификации прошёл 1 муниципальный служащий. Курсы повышения квалификации прошли за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе АУ ХМАО – Югры «Региональный институт управления» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». Обучение двух муниципальных служащих планируется в IV квартале 2018 года в заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.15. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.16. | Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2018 году | до 01 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.17. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Информация в разделах Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» обновляется регулярно по мере необходимости |
|  | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Информация о проведении публичных консультаций в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности предоставлена на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района (21.03.2018), а также направлена электронно в адрес 30 СМП, осуществляющих деятельность на территории района |
| 3.19. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в III квартале 2018 года отсутствовала. |
| 3.20. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию |
| С 1 января текущего года на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования. Сертификаты на дополнительное образование получили 540 детей района в возрасте от 5 до 18 лет. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.06.2018 № 535-р «О внедрении персонифицированного дополнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района» определен уполномоченный орган по предоставлению субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района. Для включения в проект «Персонифицированное дополнительное образование детей» проведена работа по сертификации дополнительных образовательных программ. Изучена востребованность программ, все программы пересмотрены, доработаны с учетом требований правил персонифицированного финансирования автономного округа. С учетом запросов детей и их родителей программы низкой востребованности и результативности перепрофилированы, разработаны новые образовательные программы по интересам детей и их родителей. Сертифицированы и включены в реестр 25 образовательных программ по шести направлением: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая, естественнонаучная, военно-патриотическая. В реализацию программы персонифицированного финансирования дополнительного образования Ханты-Мансийского района помимо муниципального учреждения дополнительного образования подключилась и негосударственная организация: Частное учреждение дополнительного образования «Центр обучения иностранным языкам «Толмач». |
| 3.21. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.09.2018 размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.22. | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год | до 31 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.23. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации | в сроки, указанные в календарном плане проведения работ | исполнитель муниципального контракта на проведение данной работы |
| Решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 утверждена Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года |