МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                          № 1278-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана создания объектов

инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемый план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2019.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить                                на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района 					     К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.12.2018 № 1278-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строи-тельство/ реконст-рукция) | Этап (проекти-рование/ строитель-ство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2019 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребле-ние), потребляемая объектом | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | всего | бюджет авто-номного округа | бюджет муници-пального района |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Социальная сфера |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконст-рукция | строи-тельство | 2015 | 2019 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | электроэнергия – 200 кВт, водоснабжение – 4,2 м куб/час | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района района от 12.11.2018 № 333 |
| Дорожное хозяйство |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | Ханты-Мансийский район, д. Белогорье и п. Луговской | строи-тельство | проекти-рование | 2019 | 2019 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района района от 12.11.2018 № 334 |
| Жилищно-коммунальный комплекс |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строи-тельство | строи-тельство | 2014 | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |  | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 328 |
| 4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | строи-тельство | строи-тельство | 2014 | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |  |  |
| 5. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строи-тельство | строи-тельство | 2014 | 2019 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | эл. энергия – 356,2 кВт, газоснабжение – 0,53 м куб./час |  |