

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 07.12.2022 № 1579-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.02.2022 № 152-р

«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год»

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района
от 11.11.2022 № 188 «О внесении изменений в решение Думы
Ханты-Мансийского района от 17.12.2021 № 34 «О бюджете
Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов», распоряжения администрации Ханты-Мансийского района
от 29.05.2020 № 504-р «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.02.2022 № 152-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 02.02.2022 № 152-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта,тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания | стадия проекта (проектирование/ строительство) | описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) |  |  | СМР – 7 472,0 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, с. Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.45190631 68.9488284761.44878957 68.93301211 |
| 2. | Пожарный водоем в с. Нялин-ское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 214,4 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, с. Нялин-ское | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.28726161 69.5377566861.3039167469.58045369 |
| 3. | Пожарный водоем в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в д. СогомХанты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 897,6 тыс. рублей | 7 897,6 | 0,0 | 7 897,6 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5082398868.06836105 |
| 4. | Пожарный водоем в с. Троица | строительство пожарного водоемав с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2022 | 2023 | проекти-рование | не потреб-ляет | проекти-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координа-ты будут определе-ны после проведения ПИР |
| 5. | Пожарный водоемв п. Кир-пичный | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 221,8тыс. рублей | 7 221,8 | 0,0 | 7 221,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Кирпич-ный | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 6. | Вертолет-ная площадка в д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского районана 2022 –2024 годы» | дорожное хозяй-ство | ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 652,8 | 0,0 | 2 652,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5120231968.06390152 |
| 7. | Автомо-бильная дорога до с. Цингалы | автомобильная дорога до с. Цингалы | строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 23 307,0 | 0,0 | 23 307,0 |  | 23 000,0 |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.1550693869.67941020 |
| 8. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск(ПИР, СМР) | ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0772882269.94175187 |
| 9. | Строитель-ство дороги к новому кладбищув п. Горно-правдинск | строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск | строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 110,0 | 0,0 | 15 110,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2022 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0757407069.93620795 |
| 10. | Подъездная дорога до д. Бело-горье и п. Лугов-ской | строительство подъездной дорогидо д. Белогорье и п. Луговской | корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 4 900,0тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 818,5 | 0,0 | 2 818,5 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0144696368.60985864 |
| 11. | Вертолет-ная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |  | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |  | 10000,0 |  | 2022 | 2022 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Сибир-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 12. | СДК п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горноправ-динск | строительствоСДК п. Горноправ-динск | муници-пальная програм-ма «Культу-ра Ханты-Мансий-ского района на 2022 – 2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 21 551,3 | 0 | 21 551,3 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2023 | строи-тельство | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электро-энергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб. м | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0600791369.93267276 |
| 13. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | ПИР – 8 360,7тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 |  | 4 551,1 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горячего водо-снабже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.9647779469.50896049 |
| культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 193 190,7 | 0,0 | 193 190,7 |  | 193 190,7 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | строи-тельство |
| 14. | Много-функцио-нальный досуговый центр в п. Лугов-ском | строительство Многофункцио-нального досугового центра п. Луговском Ханты-Мансийского района | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | ПИР – 6 866,70тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансий-кий район, п. Лугов-ской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0632001868.50055742 |
| 15. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2024 годы» | комму-нальное хозяй-ство | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Бобров-кий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9681198469.93349548 |
| 16. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4857908068.24580189 |
| 17. | Сети водоснаб-жения в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 4 000,0 тыс. руб. | 6 530,0 | 0,0 | 6 530,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4818272068.24241576 |
| 18. | Канализа-ционно-очистные сооружения в п. Кедро-вый | строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый | строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | ПИР – 4 374,8 тыс. руб. | 4 374,8 | 0,0 | 4 374,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4854091368.23637652 |
| 19. | Водопровод в с. Елиза-рово | строительство водопровода в с. Елизарово | строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | ПИР – 5 582,8 тыс. руб. | 5 582,8 | 0,0 | 5 582,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Елиза-рово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.3947420768.29820116 |
| 20. | Водоснаб-жение микрорайо-на индивиду-альной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск | водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск | проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | ПИР – 2 020,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0537379169.92675437 |
| водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 |  | 19 714,8 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | плани-рование |
| 21. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР – 1 970,7тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.2501616667.66540768 |
| 22. | Сети водоснаб-жения по ул. Се-верная, пер. Вос-точный в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | ПИР –900,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0902322069.46980931 |
| 23. | Строитель-ство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | ПИР –2 900,0тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощ-ность ресурсов будет опреде-лена проектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, с. Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.4119429769.83616486 |
| 24. | Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах3 кв. 2019 года | 46 127,1 | 0,0 | 46 127,1 |  | 27 127,1 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | электро-потреб-ление – 2 167 536,0 кВт/год, газопо-требле-ние – 119,2 м3/год | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 25. | Газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 |  | 22 645,2 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0659267769.92475362 |
| 26. | Сети холодного водоснаб-жения п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной | ПИР – 2 159,7тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 17 632,7 | 0,0 | 17 632,7 |  | 17 632,7 |  | 2019 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Выкат-ной | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.6480277569.55776136 |
| 27. | Сети водоснаб-жения в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | ПИР –1 490,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 11 490,0 | 0,0 | 11 490,0 |  | 11 200,4 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | не потреб-ляет | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Кедро-вый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 28. | Реконструк-ция школы с пристроем в п. Красно-ленинский | реконструкция школы с пристроем в п. Красноле-нинский | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноле-нинский» | муници-пальная програм-ма «Разви-тие образо-вания в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР –3 000,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2022 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район, п. Красно-ленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.6316061667.80348019 |
| 29. | Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ п. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» (ПСД, СМР) | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 1 720,5 | 0,0 | 1 720,5 |  | 1 720,5 |  | 2020 | 2022 | строи-тельство | электро-энергия – 25,8 кВт/сут-ки | плани-рование | Ханты-Мансий-ский район,п. Сибир-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5672676069.77778785 |
| 30. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа (55 учащих-ся) в п. Бобров-ский | строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский | строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский |  | 32,0 |  | 32,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | строи-тельство |  |  | Ханты-Мансий-ский район,п. Бобров-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9683620869.93068107 |

».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин