

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 18.03.2024 № 87-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 11.01.2024 № 3-р

«Об утверждении плана

создания объектов

инвестиционной инфраструктуры
в Ханты-Мансийском районе

на 2024 год»

В целях приведения муниципальных правовых актов
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2024 № 3-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе
на 2024 год» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 18.03.2024 № 87-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта |  наименование мероприятия в муниципальной  программе |  краткое описание проекта |  вид деятельности |  инвестиционная емкость проекта,  тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта |  вид работ (строительство/реконструкция/планирование) |  фактический адрес |  контактная информация |  ответственный за реализацию проекта |  Координаты |
|  сокращенное наименование проекта |  полное наименование проекта |  всего | в том числе |
|  из бюджета автономного округа |  из бюджета района | в том числе |
|  в соответствии с АИП Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры |  в соответствии с соглашениями о  сотрудничестве с хозяйствующими  субъектами |  прочие источники |  год начала |  год окончания |  стадия проекта (проектирование/  строительство) |  описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | СДК п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горноправ-динск | строительство СДК п. Горноправ-динск | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района»  | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 133 720,1 | 102 667,1 | 31 053,0 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2024 | строи-тельство | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэнергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | строи-тельство | Ханты-Мансийский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,0600791369,93267276 |
| 2. | Строительс-тво КОС с. Селиярово | строительс-тво КОС с. Селиярово | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе»  | коммуналь-ное хозяйство | ПИР-894,9 тыс. рублей СМР – 77 172,0 тыс. рублей | 61 737,6 | 0,0 | 61 737,6 |  |  |  | 2014 | 2024 | строи-тельство | электро-потребление – 237,7 кВт/сут.,водопотребление – 0,53 м3/сут. | строи-тельство | Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,2939212470,33243963 |
| 3. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района» | социальная сфера | ПИР – 8 360,7тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 50 740,5 | 0,0 | 50 740,5 |  | 50 740,5 |  | 2020 | 2024 | строи-тельство | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горячего водо-снабже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | строи-тельство | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.9647779469.50896049 |
| 4. | Много-функцио-нальный досуговый центр в п. Лугов-ском | строительство Многофунк-ционального досугового центра п. Луговском Ханты-Мансийского района | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | ПИР – 6 866,70тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  |  |  | 2020 | 2024 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0632001868.50055742 |
| 5. | Рекон-струкция школы с пристроемв п. Крас-ноленин-ский | реконструкция школыс пристроемв п. Красноле-нинский | корректировка проектно-сметной документациипо объекту: «Реконструкция школыс пристроемв п. Красноле-нинский» | муници-пальная програм-ма «Развитие образова-ния в Ханты-Мансий-ском районе»  | ПИР –3 726,7тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 726,7 | 0,0 | 3 726,7 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2024 | проекти-рование | мощ-ностьресурсов будетопреде-ленапроектом | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Красно-ленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.6316061667.80348019 |
| 6. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Боб-ровский | строительство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Бобров-ский | строительство объекта Комплекс «школа(55 учащихся)в п. Бобровский |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 |  |  |  | 2022 | 2024 | строи-тельство |  |  | Ханты-Мансийский район,п. Бобров-ский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9683620869.93068107 |
| 7. | Автомо-бильная дорога до с. Цин-галы | автомобильная дорога до с. Цингалы | строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского района» | дорожное хозяйство | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 18 547,9 | 0,0 | 18 547,9 |  | 18 547,9 |  | 2021 | 2024 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.1550693869.67941020 |
| 8. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 41 029,3 | 0,0 | 41 029,3 |  | 41 029,3 |  | 2021 | 2024 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.0757407069.93620795 |
| 9. | Вертолетная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадкив п. Сибирский |  | 27 200,0 | 0,0 | 27 200,0 |  | 27 200,0 |  | 2022 | 2024 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 10. | Автомо-бильная дорога д. Белогорье – п. Лугов-ской – с. Троица | строительство автомобиль-ной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от авто-мобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Лугов-ской» | строительство автомобильной дороги д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 49 282,8 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 26 473,1 | 0,0 | 26 473,1 |  |  |  | 2023 | 2024 | проекти-рование |  | плани-рование | Ханты-Мансийский район, д.Белогорье – п. Луговской – с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 11. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Боб-ровский | строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки водыв п. Бобровский (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе» | комму-нальное хозяйство | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 |  |  |  | 2022 | 2024 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Бобровкий | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 59.9681198469.93349548 |
| 12. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружениясо станцией очистки воды в п. Кедровый | строительство водозаборного сооружениясо станцией очистки водыв п. Кедровый (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе» | комму-нальное хозяйство | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 |  |  |  | 2022 | 2024 | проекти-рование | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | плани-рование | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4857908068.24580189 |
| 13. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабже-ния д. Ягурьях (ПИР, СМР) | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР – 1 970,7тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2024 | строительство | не потреб-ляет | строительство | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.2501616667.66540768 |
| 14. | Сети водоснаб-женияв п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-нияв п. Кедровый | строительство сетей водоснабженияв п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | ПИР –1 490,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 26 065,0 | 0,0 | 26 065,0 |  | 26 065,0 |  | 2020 | 2024 | строительство | не потреб-ляет | строительство | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый |  | 30 356,9 | 0,0 | 30 356,9 |  | 30 356,9 |  | 2023 | 2024 | строи-тельство | не потреб-ляет | строи-тельство | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 16. | КОС в п. Лугов-ской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 85 602,7 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР – 84 382,2 тыс. руб.) | 49 203,4 | 0,0 | 49 203,4 |  |  |  | 2020 | 2024 | строи-тельство | электро-потреб-ление – 356,2 кВт/сут.,водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | строи-тельство | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0723615468,48795763 |
| 17. | Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | комму-нальное хозяйство | ПИР –1 100,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 042,6 | 0,0 | 1 042,6 |  | 1 042,6 |  | 2018 | 2024 | строительство | не потре-бляет | строительство | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.5741719369.78976881 |
| 18. | Строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово | строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово" |  | 5 582,5 | 0,0 | 5 582,5 |  | 0,0 |  | 2024 | 2024 | строительство | не потре-бляет | строительство | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 19. | Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина | строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина" |  | 3 496,1 | 0,0 | 3 496,1 |  | 0,0 |  | 2024 | 2024 | строительство | не потре-бляет | строительство | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |