Информация о реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенные пункты | Мероприятие | Инвестиции (тыс. руб.) | Информация об исполнении |
| Теплоснабжение | | | | |
| 1 | д. Белогорье | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной на трубы в ППУ, 2Ду100 | 29 721 | не исполнено |
| 2 | п. Красноленинский, п. Урманный | Реконструкция сетей теплоснабжения | 31 615 | не исполнено |
| 3 | п. Пырьях | Реконструкция котельной по истечении срока службы котлов (в т.ч. котлов, насосов, дымососов, обвязки котлов и насосов, запор-ной арматуры, комплекса АСУ) | 1 953 | не исполнено |
| Водоснабжение | | | | |
| 1 | с. Батово | Строительство полиэтиле-новых сетей водоснабжения от здания котельной до здания школы,  Ду 76 мм | 780 | не исполнено |
| 2 | с. Батово | Разработка проекта зоны санитарной охраны и подсчет запасов воды | 697 | исполнено |
| 3 | п. Выкатной | Разработка проектов зон санитарной охраны и подсчет запасов воды | 697 | не исполнено |
| 4 | с. Елизарово | Устройство зон санитарной охраны водозаборов, подсчет запасов воды | 1 960 | исполнено |
| 5 | с. Зенково | Строительство нового водозабора с инженерными сетями и ограждением (ПИР, СМР) | 5 686 | не исполнено |
| 6 | п. Кирпичный | Организация зоны санитарной охраны на скважине на основании разработанного проекта | 1 960 | исполнено |
| 7 | п. Луговской | Организация зоны санитарной охраны на водозаборе на основании разработанного проекта | 2 184 | исполнено |
| 8 | с. Нялинское | Строительство водозабора | 1 206 | не исполнено |
| 9 | п. Пырьях | Строительство водозабора | 1 065 | не исполнено |
| 10 | п. Сибирский | Строительство водозабора | 1 320 | не исполнено |
| 11 | с. Цингалы | Разработка проекта зоны санитарной охраны и подсчет запаса воды | 789 | зона сани тарной охраны 1 пояса не выполнима в связи с чем требуется строительство нового водозабора |
| Водоотведение | | | | |
| 1 | с. Елизарово | Строительство КОС с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР) | 1 367 | ПИР выполнены |
| 2 | п. Кедровый | Строительство КОС с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР) | 379 | ПИР выполнены |
| 3 | п. Луговской | Строительство КОС с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР) | 3 363 | ПИР выполнены |
| 4 | с. Селиярово | Строительство КОС с исполь-зованием блочно-модульных систем очистки стоков (ПИР, СМР) | 1 371 | ПИР выполнены |
| Захоронение ТБО | | | | |
| 1 | п. Красноленинский | Рекультивация территории ликвидируемой свалки | 2 399 | не исполнено |
| 2 | п. Горноправдинск | Модернизация полигона – обустройство и оборудование полигона в целях приведения его в соответствие с требова-ниями действующего законода-тельства, предъявляемыми к объектам, исполь-уемым для утилизации (захоронения) ТБО | 29 194 | не исполнено |
| Газоснабжение | | | | |
|  | д. Ярки | Строительство газораспредели-  тельной станции | 2 422,3 | исполнено |
|  |  |  |  |  |