

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 21.01.2020 № 31-р

*г. Ханты-Мансийск*

«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2020 год»

(в редакции от 28.12.2020 № 1439-р)

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района
от 11.12.2020 № 664 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 523 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 29.05.2020
№ 504-р «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2020 № 31-р «Об утверждении плана создания
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе
на 2020 год» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 21.01.2020 № 31-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта | Вид работ (строительство/реконструкция/планиро-вание) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания | стадия проекта (проектирование/ строительство) | описание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Пожарный водоем в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района ~~(ПИР)~~ | муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | безопсность жизнедеятельности | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 995,34 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, д. Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,5090293168,07444634 |
| 2. | Пожарный водоем в с. Елизарово | строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 3 142,54 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Елизарово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,3974954768,29811443 |
| 3. | Пожарный водоем в п. Кирпичный | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 422,21 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Кирпичный | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 4. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 5. | Пожарный водоем в с. Нялинское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Нялинское | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 6. | Пожарный водоем в с.Троица | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, с. Троица | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 7. | КОС в п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммунальное хозяйство | 65 243,6 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.) | 6 362,3 | 0,0 | 6 362,3 |  |  |  | 2020 | 2021 | строительство | электропотребление – 356,2 кВт/сут.,водопотребление – 0,53 м3/сут. | планирование | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0723615468,48795763 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети холодного водоснабжения в п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной» | ПИР – 2 159,7 тыс. руб.,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года  | 2 159,7 | 0,0 | 2 159,7 |  |  |  | 2019 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.64802775, 69,55776136 |
| 9. | Сети водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) | ПИР – 1 490,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Кедровый | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.4787745568.24173709 |
| 10. | Сети водоснабжения с установкой пожарных гидрантов в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша  | ПИР – 900,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, д.Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0902322069,46980931 |
| 11. | КОС в д. Белогорье | строительство КОС в д. Белогорье | строительство КОС в д. Белогорье  | ПИР – 2 127,1 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, д.Белогорье | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 12. | КОС в д. Согом | строительство КОС в д. Согом | строительство КОС в д. Согом  | ПИР – 2 126,5 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, д.Согом | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 13. | КОС в с. Батово | строительство КОС в с. Батово | строительство КОС в с. Батово  | ПИР –2 900,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 978,4 | 0,0 | 2 978,4 |  |  |  | 2020 | 2022 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 14. | КОС в п. Сибирский | строительство КОС в п. Сибирский | строительство КОС в п. Сибирский  | ПИР – 4 075,7 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 075,7 |  | 4 075,7 |  |  |  | 2021 | 2022 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Сибирский | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 15. | КОС п. Кирпичный | строительство КОС п. Кирпичный | выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | ПИР – 2 376,5 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 376,5 |  | 2 376,5 |  |  |  | 2019 | 2020 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Кирпичный | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 16. | Сети водоснабжения с. Нялинское | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)  | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный  | ПИР – 2 020,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 055,0 |  | 2 055,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Нялинское | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 17. | Водопровод с водоразборными колонками в п. Сибирский | устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | ПИР –  1 100,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 2018 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Сибирский | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,5734632669,78448136 |
| 18. | Сети водоснабжения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях  | ПИР – 1 970,7 тыс. руб.,СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 2 435,2 | 0,0 | 2 435,2 |  | 2 435,2 |  | 2019 | 2020 | проектирование | Не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, д.Ягурьях | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,2501616667,66540768 |
| 19. | Локальные очистные сооружения в п. Горноправдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск | корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах 3 кв. 2019 года | 4 934,9 | 0,0 | 4 934,9 |  | 4 934,9 |  | 2012 | 2020 | проектирование | электропотребление – 2 167 536,0 кВт/год,газопотребление – 119,2 м3/год. | планирование | Ханты -Мансийский район, п. Горноправдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,0659267769,92475362 |
| реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 268 754,8 | 0,0 | 268 754,8 |  | 245 258,5 |  | 2020 | 2021 | строительство | строительство | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 20. | Газопровод в п. Горноправдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка  | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 5 945,2 | 0,0 | 5 945,2 |  | 5 945,2 |  | 2019 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,0659267769,92475362 |
| 21. | Сквер в с. Елизарово | строительство сквера в с. Елизарово | строительство сквера в с. Елизарово | 11 073,0 тыс. рублей | 3 849,1 | 0,0 | 3 849,1 |  | 3 849,1 |  | 2019 | 2020 | строительство | мощность электропотребления объекта – 0,62 кВт.,напряжение оборудования энергопотребления – 0,4 кВ. | строительство | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,3940122968,29876214 |
| 22. | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммунальное хозяйство | ПИР – 597,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 597,0 | 0,0 | 597,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | проектирование |  | планирование | Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 23. | Строительство СДК п. Горноправдинск | Строительство СДК п. Горноправдинск | Строительство СДК п. Горноправдинск | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 268 046,03 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2019 года | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2021 | строительство | Годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэнергии – 76,639 тыс.кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | строительство | Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 24. | Многофункциональный досуговый центр в п. Луговском | строительство многофункционального досугового центра в п. Луговском | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр» (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района | социальная сфера | ПИР – 6 866,70 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 866,7 | 0,0 | 6 866,7 | 0,0 | 6 866,7 | 0,0 | 2020 | 2021 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0632001868,50055742 |
| 25. | КСК д. Ярки | строительство культурно- спортивного комплекса в д. Ярки | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района» | социальная сфера | ПИР – 8 360,7 тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 | 0,0 | 2019 | 2020 | проектирование | Потребление тепловой энергии – 492 кВт, горячего водоснабжения – 47 кВт, отопления – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | планирование | Ханты-Мансийский район, д.Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,9647779469,50896049 |
| культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 198 351,6 | 0,0 | 198 351,6 |  | 198 351,6 |  | 2020 | 2021 | строительство | строительство |
| 26. | Школа с пристроем в п.Красноленинский | реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» | социальная сфера | ПИР – 3 000,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 2020 | 2020 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Красноленинский | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,6316061667,80348019 |
| 27. | Противопожарный водопровод «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | модернизациия противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | проектно-изыскательские работы на проведение работ по модернизации противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | социальная сфера | ПИР – 290,0 тыс. рублей, СМР – 841,29 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 года | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2020 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | координаты будут определены после проведения ПИР |
| 28. | Плоскостное сооружение МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | социальная сфера | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 10 733,9 | 0,0 | 10 733,9 |  | 10 733,9 |  | 2020 | 2022 | строительство | электроэнергия - 25,8 кВт/сутки | планирование | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.56726760, 69.77778785 |
| 29. | Школа с пристроем детского сада в п. Луговско й | реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | социальная сфера | 104 062,5 тыс. рублей | 11 018,9 | 0,0 | 11 018,9 |  | 11 018,9 |  | 2019 | 2020 | строительство | электроэнергия– 200 кВт,водоснабжение –4,2 м куб./час | строительство | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.057133, 68.512553 |
| 30. | Подъездная дорога до д. Белогорье и п. Луговской | строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской | корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | дорожное хозяйство | ПИР – 4 900,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, п.Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,0144696368,60985864 |
| 31. | Улично-дорожная сеть д. Ярки | строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | ПИР – 1 887,4 тыс. рублей, СМР – 290 842,32 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2019 года | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 2019 | 2020 | проектирование | не потребляет | планирование | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,9636492969,50737842 |
| 32. | Внутрипоселковая дорога в с. Батово | реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района | корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | ПИР – 5 052,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  | 5 052,0 |  | 2019 | 2020 | проектирование | мощностьресурсов будетопределенапроектом | планирование | Ханты-Мансийский район, с.Батово | 8 (3467) 33-24-00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,4053243169,83712293 |
| 33. | Участковая больница в п. Горноправдинск | Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | - | распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 01.02.2020 № 51-рп «О предложениях ХМАО – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | здравоохранение | 1947,9 | 748,0 | 748,0 | 0,0 |  |  | 748,0 | 2019 | 2021 | строительство |  | строительство | Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск | 8 (3467) 38-85-01 | КУ ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | 60.06032704 69.92659875 |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин