МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.09.2014        			                                                    № 1204-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана-графика

проведения конкурсных процедур

по передаче в концессию объектов

жилищно-коммунального хозяйства

Ханты-Мансийского района

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                 «О концессионных соглашениях», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2011 № 571-рп                   «О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить план-график проведения конкурсных процедур                      по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить                        на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.И.Корниенко.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                      			                В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 09.09.2014 № 1204-р

План-график проведения конкурсных процедур

по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса | декабрь 2014 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Проведение инвентаризации объектов жилищно-коммунальной сферы муниципального образования Ханты-Мансийский район на предмет выявления бесхозяйных объектов | декабрь 2014 года | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МП «ЖЭК-3» |
| 3. | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | январь 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; департамент имущественных и земельных отношений; МП «ЖЭК-3» |
| 4. | Решение о заключении концессионного соглашения | март 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 5. | Подготовка конкурсной документации, разработка критериев конкурса, определение существенных условий концессионного соглашения | июнь 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6. | Размещение сообщения о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения | июль – август 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений |
| 7. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений | сентябрь – октябрь 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений |
| 8. | Подписание протокола о результатах проведения конкурса, заключение концессионного соглашения | ноябрь 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений; МП «ЖЭК-3» |
| 9. | Предоставление концессионеру и использование им земельного участка | не позднее 60 рабочих дней со дня подписания концессион-ного соглашения, ели иные сроки не предусмот-рены конкурсной документацией | департамент имущественных и земельных отношений |