

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.07.2021 № 179

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 21.01.2021 № 20

«Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих строительству

(реконструкции, модернизации)   
на территории Ханты-Мансийского

района на 2021 год и плановый

период 2022 – 2023 годов»

В соответствиис решением Думы Ханты-Мансийского района от 25.06.2021 № 749 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022   
и 2023 годов», на основаниипостановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 № 20 «Об утверждении перечня строек   
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации)   
на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» изменения, изложив приложение к постановлению  
в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.01.2021 № 20

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование строек и объектов | Мощность объекта | | Сроки строительства (реконструкция, модернизация) | | Сметная стоимость объекта,  тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | | | Объем капитальных вложений на плановый период,  тыс. рублей | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| ед. измер.  мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | куб. м/сут. | - | 2021 | 2021 | - | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | куб. м/сут. | 250 | 2020 | 2021 | 65 243,6 тыс. руб. (ПИР –  1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.) | 59 466,4 | 0,0 | 59 466,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | м | - | 2020 | 2021 | - | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут. | 100 | 2021 | 2022 | 67 270,95 тыс. руб. (ПИР, СМР) в ценах 2 квартала 2019 года | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 21 868,9 | 0,0 | 21 868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство КОС п. Кедровый производительностью 100 куб. м/сутки (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | 100 | 2022 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство КОС п. Красноленинский производительностью 100 куб. м/сутки (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | 100 | 2022 | 2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 6 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут. | 55 | 2023 | 2023 | 81 357,03 тыс. руб. (ПИР, СМР) в ценах 2 квартала 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 424,2 | 0,0 | 87 424,2 |
| 1.8. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 2 127,1 | 0,0 | 2 127,1 | 26 732,2 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 2 126,5 | 0,0 | 2 126,5 | 16 737,5 | 0,0 | 16 737,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 | 26 732,2 | 0,0 | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | куб. м/сут. | - | 2020 | 2022 | - | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 20 018,3 | 0,0 | 20 018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | м | - | 2021 | 2021 | - | 4 166,7 | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | м | 1 145 | 2019 | 2021 | ПИР –  1 970,7 тыс. руб.,  СМР –  11 844,53 тыс. рублей в ценах  2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) |  |  |  |  |  | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» |  |  |  |  |  | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | куб. м/сут. | 1 944 | 2012 | 2021 | 584 017,99 в ценах 3 кв. 2019 года | 236 916,9 | 0,0 | 236 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | м | 4 281 | 2018 | 2021 |  | 2 376,5 | 0,0 | 2 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | м | - | 2020 | 2021 |  | 2 020,0 | 0,0 | 2 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | м | 214,5 | 2013 | 2021 | 22 871,93  в ценах  1 кв.  2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | м | - | 2021 | 2021 | - | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный  п. Выкатной | м | 1 480,5 | 2019 | 2021 | ПИР –  2 159,7 тыс. руб.,  СМР –  15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 16 101,7 | 0,0 | 16 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | км | - | 2020 | 2020 | - | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (разработка ПСД) |  |  |  |  |  | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово» |  |  |  |  |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | ПИР –  150,0 тыс. руб.,  СМР –  6 995,34 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | ПИР –  150,0 тыс. руб., СМР – 3 142,54 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 4 | 2020 | 2023 | ПИР –  150,0 тыс. руб., СМР – 6 422,21 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2021 | - | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2021 | - | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | шт. | 2 | 2020 | 2023 | - | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство «СДК п. Горноправдинск» | мест/  экз./ уч./  кв. м | 300 /40000 /100 /4675 | 2020 | 2021 | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 279 111,2 | 243 658,2 | 35 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2021 | - | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | чел. в смену/  кв. м | 200/ 2929,4 | 2019 | 2021 | 296 243,88 в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 189 990,9 | 0,0 | 189 990,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы» | м | - | 2021 | 2021 | - | 3 860,4 | 0,0 | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Строительство объездной дороги в  п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | м | - | 2021 | 2021 | - | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Строительство дороги к новому кладбищу в  п. Горноправдинск (ПИР) | м | - | 2021 | 2021 | - | 1 945,4 | 0,0 | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до  д. Белогорье и п. Луговской» | км | 26,806 | 2020 | 2021 | - | 3 308,3 | 0,0 | 3 308,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | км | 11,6276 | 2019 | 2021 | - | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в п. Сибирский |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в п. Цингалы |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в  д. Чембакчино |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | - | - | 2018 | 2021 | - | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | - | - | 2020 | 2021 | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 10 733,9 | 0,0 | 10 733,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест/  кв. м | 100/ 5 589,7 | 2017 | 2021 | 150 811,42  в ценах  4 кв.  2015 года | 7 891,1 | 0,0 | 7 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,   
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин