МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                № 374

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих строительству

(реконструкции, модернизации)

на территории Ханты-Мансийского

района на 2019 год и плановый период

2020 – 2021 годов

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» и на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259 
«Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить прилагаемый перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить                                на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.12.2018 № 374

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период до 2020 – 2021 годов

| № п/п | Наименование строек и объектов | Мощность объекта | Сроки строительства (реконструкция, модернизация) | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | ед. измер. мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 1.1. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут | 55,0 | 2014 | 2019 | 83 176,04 в ценах 1 кв. 2015 года | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут | 100 | 2014 | 2019 | 80 045,62 в ценах 1 кв. 2015 года | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | куб. м/сут | 250 | 2014 | 2019 | 85 817,11 в ценах 1 кв. 2015 года | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) |  |  | 2020 | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 178,5 | 0,0 | 4 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| 2.1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | км | 26,806 | 2019 | 2019 |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| 3.1. | Строительство «СДК п. Горноправдинск» | мест/ экз./ уч./ кв. м | 300 /40000 /100 /4675 | 2020 | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 531,4 | 12 854,8 | 676,6 | 197 240,5 | 187378,5 | 9862,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» |
| 4.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест/ кв. м | 100/ 5 589,7 | 2015 | 2019 | 150 811,42 в ценах 4 кв. 2015 года | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |