Перечень

реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе:  средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе:  средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе:  средства ТЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Строительство пожарного водоема в д. Лугофилинская Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 2. | Строительство пожарного водоема в с. Красноленинский  Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 598,8 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 3. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик  Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР) | - | 2022 год (СМР) | 7622,0 | 7 622,0 | 0 | 7622,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 4. | Строительство пожарного водоема в п. Луговской Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 5. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 6. | Строительство пожарного водоема в д. Белогорье Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 7. | Строительство пожарного водоема в с. Троица  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (СМР) | 6150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 8. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2022 год (СМР) | 7364,4 | 7 364,4 | 0 | 7364,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 9. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (СМР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 10. | Строительство пожарного водоема в с. Реполово  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 598,8 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 11. | Строительство пожарного водоема в с. Батово  Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР) | - | 2023 год (СМР) | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 12. | Строительство пожарного водоема в д. Согом  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2022 год (СМР) | 7897,6 | 7 897,6 | 0 | 7897,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 13. | Строительство пожарного водоема в с. Зенково  Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 598,8 | 598,8 | 0 | 598,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 14. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района  (ПИР, СМР) | - | 2022 год (СМР) | 4199,5 | 4 199,5 | 0 | 4199,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКС и Р») |
| 15. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | 400м2 | 2022 год (ПИР) | 2807,2 | 2 807,2 | 0 | 2807,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 16. | Автомобильная дорога  до с. Цингалы (ПИР) | - | 2022 год (ПИР) | 23307,0 | 23 307,0 | 0 | 23307,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 17. | Строительство объездной дороги  в п. Горноправдинск  (ПИР, СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 15000,0 | 15 000,0 | 0 | 15000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 18. | Строительство дороги к новому кладбищу  в п. Горноправдинск (ПИР) | - | 2022 год (ПИР) | 15110,0 | 15 110,0 | 0 | 15110,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 19. | Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и  п. Луговской | - | 2022 год (корректировка ПСД) | 2818,5 | 2 818,5 | 0 | 2818,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 20. | Реконструкция  внутрипоселковых дорог  в с. Батово Ханты-Мансийского района | - | 2022 год (корректировка ПСД) | 5052,0 | 5 052,0 | 0 | 5052,0 | 5052,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 21. | Строительство  «СДК п. Горноправдинск» | 300 мест/40000 томов книжного фонда/100 уч./3176,41 кв. м | 2020 – 2022 (СМР) | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 30 194,8 | 0 | 30194,8 | 21551,3 | 4180,7 | 0 | 4180,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 22. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | - | 2019-2022 | 6 150,0 | 6 150,0 | 0 | 6 150,0 | 1840,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 23. | «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки  Ханты – Мансийского района» | 200 чел. в смену/ 2929,4 кв.м | 2019-2022 | 296 243,88 тыс.рублей  в ценах  1 кв.  2020 года | 197741,8 | 0 | 197741,8 | 197741,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 24. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | - | 2018-2022 | - | 3 000,0 | 0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 25. | Строительство плоскостных сооружений МКОУ "СОШ п. Сибирский" | - | 2020-2022 | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 1 720,5 | 0 | 1 720,5 | 1 720,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 26. | Строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский» | - | 2022 | - | 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 27. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской» | - | 2022 | 7891,1 | 7 891,1 | 0 | 7 891,1 | 7 891,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 28. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2022 год (ПИР) | 9 846,50 | 9 846,50 | 0 | 9 846,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 29. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2023 год (ПИР) | 9 846,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 846,30 | 0 | 9 846,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 30. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2022 год (ПИР) | 9 863,90 | 9 863,9 | 0 | 9 863,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 31. | Реконструкция водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2022 год (ПИР) | 6 131,10 | 6 131,1 | 0 | 6 131,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 32. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | 84 382,20 | 21 095,6 | 0 | 21 095,6 | 0 | 63 286,70 | 0 | 63 286,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 33. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная,  ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | 1,4 км | 2022 (СМР) | 16 274,10 | 2 020,0 | 0 | 2 020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 34. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Селиярово | 100 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | 77 901,00 | 19 475,3 | 0 | 19 475,3 | 0 | 58 425,70 | 0 | 58 425,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 35. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск" | м | 2022 | - | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 36. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | м | 2022 | - | 464,3 | 0 | 464,3 | 464,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 37. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | м | 2022 | - | 900,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 38. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | - | 2022 (ПИР) | - | 1 610,1 | 0 | 1 610,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 39. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | - | 2022 (СМР) | - | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 40. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 1944 куб. м/сут | 2020-2022 | 584 017,99 в ценах  3 кв.  2019 года | 27 127,1 | 0 | 27 127,1 | 27 127,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 41. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,5 м | 2013-2022 | 22 871,93  в ценах  1 кв.  2019 года | 22 645,2 | 0 | 22 645,2 | 22 645,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 42. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | м | 2021-2022 | - | 19 714,8 | 0 | 19 714,8 | 19 714,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 43. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2019-2022 | ПИР –  2 159,7 тыс. руб.,  СМР –  15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2020 года | 21 106,3 | 0 | 21 106,3 | 21 106,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 44. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | м | 2022 | - | 1 490,0 | 0 | 1 490,0 | 1200,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 45. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | 5,63 км | 2022 год (ПИР) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 46. | Газификация  с. Тюли (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | 4,2 км | 2022 год (ПИР) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 47. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | 5 км | 2022 год (ПИР) | 6 530,00 | 6 530,00 | 0 | 6 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 48. | Строительство канализацион-но-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | 100 м3/сут | 2022 год (ПИР) | 4 374,80 | 4 374,80 | 0 | 4 374,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 49. | Реконструкция КОС  п. Кирпичный | 40 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | 99 325,90 | 19 865,2 | 0 | 19 865,20 | 0 | 79 460,70 | 0 | 79 460,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 50. | Строительство водопровода в п. Бобровский (ПИР, СМР) | 4,2 км | 2023 год (ПИР) | 5 942,10 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 5 942,10 | 0 | 5 942,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 51. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | 4,2 км | 2022 год (ПИР) | 5 582,80 | 5 582,9 | 0 | 5 582,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 52. | Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (ПИР) | 60 м3/сут | 2023 год (ПИР) | 4 740,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 4 740,00 | 0 | 4 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 53. | Водоочистные сооружения в здании школы с группами для детей дошкольного возраста  д. Ярки (ПИР, СМР) | 5 м3/сут | 2022 год (ПИР) | 256,90 | 256,9 | 0 | 256,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») |
| 54. | Устройство подхода к дебаркадеру в п. Горноправдинск | - | 2022 год (ПИР) | 4 867,1 | 4 867,1 | 0 | 4 867,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 55. | Устройство подхода к дебаркадеру в с.Нялинское (ПИР,СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 548,4 | 548,4 | 0 | 548,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 56. | Устройство подхода к дебаркадеру в п.Кирпичный (ПИР,СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 548,4 | 548,4 | 0 | 548,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 57. | Устройство подхода к дебаркадеру в с.Троица (ПИР,СМР) | - | 2022 год (ПИР) | 548,4 | 548,4 | 0 | 548,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |
| 58. | Устройство подхода к дебаркадеру в с.Елизарово | - | 2022 год | 5 557,0 | 5 557,0 | 0 | 5 557,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прямые инвестиции | департамент строительства,  архитектуры и ЖКХ (УКС и Р) |