Перечень

реализуемых объектов на 2023 – 2025 годы, включая приобретение объектов недвижимого имущества,   
объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-  ние объекта | Мощ-ность | Сроки строи-тельс-тва, проек-тирова-ния (хара-ктер работ) | Расчетная стоимость объекта  в ценах соответс-твующих лет  с учетом периода реализа-ции проекта | Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей | | | | | Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей | | | | Меха-низм реали-зации | Заказчик по строи-тельству (при- обрете-нию) |
| все-го | в том числе | | | всего | в том числе | | | | все-го | в том числе | | |
| из бюд-жета авто-но-много окру-га | из бюд-жета райо-на | в том числе:  сред-ства ТЭК | из бюд-жета авто-ном-ного окру-га | из бюд-жета рай-она | | в том чис-ле:  сред-ства ТЭК | из бюдже-та автоно-много округа | из бюд-жета рай-она | в том числе:  сред-ства ТЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство «СДК  п. Горно-правдинск» | 300 мест/40000 томов книж-ного – фон- да/100 уч./31  76,41 кв. м | 2020 – 2024 (СМР) | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР –  253 305,2 тыс. рублей | 194191,7 | 164 008,3 | 30 183,4 | 21 551,3 | 108 070,6 | 102 667,1 | 5 403,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пря-мые инве-сти-ции | Депар-тамент строите-льства,  архитек-туры и ЖКХ  (МКУ  «УКСиР») |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофунк-циональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, администра- тивные помещения, сельская администрация, учреждения  для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство) в  п. Луговском Ханты-Мансийского района» |  | 2020-2022 (ПИР) |  | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 | 1 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пря-мые инве-сти-ции | депар-тамент строите-льства,  архитек-туры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| 3. | Строительство «КСК  д. Ярки» | 100 мест/ 9100 экзем-пляров/ 35 чел./ час/  2937 кв. м | 2021 – 2023 (СМР) |  | 170 775,8 | 0,0 | 170 775,8 | 170 775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пря-мые инве-стиции | Депар-тамент строите-льства,  архитек-туры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | 100/25 | 2020-2022 | ПИР –  3 000,0  тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пря-мые инве-стиции | Депар-тамент строите-льства,  архитек-туры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| 5. | Строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | 100/2530 | 2020-2022 | 43 225,19 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2018 года | 228,0 | 0,0 | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пря-мые инве-стиции | Депар-тамент строите-льства,  архитек-туры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| 6. | Строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобровский» | 55 | 2022-2022 |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции (средства ТЭК) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте  д. Согом (ПИР, СМР) | 400м2 | 2022 – 2023 год (ПИР) | 2 652,8 | 2 652,8 | 0,0 | 2 652,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| 8. | Строительство автомобильной дороги  до с. Цингалы (ПИР, СМР) | 0,355 км | 2022 – 2023 год  (ПИР, СМР) | 23 307,0 | 23 307,0 | 0,0 | 23 307,0 | 23 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| 9. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск  (ПИР, СМР) | 0,05 км | 2022 – 2023 год  (ПИР, СМР) | 15 110,0 | 12 232,5 | 0,0 | 12 232,5 | 12 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| 10. | Строительство объездной дороги  в п. Горноправ-динск  (ПИР, СМР) | 0,089 км | 2022 – 2023 год  (ПИР, СМР) | 15 000,0 | 41 029,3 | 0,0 | 41 029,3 | 41 029,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| 11. | Обустройство вертолетной площадки  в п. Сибирский | 2500м2 | 2022 – 2023 год  (ПИР, СМР) | 10 000,0 | 27 200,0 | 0,0 | 27 200,0 | 27 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| 12. | Строительство автомобильной дороги  д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица от автомобиль-ной дороги регионального значения  «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04)  с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | - | 2023 год (ПИР) | 0,0 | 49 282,8 | 0,0 | 49 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ  «УКСиР») |
| **Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды в п. Бобровский  (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 9 846,50 | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-стиции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| 14. | Строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды в п. Кедровый  (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 9 863,90 | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-стиции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») |
| 15. | Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут | 2022 –2023 годы (СМР) | 70 290,60 | 70290,6 | 0,0 | 70290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 16. | Строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый (ул. Старая  Набережная) (ПИР) |  | 2023 год (ПИР) | 11 490,00 | 26 065,0 | 0,0 | 26 065,0 | 26 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 17. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения  по ул. Северная,  пер. Восточный  (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | 900,00 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департа-мент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 18. | Подводящий газопровод  к п. Горноправдинск. Резервная ветка  (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022 –2023 годы (СМР) | 22 645,20 | 16645,8 | 0,0 | 16645,8 | 16645,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 19. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап  п. Горноправдинск | 2000 м3 | 2022 –2023 годы (СМР) | 46 127,10 | 14 650,3 | 0,0 | 14 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 20. | Строительство сетей холодного водоснабжения  по ул. Лесная,  пер. Торговый 1, 2,  пер. Северный  п. Выкатной | 1480,5 м | 2022 –2023 годы (СМР) | 17 632,70 | 2221,8 | 0,0 | 2221,8 | 2221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 21. | Строительство сетей водоснабжения  д. Ягурьях (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 464,30 | 464,3 | 0,0 | 464,3 | 464,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департа-мент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 22. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2023 год (ПИР) | 4 374,80 | 4 374,8 | 0,0 | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 23. | Строительство сетей водоотведения по ул.Боровая д.Шапша |  | 2023 год (ПИР) | 846,0 | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 24. | Строительство сетей водоснабжения в п.Кедровый |  | 2023 год (СМР) | 30 365,9 | 30 365,9 | 0,0 | 30 365,9 | 30 365,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инве-сти-ции | департамент строитель-ства, архитекту-ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Строительство пожарного водоема  в с. Кышик  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 26. | Строительство пожарного водоема  в с. Троица  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 27. | Строительство пожарного водоема  в с. Нялинское  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2023 год (ПИР) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |
| 28. | Строительство пожарного водоема  в д. Согом  Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | - | 2022 - 2023 годы (СМР) | 7897,6 | 3948,8 | 0,0 | 3948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвести-ции | департамент строитель-ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |