Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель ,проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта  | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| 1. | Строитель-ство тепличного комплекса 5,2 га  | АО «Агрофирма»,генеральный директор Горбатюк Андрей Васильевич | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использова-нием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | реализуемый | В рамках реализации «дорожной карты» по строительству второй очереди тепличного комплекса, работы по объектам «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» и «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» завершены. Объекты введены в эксплуатацию и функционируют.Администрацией Ханты-Мансийского района в адрес инвестора АО «Агрофирма» направлено Соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проекта по строительству второй очереди. Представителями общественности одобрена проектная инициатива реализации инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры АО «Агрофирма». Вносятся изменения в государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» в части установления государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов модернизации инфраструктуры действующих тепличных комплексов.  | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строитель-ство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. Направлено заявление в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района об увеличении площади земельного участка. Кроме этого, принято решение о необходимости оформления санитарно-защитной зоны. | начальник отдела труда, предпринима-тельства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строитель-ство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | Проведены работы по отсыпке участка, построены подъездные пути  к участку. Установлены сваи, залит фундамент. В мае 2020 года запланировано установление каркаса здания. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 4. | Придорож-ный сервис «Черемхи» | ИП Разбойникова Елена Викторовна | Ханты-Мансийский район, 3 км автодороги «ЮГРА» Ханты-Мансийск – Нягань | оказание услуг придорож-ного сервиса | 2019 – 2020 годы | реализуемый | Завершены работы по отсыпке участка и планировке территории. Заявка на получение кредита направлена в кредитное учреждение и находится в стадии рассмотрения. Заключение кредитного договора запланировано на февраль 2020 года. | начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 5. | Строитель-ство производс-твенной базы» в районе 12 – 13 км автодороги «Югра | ООО «Ханты-Мансийское пассажирское автотранспортное предприятие» | Ханты-Мансийский район, 12 – 13 км автодороги «Югра» (г. Ханты-Мансийск – п. Талинский) | оказание услуг по перевозке пассажиров | 2019-2023 годы | реализуемый | За 2019 год среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 36 человек, с начала года создано 11 рабочих мест. С начала 2019 года оказана 671 услуга по перевозке пассажиров. | начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 6. | Строительство фермы «Югорское подворье» | КФХ Берсеневой Ларисы Александров-ны | территория бывшего села Базьяны Ханты-Мансийского района | производство продукции животно-водства и снабжение населения мясной продукцией | 2019 – 2021 годы | реализуемый | За 2019 год приобретено промышленное инкубационное и клеточное оборудование (36 клеток), брудеры для суточных птенцов. Изготовлены клетки для кур-несушек. Смонтировано оборудование для напольного содержания маточного стада водоплавающей птицы в зимний период. Заключены договора на поставку комбикормов от Богдановичского комбикормового завода. Приобретено, смонтировано и введено в эксплуатацию холодильное и морозильное оборудование для хранения готовой продукции. Принято участие в осенних ярмарках для реализации произведенной продукции. | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |