

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.09.2013 № 248

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года №199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» и в целях развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 14 октября 2010 года № 171 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы»»;

от 28 февраля 2011 года № 41 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 18 апреля 2011 года №73 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 15 августа 2011 года № 138 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 12 сентября 2011 года № 161 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 30 сентября 2011 года № 188 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 02 ноября 2011 года № 210 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 13 декабря 2011 года № 248 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 30 марта 2012 года № 63 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 02 апреля 2012 года № 67 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 02 июля 2012 года № 153 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 05 октября 2012 года № 234 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 05 декабря 2012 года № 296 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 27 декабря 2012 года № 314 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 20 февраля 2013 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года №171»;

от 30 мая 2013 года № 127 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 171 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011 – 2015 годы»;

от 18 июля 2013 года № 173 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 171 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011 – 2015 годы»;

от 26 августа 2013 года № 215 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 171 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011 – 2015 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 248

**Муниципальная программа**

**«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса**

**Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» |
| Правовое обоснование для разработки муниципальной программы | Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Исполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»);  администрации сельских поселений |
| Основные цель  и задачи муниципальной программы | цель: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в Ханты-Мансийском районе, обеспечение доступности для населения района стоимости коммунальных услуг.  Задачи:  приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;  повышение качества питьевой воды;  обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства;  повышение качества предоставления услуг ЖКХ;  строительство инженерных сетей и капитальный ремонт изношенных основных фондов;  капитальный ремонт многоквартирных домов;  повышение уровня благосостояния населения |
| Сроки реализации муниципальной программы | срок реализации Программы: 2014 – 2016 годы:  I этап – 2014 год;  II этап – 2015 год;  III этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы – 320 548,5 тыс. рублей, из них:  2014 год – 126 977,3 тыс. рублей, из них:  102 892,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета района,  24 085,3 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа;  2015 год – 94 223,4 тыс. рублей, из них:  71 146,8 тыс. рублей – за счет средств бюджета района,  23 076,6 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа;  2016 год – 99 347,8 тыс. рублей, из них:  73 111,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета района,  26 236,8 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | протяженность отремонтированных инженерных сетей  к 2016 году до 8,8 км;  доля и снижение расходов на коммунальные услуги в доходах населения с 22 процентов до 10 процентов |

**2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно- коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) направлена на решение вопросов строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах

муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-

Мансийского района в двухтрубном исполнении составляет 54 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 22 км или 40 процентов от их общей протяженности.

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью муниципальными котельными (18 – на природном газе, 11 – на угле и 1 – на электроэнергии). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.

Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся водозаборы (31 ед. в 23 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 76,2 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 24,6 км, т.е. 32 процента от общей протяженности водопроводных сетей.

Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения.

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

**3. Основные цели и задачи муниципальной программы, оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы**

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

**4. Программные мероприятия**

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении 2 к Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной**

**программы**

Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета

муниципального образования Ханты-Мансийский район

Объемы финансирования указаны в паспорте Программы.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляют субъекты бюджетного планирования администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий финансовый год, связи с чем в Программу могут вноситься изменения.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского район.

Получателями средств на реализацию Программы являются: департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района;

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»; администрации сельских поселений.

Координатором Программы предоставляется ежеквартально и ежегодно информация о ходе реализации Программы в уполномоченный орган в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Программе

**Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы».

Координатор муниципальной программы: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
|
| 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели непосредственных результатов | | | | | | |
| 1.1. | Населенные пункты, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 1.2. | Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, км |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения, км | 31,957 | 28,07 | 25,96 | 24 | 24 |
| сети водоснабжения, км | 21,66 | 19,38 | 17,58 | 16,5 | 16,5 |
| канализационные сети, км | 9 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2. Показатели конечных результатов | | | | | | |
| 2.1. | Снижение доли расходов на коммунальные услуги в доходах населения, % | 22 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 2.2. | Протяженность отремонтированных инженерных сетей в период реализации программы, км | 0 | 2.9 | 5,9 | 8,8 | 8,8 |

Приложение 2 к Программе

**Основные программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Муниципаль-ный заказчик | | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | Исполнители муниципальной программы |
| всего | в том числе | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в Ханты-Мансийском районе, обеспечение доступности для населения района стоимости коммунальных услуг. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения коммунальными услугами | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 12 300,0 | 12 300,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 12 300,0 | 12 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение манипулятора для МП «ЖЭК-3» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1 | | | всего | | 14 300,0 | 14 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района | | 14 300,0 | 14 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.2. Повышение качества питьевой воды. | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | с. Елизарово, с. Троица, д. Белогорье, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово, с. Цингалы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. | д. Шапша, д. Ярки | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Организация зоны санитарной охраны водозабора на основании разработанного проекта п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Организация зоны санитарной охраны водозабора на основании разработанного проекта д. Белогорье | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Организация зоны санитарной охраны водозабора на основании разработанного проекта с. Троица | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Устройство ЗСО (устройство ограждения, твердое покрытие дорожек, вынос ЛЭП) с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 16 700,0 | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 16 700,0 | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Строительство водозабора ВОС д. Согом | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Строительство нового водозабора (ПИР, СМР) д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт ВОС (с. Елизарово, п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 13 800,0 | 13 800,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 13 800,0 | 13 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Строительство водозабора (п. Пырьях, п. Сибирский, с. Нялинское) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 33 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 |
| Итого по задаче 1.2 | | | всего | | 85 920,0 | 46 000,0 | 17 920,0 | 22 000,0 |  |
| бюджет района | | 85 920,0 | 46 000,0 | 17 920,0 | 22 000,0 |
| Задача 1.3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства. | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Строительство объектов: | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 44 713,9 | 13 663,9 | 17 081,0 | 13 969,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 44 713,9 | 13 663,9 | 17 081,0 | 13 969,0 |
| 1.3.1.1. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 31 099,0 | 1 030,0 | 16 100,0 | 13 969,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 31 099,0 | 1 030,0 | 16 100,0 | 13 969,0 |
| 1.3.1.2. | Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 2 288,0 | 1 307,0 | 981,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 2 288,0 | 1 307,0 | 981,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3. | Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (I, II этапы) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4. | Инженерные сети микрорайон Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение. 2 очередь. II этап | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 326,9 | 326,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 326,9 | 326,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3 | | | всего | | 44 713,9 | 13 663,9 | 17 081,0 | 13 969,0 |  |
| бюджет района | | 44 713,9 | 13 663,9 | 17 081,0 | 13 969,0 |
| Задача 1.4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ. | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 14 378,2 | 4 500,0 | 4 779,0 | 5 099,2 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ;  МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 14 378,2 | 4 500,0 | 4 779,0 | 5 099,2 |
| 1.4.2. | Аварийно-технический запас | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 18 366,1 | 3 000,0 | 7 434,0 | 7 932,1 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 18 366,1 | 3 000,0 | 7 434,0 | 7 932,1 |
| 1.4.3. | Субсидии на реализацию подпрограммы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 3 119,2 | 1 021,8 | 1 037,4 | 1 060,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет автономного округа | | 3 119,2 | 1 021,8 | 1 037,4 | 1 060,0 |
| Итого по задаче 1.4 | | | всего | | 35 863,5 | 8 521,8 | 13 250,4 | 14 091,3 |  |
| бюджет автономного округа | | 3 119,2 | 1 021,8 | 1 037,4 | 1 060,0 |
| бюджет района | | 32 744,3 | 7 500,0 | 12 213,0 | 13 031,3 |
| Задача 1.5. Строительство инженерных сетей и капитальный ремонт изношенных основных фондов. | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 18 851,4 | 5 900,0 | 6 265,8 | 6 685,6 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства |
| бюджет района | | 18 851,4 | 5 900,0 | 6 265,8 | 6 685,6 |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | и ремонта» |
| 1.5.2. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ;  МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/ сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 6 528,1 | 6 528,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 6 528,1 | 6 528,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки, СМР (2 этап. Инженерные сети) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 072,0 | 0,0 | 1 072,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет района | | 1 072,0 | 0,0 | 1 072,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | Субсидии на софинансирование подпрограммы | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет автономного округа | | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.5 | | | всего | | 31 451,5 | 17 428,1 | 7 337,8 | 6 685,6 |  |
| бюджет автономного округа | | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | | 27 451,5 | 13 428,1 | 7 337,8 | 6 685,6 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | | 212 248,9 | 99 913,8 | 55 589,2 | 56 745,9 |  |
| бюджет автономного округа | | 7 119,2 | 5 021,8 | 1 037,4 | 1 060,0 |
| бюджет района | | 205 129,7 | 94 892,0 | 54 551,8 | 55 685,9 |
| Подпрограмма 2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет автономного округа | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 |
| Итого по задаче 2.1 | | | всего | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 |  |
| бюджет автономного округа | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 |  |
| бюджет автономного округа | | 1 099,4 | 293,2 | 453,4 | 352,8 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Повышение уровня благосостояния населения | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с транспортировкой газа | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 42 020,1 | 8 000,0 | 16 595,0 | 17 425,1 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет района | | 42 020,1 | 8 000,0 | 16 595,0 | 17 425,1 |
| 3.1.2. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 65 180,1 | 18 770,3 | 21 585,8 | 24 824,0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ |
| бюджет автономного округа | | 65 180,1 | 18 770,3 | 21 585,8 | 24 824,0 |
| Итого по задаче 3 | | | всего | | 107 200,2 | 26 770,3 | 38 180,8 | 42 249,1 |  |
| бюджет автономного округа | | 65 180,1 | 18 770,3 | 21 585,8 | 24 824,0 |
| бюджет района | | 42 020,1 | 8 000,0 | 16 595,0 | 17 425,1 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | | 42 020,1 | 8 000,0 | 16 595,0 | 17 425,1 |  |
| бюджет автономного округа | | 65 180,1 | 18 770,3 | 21 585,8 | 24 824,0 |
| бюджет района | | 42 020,1 | 8 000,0 | 16 595,0 | 17 425,1 |
| Итого по разделу | | | всего | | 320 548,5 | 126 977, 3 | 94 223,4 | 99 347,8 |  |
| бюджет автономного округа | | 73 398,7 | 24 085,3 | 23 076,6 | 26 236,8 |
| бюджет района | | 247 149,8 | 102 892, 0 | 71 146,8 | 73 111,0 |
| Всего по Программе | | | всего | | 320 548,5 | 126 977, 3 | 94 223,4 | 99 347,8 |  |
| бюджет автономного округа | | 73 398,7 | 24 085,3 | 23 076,6 | 26 236,8 |
| бюджет района | | 247 149,8 | 102 892, 0 | 71 146,8 | 73 111,0 |