

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24.08.2021 № 211

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 12 ноября 2018 года № 328

«О муниципальной программе

Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», учитывая заключенные Соглашения о передаче администрациями сельских поселений осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района,   
на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 328

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2024 годы» |
| Дата утверждения  муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328  «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);  администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района;  департамент имущественных и земельных отношений администрации района (далее – ДИиЗО);  комитет по финансам администрации района;  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) |
| Цели муниципальной программы | 1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;  2) обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;  3) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  4) улучшение благоустройства населенных пунктов района |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;  3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;  4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;  5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения  и повышения энергетической эффективности  и энергобезопасности;  6) благоустройство территорий населенных пунктов района |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»;  подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»;  подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»;  подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав  муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проекта «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:  общий объем финансирования составит  22 636,1 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 6 541,2 тыс. рублей;  2020 год – 16 094,9 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1) увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 90% до 99%;  2) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9%;  3) увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,  от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6,5% до 12%;  4) увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 22 единиц;  5) ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района на уровне 100%;  6) ежегодное предоставление банных услуг  в количестве предоставленных банных услуг  (не менее 10 000 помывок);  7) сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне не более 22%;  8) ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии (до 10 352,6 тыс. кВтч/год);  9) доля реализованных мероприятий по благоустройству на 100%;  10) Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 2 до 3,4% |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования составит  3 709 362,5 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 600 024,4 тыс. рублей;  2020 год – 874 403,8 тыс. рублей;  2021 год – 1 073 171,3 тыс. рублей;  2022 год – 594 457,2 тыс. рублей;  2023 год – 567 305,8 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района  (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |  |

Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

формирует проект муниципальной программы и изменений в нее,   
их согласование;

направляет проект муниципальной программы и изменения в нее   
в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует   
в реализации программных мероприятий, формирует предложения   
о внесении в нее изменений в соответствии с установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246, требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой являются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Для исполнения мероприятий муниципальной программы администрации сельских поселений инициируют передачу администрации Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению следующих вопросов местного значения:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам   
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом   
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным   
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п   
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основным   
номером 1.2.22, 1.2.48, 1.2.53, реализуются в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11 июня 2015 года № 127.

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными   
номерами 3.1.1, 3.1.6, 4.1.2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными   
номерами 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района   
от 7 ноября 2019 года № 301 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе».

Основное мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под   
номером 5.1, реализуются в соответствии с Правилами предоставления   
и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, установленными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе.

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным   
номером 5.2.1, реализуется в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района по вопросам инициативного бюджетирования.

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения МКУ «УКСиР»   
на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного проекта» бережливого производства снижение затрат   
на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246   
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя  на момент окончания действия реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года».  Показатель определяется по формуле:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;  Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.;  Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел. |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года».  Рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики  от 10.07.2015 № 305  (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной службы государственной статистики  от 18.07.2019 № 414  (Об утверждении формы  № 1-Жилфонд) |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 6,5 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года».  Рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,  от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;  Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;  Д – общее количество граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | рассчитывается по формуле:  N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:  N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;  Pn – благоустроенные места, ед.;  z – год реализации муниципальной программы |
| 5. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района  от 05.11.2014 № 316  «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» |
| 6. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | количество предоставленных банных услуг;  рассчитывается по формуле:  N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:  N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;  Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте |
| 7. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <8,6 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | показатель определяется по формуле:  Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:  Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;  Рк – максимальный совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;  Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.  Установлен законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| 8. | Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 0 | 10 352,60 | объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии |
| 9. | Доля реализованных  мероприятий по благоустройству, % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля реализованных  мероприятий по благоустройству, %;  Р – планируемое количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 05.10.2018 № 347-п, ед.;  Д – выполненное количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 50.10.2018 № 347-п, ед. |
| 10. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | V = D / Rветхие x 100, где:  V - доля замены ветхих инженерных сетей от общей протяженности ветхих инженерных сетей;  D - общая протяженность замененных ветхих инженерных сетей; Rветхие - общая протяженность ветхих инженерных сетей |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основно-го мероп-риятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансиро-вания | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019  год | | 2020  год | | 2021  год | | 2022  год | | | 2023  год | | | 2024 год | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |  | всего | | 19 354,5 | | 6 485,4 | | 2 460,7 | | 10 408,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 19 354,5 | | 6 485,4 | | 2 460,7 | | 10 408,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС  в д. Ярки Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 312,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 312,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 312,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 312,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды  в п. Бобровский | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 6 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 6 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.3. | Проведение работ по ликвидации скважин  в п. Горноправдинск путем тампонажа | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 2 150,3 | | 2 150,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 150,3 | | 2 150,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.4. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 4 187,1 | | 1 395,7 | | 1 395,7 | | 1 395,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 4 187,1 | | 1 395,7 | | 1 395,7 | | 1 395,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.5. | Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 2 939,4 | | 2 939,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 939,4 | | 2 939,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.6. | Проведение ремонтно-восстановительных работ водозаборного сооружения в с. Троица сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 065,0 | | 0,0 | | 1 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 065,0 | | 0,0 | | 1 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.7. | Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1, 2, 10 приложение 1  к программе  показатели 1 – 5) |  | всего | | 1 476 197,7 | | 170 260,6 | | 421 393,1 | | 623 670,8 | | 150 945,0 | | | 109 928,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 85 401,3 | | 19 563,6 | | 26 955,4 | | 28 836,4 | | 6 133,8 | | | 3 912,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 1 390 796,4 | | 150 697,0 | | 394 437,7 | | 594 834,4 | | 144 811,2 | | | 106 016,1 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 1 372 674,5 | | 147 244,6 | | 389 488,9 | | 587 625,3 | | 143 277,7 | | | 105 038,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 18 121,9 | | 3 452,4 | | 4 948,8 | | 7 209,1 | | 1 533,5 | | | 978,1 | | | 0,0 | | |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 245 198,5 | | 39 593,0 | | 40 994,8 | | 120 455,6 | | 23 466,1 | | | 20 689,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 85 401,3 | | 19 563,6 | | 26 955,4 | | 28 836,4 | | 6 133,8 | | | 3 912,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 159 797,2 | | 20 029,4 | | 14 039,4 | | 91 619,2 | | 17 332,3 | | | 16 776,9 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 141 675,3 | | 16 577,0 | | 9 090,6 | | 84 410,1 | | 15 798,8 | | | 15 798,8 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 18 121,9 | | 3 452,4 | | 4 948,8 | | 7 209,1 | | 1 533,5 | | | 978,1 | | | 0,0 | | |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 65 828,7 | | 0,0 | | 6 362,3 | | 59 466,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 65 828,7 | | 0,0 | | 6 362,3 | | 59 466,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 17 851,3 | | 1 611,9 | | 1 815,0 | | 10 794,4 | | 1 815,0 | | | 1 815,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 17 851,3 | | 1 611,9 | | 1 815,0 | | 10 794,4 | | 1 815,0 | | | 1 815,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.4. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Кышик | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 171,0 | | 171,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 171,0 | | 171,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.5. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 171,0 | | 171,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 171,0 | | 171,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.6. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Елизарово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 480,0 | | 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 480,0 | | 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.7. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 480,0 | | 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 480,0 | | 480,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.8. | Строительство сетей водоснабжения  с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая,  пер. Северный)  (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 10 075,0 | | 0,0 | | 2 055,0 | | 8 020,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 10 075,0 | | 0,0 | | 2 055,0 | | 8 020,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.9. | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 597,0 | | 0,0 | | 597,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 597,0 | | 0,0 | | 597,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.10. | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.11. | Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 3 195,0 | | 3 195,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 3 195,0 | | 3 195,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.12. | Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского район | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 200,9 | | 200,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 200,9 | | 200,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.13. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 9 915,7 | | 4 980,8 | | 4 934,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 9 915,7 | | 4 980,8 | | 4 934,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками  в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная  до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 3 600,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 3 600,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.15. | Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 220,4 | | 220,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 220,4 | | 220,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.16. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД,СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 36 764,6 | | 8 174,2 | | 5 945,2 | | 22 645,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 36 764,6 | | 8 174,2 | | 5 945,2 | | 22 645,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.17. | Инженерные сети  (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района  (2 этап) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 2 311,1 | | 2 311,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 311,1 | | 2 311,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.18. | Проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.19. | Выполнение проектно-изыскательских работ  по реконструкции КОС  п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 7 129,5 | | 2 376,5 | | 2 376,5 | | 2 376,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 7 129,5 | | 2 376,5 | | 2 376,5 | | 2 376,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.20. | Капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного  по адресу: Ханты-Мансийский район,  п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19а | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 436,3 | | 1 436,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 436,3 | | 1 436,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.21. | Реконструкция локальных очистных сооружений  с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 587 373,3 | | 81 701,6 | | 268 754,8 | | 236 916,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 587 373,3 | | 81 701,6 | | 268 754,8 | | 236 916,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.22. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками  в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная  до школы-сада» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 71 356,0 | | 16 800,0 | | 31 800,0 | | 22 756,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 71 356,0 | | 16 800,0 | | 31 800,0 | | 22 756,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.23. | Строительство сетей водоснабжения  д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 5 334,7 | | 2 435,2 | | 2 435,2 | | 464,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 5 334,7 | | 2 435,2 | | 2 435,2 | | 464,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.24. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по  ул. Лесная,  пер. Торговый 1, 2,  пер. Северный  п. Выкатной» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 4 226,4 | | 2 066,7 | | 2 159,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 4 226,4 | | 2 066,7 | | 2 159,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.25. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 439,6 | | 0,0 | | 219,8 | | 219,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 439,6 | | 0,0 | | 219,8 | | 219,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.26. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому  дому с. Батово,  ул. Луговая, дом 1» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 196,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 196,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.27. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово,  ул. Молодежная, дом 1» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 196,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 196,0 | | 98,0 | | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.28. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 279,0 | | 93,0 | | 93,0 | | 93,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 279,0 | | 93,0 | | 93,0 | | 93,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.29. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Площадка под уголь и подъездные пути  п. Кирпичный» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 98,0 | | 49,0 | | 49,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 98,0 | | 49,0 | | 49,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.30. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Инженерные сети для многоквартирного жилого дома  с. Нялинское» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 96,0 | | 96,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 96,0 | | 96,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.31. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Блок-бокс с баком аккумулятор. 10 м3 для воды п. Кедровый» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 21,0 | | 21,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 21,0 | | 21,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.32. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Внеплощадочные тепловые сети  п. Кедровый,  ул. Механизаторов, 14» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 57,0 | | 57,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 57,0 | | 57,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.33. | Проведение технической  инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского  п. Кедровый» | департамент  строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 26,0 | | 26,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 26,0 | | 26,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.34. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Пырьях» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 21,0 | | 21,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 21,0 | | 21,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.35. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция водотрассы  в п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 92,0 | | 46,0 | | 46,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 92,0 | | 46,0 | | 46,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.36. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 71 868,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 50 000,0 | | 21 868,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 71 868,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 50 000,0 | | 21 868,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.37. | Строительство КОС  п. Кедровый производительностью 100 куб. м/сутки  (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 6 787,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 787,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 6 787,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 787,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.38. | Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 466,7 | | 0,0 | | 728,4 | | 738,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 466,7 | | 0,0 | | 728,4 | | 738,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.39. | Ремонт водопроводных колодцев  (в т.ч. устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения  в д. Шапша по ул. Новая, д. 9, 30, 15, ул. Парковая, д. 10, ул. Зеленая  (район ВОС) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 538,1 | | 0,0 | | 538,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 538,1 | | 0,0 | | 538,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.40. | Строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый  (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 2 980,0 | | 0,0 | | 1 490,0 | | 1 490,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 980,0 | | 0,0 | | 1 490,0 | | 1 490,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.41. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по  ул. Северная,  пер. Восточный  (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 920,0 | | 0,0 | | 1 020,0 | | 900,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 920,0 | | 0,0 | | 1 020,0 | | 900,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.42. | Строительство КОС  п. Красноленинский производительностью 100 куб.м/сутки  (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 6 787,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 787,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 6 787,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 787,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.43. | Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 87 424,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 87 424,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 87 424,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 87 424,2 | | | 0,0 | | |
| 1.2.44. | Строительство КОС  в д. Белогорье (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 31 059,3 | | 0,0 | | 2 200,0 | | 2 127,1 | | 26 732,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 31 059,3 | | 0,0 | | 2 200,0 | | 2 127,1 | | 26 732,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.45. | Строительство КОС  в д. Согом (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 21 064,0 | | 0,0 | | 2 200,0 | | 2 126,5 | | 16 737,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 21 064,0 | | 0,0 | | 2 200,0 | | 2 126,5 | | 16 737,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.46. | Строительство КОС  в с. Батово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 31 320,7 | | 0,0 | | 2 978,4 | | 1 610,1 | | 26 732,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 31 320,7 | | 0,0 | | 2 978,4 | | 1 610,1 | | 26 732,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.47. | Строительство КОС  в п. Сибирский (ПИР, СМР) | департамент  строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 28 094,0 | | 0,0 | | 4 075,7 | | 4 000,0 | | 20 018,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 28 094,0 | | 0,0 | | 4 075,7 | | 4 000,0 | | 20 018,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.48. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация ул. Новая в д. Шапша Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 5 232,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 232,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 5 232,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 232,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.49. | Строительство сетей холодного водоснабжения  по ул. Лесная,  пер. Торговый 1, 2,  пер. Северный  п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 16 101,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 16 101,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 16 101,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 16 101,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.50. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20  п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 356,0 | | 0,0 | | 155,5 | | 200,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 356,0 | | 0,0 | | 155,5 | | 200,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.51. | Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности объектов теплоснабжения в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 2 788,6 | | 0,0 | | 2 788,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 788,6 | | 0,0 | | 2 788,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.52. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 14 212,6 | | 0,0 | | 7 240,0 | | 6 972,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 14 212,6 | | 0,0 | | 7 240,0 | | 6 972,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.53. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 34 350,0 | | 0,0 | | 21 978,1 | | 12 371,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 34 350,0 | | 0,0 | | 21 978,1 | | 12 371,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.54. | Ремонт водопровода, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский район,  с. Кышик, протяженность 4 512 м, год постройки 1991, кадастровый номер 86:02:0801001:1172,  на участке в районе  ул. Болотная,  с установкой пожарных гидрантов | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 156,2 | | 0,0 | | 156,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 156,2 | | 0,0 | | 156,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.55. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 4 166,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 166,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 4 166,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 166,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.56. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 220,3 | | 0,0 | | 109,9 | | 110,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 220,3 | | 0,0 | | 109,9 | | 110,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.57. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация  п. Бобровский» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.58. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация  п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 300,0 | | 0,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 300,0 | | 0,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.59. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ  д. Белогорье, с. Троица» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.60. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин  п. Горноправдинск» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 100,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 100,0 | | 0,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.61. | Ремонт водонапорной башни Рожновского  в с. Кышик | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 300,0 | | 0,0 | | 1 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 300,0 | | 0,0 | | 1 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.62. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 19 714,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 19 714,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 19 714,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 19 714,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.63. | Строительство внутрипоселкового газопровода  в с. Реполово (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 4 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 4 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.64. | Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка проектно-сметной документации, СМР) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.2.65. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (разработка ПСД) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 3 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 3 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 5) |  | всего | | 13 922,6 | | 2 514,3 | | 2 353,8 | | 3 018,2 | | 3 018,2 | | | 3 018,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 13 922,6 | | 2 514,3 | | 2 353,8 | | 3 018,2 | | 3 018,2 | | | 3 018,1 | | | 0,0 | | |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района |  | всего | | 13 922,6 | | 2 514,3 | | 2 353,8 | | 3 018,2 | | 3 018,2 | | | 3 018,1 | | | 0,0 | | |
| департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | бюджет района | | 13 922,6 | | 2 514,3 | | 2 353,8 | | 3 018,2 | | 3 018,2 | | | 3 018,1 | | | 0,0 | | |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |  | всего | | 383 508,4 | | 67 969,0 | | 78 539,5 | | 83 205,5 | | 76 897,2 | | | 76 897,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 383 508,4 | | 67 969,0 | | 78 539,5 | | 83 205,5 | | 76 897,2 | | | 76 897,2 | | | 0,0 | | |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 220 579,3 | | 37 584,2 | | 45 340,4 | | 49 931,1 | | 43 861,8 | | | 43 861,8 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 220 579,3 | | 37 584,2 | | 45 340,4 | | 49 931,1 | | 43 861,8 | | | 43 861,8 | | | 0,0 | | |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 162 929,1 | | 30 384,8 | | 33 199,1 | | 33 274,4 | | 33 035,4 | | | 33 035,4 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 162 929,1 | | 30 384,8 | | 33 199,1 | | 33 274,4 | | 33 035,4 | | | 33 035,4 | | | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | | 1 892 983,2 | | 247 229,3 | | 504 747,1 | | 720 302,9 | | 230 860,4 | | | 189 843,5 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 85 401,3 | | 19 563,6 | | 26 955,4 | | 28 836,4 | | 6 133,8 | | | 3 912,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 1 807 581,9 | | 227 665,7 | | 477 791,7 | | 691 466,5 | | 224 726,6 | | | 185 931,4 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 1 789 460,0 | | 224 213,3 | | 472 842,9 | | 684 257,4 | | 223 193,1 | | | 184 953,3 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 18 121,9 | | 3 452,4 | | 4 948,8 | | 7 209,1 | | 1 533,5 | | | 978,1 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6) |  | всего | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 65 090,6 | | 12 090,6 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | 9 000,0 | | | 9 000,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7) |  | всего | | 121 576,4 | | 37 095,8 | | 34 465,3 | | 15 941,2 | | 16 711,9 | | | 17 362,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 70 551,6 | | 10 757,4 | | 13 600,2 | | 14 795,0 | | 15 391,7 | | | 16 007,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 51 024,8 | | 26 338,4 | | 20 865,1 | | 1 146,2 | | 1 320,2 | | | 1 354,9 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 48 249,4 | | 26 338,4 | | 20 326,4 | | 528,2 | | 528,2 | | | 528,2 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | | 2 775,4 | | 0,0 | | 538,7 | | 618,0 | | 792,0 | | | 826,7 | | | 0,0 | | |
| 3.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 67 071,1 | | 10 757,4 | | 13 013,4 | | 13 868,0 | | 14 427,6 | | | 15 004,7 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 67 071,1 | | 10 757,4 | | 13 013,4 | | 13 868,0 | | 14 427,6 | | | 15 004,7 | | | 0,0 | | |
| 3.1.2. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 82,2 | | 82,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 82,2 | | 82,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.3. | «Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 2 167,2 | | 256,2 | | 326,4 | | 528,2 | | 528,2 | | | 528,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 167,2 | | 256,2 | | 326,4 | | 528,2 | | 528,2 | | | 528,2 | | | 0,0 | | |
| 3.1.4. | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 40 000,0 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 40 000,0 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.5. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.6. | Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 6 255,9 | | 0,0 | | 1 125,5 | | 1 545,0 | | 1 756,1 | | | 1 829,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 3 480,5 | | 0,0 | | 586,8 | | 927,0 | | 964,1 | | | 1 002,6 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 2 775,4 | | 0,0 | | 538,7 | | 618,0 | | 792,0 | | | 826,7 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | | 2 775,4 | | 0,0 | | 538,7 | | 618,0 | | 792,0 | | | 826,7 | | | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | | 121 576,4 | | 37 095,8 | | 34 465,3 | | 15 941,2 | | 16 711,9 | | | 17 362,2 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 70 551,6 | | 10 757,4 | | 13 600,2 | | 14 795,0 | | 15 391,7 | | | 16 007,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 51 024,8 | | 26 338,4 | | 20 865,1 | | 1 146,2 | | 1 320,2 | | | 1 354,9 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 48 249,4 | | 26 338,4 | | 20 326,4 | | 528,2 | | 528,2 | | | 528,2 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | | 2 775,4 | | 0,0 | | 538,7 | | 618,0 | | 792,0 | | | 826,7 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии  в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 8) | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 570 542,8 | | 272 027,1 | | 292 603,5 | | 316 927,2 | | 337 884,9 | | | 351 100,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 1 427 752,2 | | 248 827,1 | | 267 049,1 | | 286 378,6 | | 306 687,1 | | | 318 810,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 361 994,0 | | 58 000,0 | | 63 886,0 | | 76 371,5 | | 80 339,4 | | | 83 397,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 219 203,4 | | 34 800,0 | | 38 331,6 | | 45 822,9 | | 49 141,6 | | | 51 107,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | всего | | 1 208 548,8 | | 214 027,1 | | 228 717,5 | | 240 555,7 | | 257 545,5 | | | 267 703,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 1 208 548,8 | | 214 027,1 | | 228 717,5 | | 240 555,7 | | 257 545,5 | | | 267 703,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2. | Основное мероприятие. Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (показатели 1.1. – 5.8.) |  | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ДИиЗО | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | ДИиЗО | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.3. | Регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.7. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4.2.12. | Информационная  поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | департамент  строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 4 | | | Всего | | 1 570 542,8 | | 272 027,1 | | 292 603,5 | | 316 927,2 | | 337 884,9 | | | 351 100,1 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 1 427 752,2 | | 248 827,1 | | 267 049,1 | | 286 378,6 | | 306 687,1 | | | 318 810,3 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 142 790,6 | | 23 200,0 | | 25 554,4 | | 30 548,6 | | 31 197,8 | | | 32 289,8 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (показатель 3,4,9) |  | Всего | | 11 650,5 | | 6 356,4 | | 5 294,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 3 515,1 | | 1 760,1 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 6 544,9 | | 3 799,9 | | 2 745,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 985,6 | | 184,8 | | 10 800,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1. | Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: |  | всего | | 10 800,8 | | 0,0 | | 10 800,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 800,8 | | 0,0 | | 10 800,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1.1. | п. Кедровый | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1.2. | с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | | 10 006,7 | | 0,0 | | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 006,7 | | 0,0 | | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1.3. | п. Луговской | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1.4. | п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.2. | Благоустройство придомовой территории ул. Победы,  д. 5а, 4а, 8, 9, 10,  п. Горноправдинск  II этап | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 1 231,8 | | 1 231,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 1 047,0 | | 1 047,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 184,8 | | 184,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.3. | Мемориальный комплекс «Аллея Славы»  по ул. Победы, № 3а,  п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 5 309,4 | | 5 309,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 1 760,1 | | 1 760,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 2 752,9 | | 2 752,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 796,4 | | 796,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 796,4 | | 796,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.4. | Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты» по адресу ул. Киевская 10А в п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 5 294,1 | | 0,0 | | 5 294,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 1 755,0 | | 0,0 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 2 745,0 | | 0,0 | | 2 745,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 794,1 | | 0,0 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 794,1 | | 0,0 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 794,1 | | 0,0 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района  (показатель 3, 4) |  | всего | | 47 519,0 | | 25 225,2 | | 22 293,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 47 519,0 | | 25 225,2 | | 22 293,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования: |  | всего | | 17 123,7 | | 0,0 | | 17 123,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 17 123,7 | | 0,0 | | 17 123,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | комитет по финансам администрации района | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.2. | Сельское поселение Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 4 591,8 | | 0,0 | | 4 591,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 4 591,8 | | 0,0 | | 4 591,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.3. | Сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | всего | | 5 073,1 | | 0,0 | | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 5 073,1 | | 0,0 | | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.4. | Сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | | 1 005,3 | | 0,0 | | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 005,3 | | 0,0 | | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.5. | Сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | | 1 358,2 | | 0,0 | | 1 358,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 358,2 | | 0,0 | | 1 358,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.6. | Сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | | 1 668,0 | | 0,0 | | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 668,0 | | 0,0 | | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.7. | Сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | всего | | 1 657,3 | | 0,0 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 657,3 | | 0,0 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.1.8. | Сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | всего | | 1 770,0 | | 0,0 | | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 770,0 | | 0,0 | | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.2. | Строительство детской площадки в с. Реполово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | | 1 406,4 | | 1 406,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 406,4 | | 1 406,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.3. | Строительство сквера  в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | | 15 229,5 | | 11 380,4 | | 3 849,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 15 229,5 | | 11 380,4 | | 3 849,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.4. | Парк отдыха  в п. Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | | 3 321,0 | | 2 000,0 | | 1 321,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 3 321,0 | | 2 000,0 | | 1 321,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.5. | Обустройство детской игровой площадки, переулок северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | | 1 094,0 | | 1 094,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 094,0 | | 1 094,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.6. | Строительство детской игровой площадки для детей возрасте  от 0 до 12 лет  на придворной территории МКУК «СДКиД» | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | всего | | 1 657,3 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 657,3 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.7. | Устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | всего | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.8. | Обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по  ул. Набережная  в с. Селиярово Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | | 1 261,5 | | 1 261,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 261,5 | | 1 261,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.9. | Благоустройство спортивной площадки в районе дома д. 5  ул. Таежная в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 1 385,8 | | 1 385,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 385,8 | | 1 385,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.10. | Благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7  по ул. Поспелова,  п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | | 1 186,2 | | 1 186,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 186,2 | | 1 186,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.11. | Строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | всего | | 1 817,7 | | 1 817,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 1 817,7 | | 1 817,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.12. | Реконструкция парка Победы с. Батово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | | 15,8 | | 15,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 15,8 | | 15,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.2.13. | Приобретение и доставка скамеек, вазонов и урн  в п. Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | всего | | 20,1 | | 20,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района | | 20,1 | | 20,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Итого по подпрограмме 5 | | | всего | | 59 169,5 | | 31 581,6 | | 27 587,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | 3 515,1 | | 1 760,1 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | 6 544,9 | | 3 799,9 | | 2 745,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет района - всего | | 49 109,5 | | 26 021,6 | | 23 087,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| средства бюджета района | | 47 519,0 | | 25 225,2 | | 22 293,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 985,6 | | 184,8 | | 10 800,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Всего по муниципальной программе | | | | всего | | 3 709 362,5 | | 600 024,4 | | 874 403,8 | | 1 073 171,3 | | 594 457,2 | | | 567 305,8 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 3 515,1 | | 1 760,1 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 1 590 250,0 | | 282 948,0 | | 310 349,7 | | 330 010,0 | | 328 212,6 | | | 338 729,7 | | | 0,0 | |
| бюджет района - всего | | 2 115 597,4 | | 315 316,3 | | 562 299,1 | | 743 161,3 | | 266 244,6 | | | 228 576,1 | | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| средства бюджета района | | 1 950 319,0 | | 287 867,5 | | 530 463,1 | | 704 785,6 | | 232 721,3 | | | 194 481,5 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 163 687,9 | | 26 652,4 | | 31 041,9 | | 38 375,7 | | 33 523,3 | | | 34 094,6 | | | 0,0 | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 985,6 | | 184,8 | | 10 800,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| В том числе: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего | | 1 093 634,6 | | 117 586,5 | | 314 633,8 | | 448 326,2 | | 125 663,9 | | | 87 424,2 | | | 0,0 | |
| бюджет района - всего | | 1 093 634,6 | | 117 586,5 | | 314 633,8 | | 448 326,2 | | 125 663,9 | | | 87 424,2 | | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| средства бюджета района | | 1 093 634,6 | | 117 586,5 | | 314 633,8 | | 448 326,2 | | 125 663,9 | | | 87 424,2 | | | 0,0 | |
| Прочие расходы | | | | всего | | 2 615 727,9 | | 482 437,9 | | 559 770,0 | | 624 845,1 | | 468 793,3 | | | 479 881,6 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 3 515,1 | | 1 760,1 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 1 590 250,0 | | 282 948,0 | | 310 349,7 | | 330 010,0 | | 328 212,6 | | | 338 729,7 | | | 0,0 | |
| бюджет района - всего | | 1 021 962,8 | | 197 729,8 | | 247 665,3 | | 294 835,1 | | 140 580,7 | | | 141 151,9 | | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| средства бюджета района | | 856 684,4 | | 170 281,0 | | 215 829,3 | | 256 459,4 | | 107 057,4 | | | 107 057,3 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 163 687,9 | | 26 652,4 | | 31 041,9 | | 38 375,7 | | 33 523,3 | | | 34 094,6 | | | 0,0 | |
| В том числе: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | | всего | | 2 352 043,1 | | 416 295,7 | | 485 931,6 | | 570 841,7 | | 433 942,9 | | | 445 031,2 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 1 583 705,1 | | 279 148,10 | | 307 604,70 | | 330 010,00 | | 328 212,60 | | | 338 729,70 | | | 0,00 | |
| бюджет района - всего | | 768 338,0 | | 137 147,60 | | 178 326,90 | | 240 831,70 | | 105 730,30 | | | 106 301,50 | | | 0,00 | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| средства бюджета района | | 604 650,1 | | 110 495,20 | | 147 285,00 | | 202 456,00 | | 72 207,00 | | | 72 206,90 | | | 0,00 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 163 687,9 | | 26 652,4 | | 31 041,9 | | 38 375,7 | | 33 523,3 | | | 34 094,6 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») | | | | всего | | 1 307 379,4 | | 157 527,5 | | 364 733,4 | | 502 329,6 | | 160 514,3 | | | 122 274,6 | | | 0,0 | |
| бюджет района | | 1 307 379,4 | | 157 527,5 | | 364 733,4 | | 502 329,6 | | 160 514,3 | | | 122 274,6 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 2 (администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района) | | | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) | | | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 4 (ДИиЗО) | | | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | | | всего | | 25 793,2 | | 15 113,2 | | 10 680,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 3 515,1 | | 1 760,1 | | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 6 544,9 | | 3 799,9 | | 2 745,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет района - всего | | 14 754,3 | | 9 368,4 | | 5 385,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| средства бюджета района | | 13 163,8 | | 8 572,0 | | 4 591,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | | 1 590,5 | | 796,4 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 978,9 | | 184,8 | | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | | | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | | | всего | | 11 268,2 | | 1 261,5 | | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 1 261,5 | | 1 261,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| справочно: бюджет сельских поселений района | | 10 006,7 | | 0,0 | | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | | | всего | | 3 110,3 | | 1 442,3 | | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 3 110,3 | | 1 442,3 | | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | | | | всего | | 6 890,8 | | 1 817,7 | | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 6 890,8 | | 1 817,7 | | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | | | всего | | 4 679,2 | | 2 000,0 | | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 4 679,2 | | 2 000,0 | | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | | | всего | | 2 099,3 | | 1 094,0 | | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 2 099,3 | | 1 094,0 | | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | | | | всего | | 3 314,6 | | 1 657,3 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 3 314,6 | | 1 657,3 | | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | | | | всего | | 3 770,0 | | 2 000,0 | | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| средства бюджета района | | 3 770,0 | | 2 000,0 | | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | | | | | | | | | |
| Портфель проектов «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, проект «Формирование комфортной городской среды» (показатели 3, 4, 9), срок реализации – 01.01.2019 – 31.12.2020 | всего | 22 636,1 | 6 541,2 | 16 094,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 3 515,1 | 1 760,1 | 1 755,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 6 544,9 | 3 799,9 | 2 745,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1 590,5 | 796,4 | 794,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 10 985,6 | 184,8 | 10 800,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 22 636,1 | 6 541,2 | 16 094,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 3 515,1 | 1 760,1 | 1 755,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 6 544,9 | 3 799,9 | 2 745,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 1590,5 | 796,4 | 794,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 10 985,6 | 184,8 | 10 800,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сутки | 2020 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово (ПИР, СМР) | 55 м3/сутки | 2019 - 2023 годы | прямые инвестиции |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово (ПИР, СМР) | 100 м3/сутки | 2019 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 4. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 1 944 м3/сутки | 2012 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский  от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | 4281 м | 2018 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 6. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) | 214,5 м | 2013 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 7. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района  (2 этап) | 4 008,6 п. м | 2013 – 2019 годы | прямые инвестиции |
| 8. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС  п. Кирпичный | 50 м3/сутки | 2019 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 9. | Строительство сквера в с. Елизарово | 3 215,0 м2 | 2018 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | 1 145 м | 2019 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 11. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной | 1 480,5 м | 2019 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 12. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная)  (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 13. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная,  пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 14. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 15. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 16. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 17. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 18. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск | - | 2021 год | прямые инвестиции |
| 19. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая,  пер. Северный) (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 20. | Строительство КОС п. Красноленинский производительностью 100 куб. м/сутки  (ПИР, СМР) | 100 м3/сутки | 2022 год | прямые инвестиции |
| 21. | Строительство КОС п. Кедровый производительностью 100 куб. м/сутки (ПИР, СМР) | 100 м3/сутки | 2022 год | прямые инвестиции |
| 22. | Разработка проектно-сметной документации по строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | - | 2021 год | прямые инвестиции |
| 23. | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | 3 200,00 м | 2012, 2020 –  2021 годы | прямые инвестиции |
| 24. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (ПИР) | - | 2021 год | прямые инвестиции |
| 25. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПИР) | 5,63 км | 2021 год | прямые инвестиции |
| 26. | Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка ПИР) | 4 211,0 м | 2021 год | прямые инвестиции |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

2 2Муниципальная программа не содержит масштабных инвестиционных проектов. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.

Таблица 7

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

3 Муниципальная программа не содержит показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления

муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования  на 10 тыс. населения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения,  тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности по отраслям экономики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых  с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке  на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,149 | 0,142 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,12 | 85,08 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,992 | 40,98 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58,2 | 58,1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0,16 | 0,199 | 0,198 | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал | 0,188 | 0,268 | 0,267 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 32 | 28,33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 17,2 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения  (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности (прочистка системы отопления) | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 25 706,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 6 411,2 | 6 411,2 | 6 411,2 |
| бюджет района | 25 706,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 6 411,2 | 6 411,2 | 6 411,2 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 22 693,0 | 2 746,6 | 2 673,3 | 5 757,7 | 5 757,7 | 5 757,7 |
| бюджет района | 22 693,0 | 2 746,6 | 2 673,3 | 5 757,7 | 5 757,7 | 5 757,7 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 3 013,4 | 489,8 | 563,1 | 653,5 | 653,5 | 653,5 |
| бюджет района | 3 013,4 | 489,8 | 563,1 | 653,5 | 653,5 | 653,5 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 9 393,2 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| бюджет района | 9 393,2 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | всего | 35 099,6 | 3 236,4 | 5 584,7 | 8 759,5 | 8 759,5 | 8 759,5 |
| бюджет района | 35 099,6 | 3 236,4 | 5 584,7 | 8 759,5 | 8 759,5 | 8 759,5 |

\* Данные мероприятия включены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11 декабря 2014 года № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы».

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Положение по реализации основного мероприятия:

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Мероприятие) реализуется по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.

Ответственным исполнителем Мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, соисполнителями – администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района.

По результатам выполненных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства общественных, дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформированы адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, и адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведены в таблице 1.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества соответствует адресным перечням таблицы 1.

При выборе формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий лица могут участвовать в денежной и(или)   
в не денежной формах (финансовое и(или) трудовое) в реализации Мероприятия. Доля участия заинтересованных лиц регулируется при реализации портфеля проекта «Жилье и городская среда».

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (фундамент, стены, крыша) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются   
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии   
с генеральным планом сельского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанной территории из адресного перечня дворовых и общественных территорий.

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия в праве исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории   
в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Мероприятия реализуются в отношении сформированных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы   
по благоустройству дворовых территорий которых включены   
в Мероприятие муниципальной программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Мероприятия муниципальной программы не позднее   
15 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений   
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,   
не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии   
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки   
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств   
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Обязательным условием при заключении муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд является срок действия гарантийных обязательств на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий – 3 года.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Общественные территории |
| Ханты-Мансийский район | |
| 1. | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10а, «Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты  в п. Горноправдинск» |
| 2. | п. Кедровый, ул. Набережная. «Благоустройство зоны отдыха» |
| 3. | с. Селиярово, ул. Набережная, 4. «Обустройство детской игровой площадки» |
| 4. | п. Горноправдинск, «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» |
| 5. | д. Шапша, ул. Северная, д. 3а, «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства» |
| 6 | с. Зенково, ул. Набережная «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства» |
| Дворовые территории | |
| Ханты-Мансийский район | |
| 1. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 6а, д. 7а, д. 10а |
| 2. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 1а; ул. Поспелова, д. 5а, 7б |
| 3. | с.п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 7б |
| 4. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 1 |
| 5. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 7 |
| 6. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11 |
| 7. | с.п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 2, 2а, 4а, 3а, 6/1, 6а, 7 |
| 8. | с.п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 4, 20 |
| 9. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 18 |
| 10. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 36, 14; ул. Придорожная, д. 30, 30А; ул. Колхозная, д. 9;  ул. Набережная, д. 7, |
| 11. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 24а |
| 12. | с. Селиярово, ул. Колхозная, д. 9а |
| 13. | с. Селиярово, ул. Набережная д. 4; ул. Братьев Фирсовых, д. 11 |
| 14. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 20, 24; ул. Лесная, д. 8а |
| 15. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, 13 |
| 16. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 12, 14, 16 |
| 17. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35, 37 |
| 18. | п. Кедровый, ул. Ленина, д. 1а; ул. Энтузиастов, д. 2а |
| 19. | п. Кедровый, д. ул. 60 лет Октября, д. 1а |
| 20. | с.п. Луговской, ул. Заводская, д. 8 |
| 21. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4, д. 5, д. 5А |
| 22. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 7, 7А; ул. Гагарина, д. 10, 12 |
| 23. | с.п. Луговской, ул. Пионерская, д. 3, 5; ул. Комсомольская, д. 2; ул. Школьная, д. 14, 17, 19 |
| 24. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 78, 92, 97, 99; ул. Школьная, д. 3, 6, 7, 10, 12, 13 |
| 25. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 9, 21, 21А, 44, 72, 74, 77 |
| 26. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 8 |


Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы»

по ул. Победы, № 3а/1

1. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Скамейка уличная «Лицей» | C:\Users\Абубакиров\Desktop\фонарь 1.jpg |
| 3. | 4. |



5. 6.

Перечень благоустройства:

1. Установка скамеек – 10 шт.

2. Освещение.

3. Устройство пешеходных зон из тротуарной плитки – 306 кв. метров.

4. Устройство частичного ограждения (забора) – 186 метров.

5. Строительство мемориала «Герои труда».

6. Озеленение с трудовым участием населения.


7. Демонтаж старого тротуара из различных дорожных плит –   
65,7 м п.

Проект является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха территории сельского поселения Горноправдинск.

Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы» в п. Горноправдинск является одним их важнейших мероприятий, так как несет не только функциональное назначение как место отдыха и досуга населения, но и как объект монументального искусства и сохранения, и, в основе своей, воспитания патриотического духа подрастающего поколения, для целей которых создан монумент – памятник Великой Отечественной войны, и будут созданы мемориальные сооружения с именами прославленных земляков, героев труда и воинов-интернационалистов. Также комплекс «Аллея Славы» предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение мест отдыха для различного функционального назначения для нужд населения.

Площадь, на которой реализуется проект – 5 803 кв. метров.

План-схема благоустройства территории Аллеи Славы











Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства



общественной территории: парка отдыха «Парк Мечты

в п. Горноправдинск» по ул. Киевская, 10а

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Дурченкова\Рабочий стол\все по дворикам\трот плитка.jpg |  |
|  |  |









Площадь участка благоустройства составляет 5410 кв. метров, включает перечень благоустройства:

покрытие из тротуарной плитки;

стена для графити и роллердром;

система уличного освещения;

фонтан;

площадка для национальных игр;

домики для торговли в различных национальных стилях;

фотозона;

волейбольная площадка;

сцена;

озеленение.

Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты в п. Горноправдинск» является одним их важнейших мероприятий, реализация которого даст новый импульс развития территории массового пребывания жителей поселка, предназначенной для отдыха и досуга населения, а также улучшит качество жизни, формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Парк предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение, места отдыха различного функционального назначения для нужд населения.

План-схема благоустройства территории парка Мечты




Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: детской игровой площадки в с. Селиярово

по ул. Набережная, № 4





Ограждения Резиновая плитка



Уличные тренажеры

Площадь участка благоустройства составляет 1 372,2 кв. метра, включает перечень благоустройства:

устройство покрытия из резиновой плитки;

устройство ограждения;

монтаж малых архитектурных форм (урн, скамеек и т.д.);

устройство освещения.

Благоустройство района по ул. Набережнойв в с. Селиярово детской игровой площадкой, предназначенной для отдыха и культурного времяпровождения населения, улучшит качество жизни формируя   
у жителей позитивное восприятие городской среды.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

дворовых придомовых территорий и междворовых проездов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

1. 2.

3. 4.

|  |  |
| --- | --- |
| 5_3_led_svetilnik_1.jpg |  |

5. 6

****

7. 8. 9.

Наименование малых архитектурных форм:

1. Скамья.

2. Урна.

3. Освещение.

4. Брусья низкие равноуровневые.

5. Каскад разноуровневых турников с лавкой для пресса.

6. Рукоход-змейка, шведская стенка и четыре турника классического хвата и одного турника хватом «молоток».

7. Рукоход классический двухуровневый из 6 турников.

8. Брусья двойные для отжимания разноуровневые.

9. Лавка с упорами для отжимания.

Пример ситуационного плана (уточняется при проектировании):



Основные направления благоустройства направлены на обустройство:

1. Проездов и тротуаров.

2. Спортивной и иных площадок.

3. Парковочных мест.

4. Пожарных проездов.

5. Системы водоотведения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

1. Устройство слоев оснований: асфальто-бетон.

2. Устройство мощения.

3. Установка металлического ограждения.

4. Устройство покрытия для спортивной и иных площадок.

5. Монтаж малых архитектурных форм.

6. Монтаж садово-парковой мебели.

7. Монтаж освещения.

8. Озеленение территории.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Перечень объектов по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Ханты-Мансийский район, реализуемых в рамках Порядка предоставления субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Кол-во, ед. изм. | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт объектов: «Внутрипоселковые тепловые сети  п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковый водовод  п. Горноправдинска» на участке (от котельной «Таежная» до средней школы, в 5-ти трубном исполнении) | 349 м | 2020 год |
| 2. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной, п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 2а» (Замена внутрикотельного оборудования) | 1 шт. | 2020 год |
| 3. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной бани  в п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 1Б» (замена котла зав. № 800 и внутрикотельного оборудования) | 1 шт. | 2020 год |
| 4. | Капитальный ремонт объекта: «Котельная п. Горноправдинск,  ул. Поспелова, 14» (замена внутрикотельного оборудования.) | 1 шт. | 2020 год |
| 5. | Капитальный ремонт объекта: «Здание автоматизированной блочной газовой котельной «Виал-1000Г2» п. Сибирский, ул. Комарова, 26» (замена внутрикотельного оборудования.) | 1 шт. | 2020 год |
| 6. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения, в том числе с применением композитных материалов в с. Кышик (от колодца от ул. Центральная до ж/д ул. Советская, 5 и  (от колодца по ул. Центральная до колодца в районе школы) | 296 м | 2020 год |
| 7. | Капитальный ремонт объекта: «Котельная д. Шапша,  ул. Молодежная» (замена внутрикотельного оборудования.) | 1 шт. | 2020 год |
| 8. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной п. Горноправдинск, ул. Геологов, 9» (капитальный ремонт котла зав. № 797, (замена внутрикотельного оборудования.) | 1 шт. | 2020 год |
| 9. | Капитальный ремонт объектов: «Внутрипоселковые тепловые сети  п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковый водовод  п. Горноправдинска» (от котельной Тепличная расположенная  по ул. Поспелова, 14 до ТК № 3 существующий, до ТК № 2) | 86,9 м | 2021 год |
| 10. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной п. Кедровый,  ул. Дорожная, д. 1а» | 1 шт. | 2021 год |
| 11. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной «Таёжная»  п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а» | 1 шт. | 2021 год |
| 12. | Капитальный ремонт объектов: «Внутрипоселковые тепловые сети  п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п. Горноправдинска»; «Внутрипоселковый водовод  п. Горноправдинска» (на участке от жилого дома по ул. Таежная, 16  до жилого дома по ул. Таежная, 19) | 541,3 м | 2021 – 2022 годы |
| 13. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной п. Цингалы» (замена внутрикотельного оборудования) | 1 шт. | 2022 год |
| 14. | Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бобровский на участке от ТК1 по ул. Лесная до ТК6 и на участке от ТК1 по ул. Центральная –Водокачка- ж. д по ул. Строителей 14 | 459 м | 2022 год |
| 15. | Капитальный ремонт инженерных объектов: «Водопровод  п. Кедровый», «Теплотрасса п. Кедровый» (на участке от ТК 1  по ул. 60 лет Октября до жилого дома по ул. Старая Набережная, 13) | 637,75 м | 2023 год |
| 16. | Капитальный ремонт объекта: «Здание котельной «Сказка»  п. Горноправдинск, ул. Победы, 1а/2» | 1 шт. | 2023 год |

».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин