

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07.12.2020 № 323

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие   
и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 328

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2024 годы» |
| Дата утверждения  муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  (МКУ «УКСиР»);  администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района;  департамент имущественных и земельных отношений администрации района  (далее – ДИиЗО);  комитет по финансам администрации района;  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) |
| Цели муниципальной программы | 1. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  и бытовых услуг; 2. обеспечение потребителей надежным  и качественным электроснабжением; 3. повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 4. улучшение благоустройства населенных пунктов района |
| Задачи муниципальной программы | 1. повышение эффективности, качества  и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2. повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района; 3. оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги; 4. повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; 5. создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности; 6. благоустройство территорий населенных пунктов района |
| Подпрограммы | 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; 2. «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»; 3. «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»; 4. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»; 5. «Формирование комфортной городской среды» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав  муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проекта «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;  общий объем финансирования составит  40 232,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 6 541,2 тыс. рублей;  2020 год – 15 300,8 тыс. рублей;  2021 год – 12 875,7 тыс. рублей;  2022 год – 5 515,1 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,  с 90 % до 99 %; 2. увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,  в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района с 23,7 % до 23,9 %; 3. увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,  от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6,5 % до 30 %; 4. увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий  с 1 до 26 единиц; 5. ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района на уровне 100 %; 6. ежегодное предоставление банных услуг  в количестве предоставленных банных услуг  (не менее 10 000 помывок); 7. сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне не более 8,6 %; 8. ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии (до 10 352,6 тыс. кВтч/год); 9. доля реализованных мероприятий по благоустройству на 100 % |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования составит  2 464 319,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 600 024,4 тыс. рублей;  2020 год – 845 932,1 тыс. рублей;  2021 год – 520 362,8 тыс. рублей;  2022 год – 498 000,6 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района  (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |  |

Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;

направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246, требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой являются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам   
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом   
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным   
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основным номером 1.2.22, 1.2.53, реализуются в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района   
от 11 июня 2015 года № 127.

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 3.1.6, 4.1.2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 ноября 2019 года № 301 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе».

Основное мероприятие, предусмотренное таблицей 2   
под номером 5.1, реализуются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, установленными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в соответствии   
с приложением 3 к муниципальной программе.

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1, реализуется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 5 февраля 2018 года № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе».

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения МКУ «УКСиР»   
на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного проекта» бережливого производства снижение затрат   
на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246   
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя  на момент окончания действия реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Показатель определяется по формуле:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;  Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.;  Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел. |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики  от 10 июля 2015 года № 305  (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной службы государственной статистики  от 18 июля 2019 года №414  (Об утверждении формы  № 1-Жилфонд) |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 6,5 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;  Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;  Д – общее количество граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | рассчитывается по формуле:  N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:  N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;  Pn – благоустроенные места, ед.;  z – год реализации муниципальной программы |
| 5. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района  от 5 ноября 2014 года  № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» |
| 6. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | количество предоставленных банных услуг;  рассчитывается по формуле:  N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:  N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;  Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте |
| 7. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | <8,6 | показатель определяется по формуле:  Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:  Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;  Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;  Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб. |
| 8. | Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 352,6 | 0 | 0 | 10 352,60 | объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии |
| 9. | Доля реализованных  мероприятий по благоустройству, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | рассчитывается:  К = (Р/Д)\*100, где:  К – доля реализованных  мероприятий по благоустройству, %;  Р – планируемое количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  № 347-п, ед.;  Д – выполненное количество мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  № 347-п, ед. |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего |  | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) | |  | | Всего | 8 946,2 | 6 485,4 | 2 460,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 8 946,2 | 6 485,4 | 2 460,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Разработка проекта геологоразведочных работ с отметкой Росгеолэкспертизой объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в  п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 150,3 | 2 150,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 150,3 | 2 150,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в  п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 2 791,5 | 1 395,7 | 1 395,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 791,5 | 1 395,7 | 1 395,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 939,4 | 2 939,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 939,4 | 2 939,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Проведение ремонтно-восстановительных работ водозаборного сооружения в  с. Троица сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 065,0 | 0,0 | 1 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 065,0 | 0,0 | 1 065,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 2, приложение 1 к программе показатели 1-5) | |  | | Всего | 707 910,8 | 170 260,6 | 391 701,5 | | 95 059,7 | | 50 889,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | | 16 106,8 | | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 637 060,4 | 150 697,0 | 372 187,2 | | 78 952,9 | | 35 223,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 623 052,3 | 147 244,6 | 367 238,4 | | 76 110,5 | | 32 458,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 | 4 948,8 | | 2 842,4 | | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 103 435,5 | 39 593,0 | 26 463,1 | | 18 949,2 | | 18 430,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | | 16 106,8 | | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 32 585,1 | 20 029,4 | 6 948,8 | | 2 842,4 | | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 18 577,0 | 16 577,0 | 2 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 | 4 948,8 | | 2 842,4 | | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 66 931,9 | 0,0 | 6 362,3 | | 60 569,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 66 931,9 | 0,0 | 6 362,3 | | 60 569,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 7 056,9 | 1 611,9 | 1 815,0 | | 1 815,0 | | 1 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 056,9 | 1 611,9 | 1 815,0 | | 1 815,0 | | 1 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 171,0 | 171,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 171,0 | 171,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 171,0 | 171,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 171,0 | 171,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 480,0 | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 480,0 | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 480,0 | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 480,0 | 480,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная,  ул. Кедровая, пер. Северный)  (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 055,0 | 0,0 | 2 055,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 055,0 | 0,0 | 2 055,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Техническое обслуживание (содержание) объекта: «Строительство газораспределительной станции  д. Ярки» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Выполнение мероприятий по подготовке конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с разработкой финансово-экономической модели | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 3 195,0 | 3 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 195,0 | 3 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9,  с. Селиярово Ханты-Мансийского район» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 200,9 | 200,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 200,9 | 200,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 9 915,7 | 4 980,8 | 4 934,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 915,7 | 4 980,8 | 4 934,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в  п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | Замена водоразборных колонок в  п. Кирпичный | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 220,4 | 220,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 220,4 | 220,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Подводящий газопровод к  п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 14 119,4 | 8 174,2 | 5 945,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 14 119,4 | 8 174,2 | 5 945,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 311,1 | 2 311,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 311,1 | 2 311,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки  с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 753,0 | 2 376,5 | 2 376,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 753,0 | 2 376,5 | 2 376,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.20. | Капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район,  п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19а | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 436,3 | 1 436,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 436,3 | 1 436,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 326 960,1 | 81 701,6 | 245 258,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 326 960,1 | 81 701,6 | 245 258,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в  п. Сибирский от ВОС по  ул. Центральная до школы-сада» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 48 600,0 | 16 800,0 | 31 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 48 600,0 | 16 800,0 | 31 800,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 870,4 | 2 435,2 | 2 435,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 870,4 | 2 435,2 | 2 435,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная,  пер. Торговый 1,2, пер. Северный  п. Выкатной» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 226,4 | 2 066,7 | 2 159,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 226,4 | 2 066,7 | 2 159,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района  д. Ягурьях | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 219,8 | 0,0 | 219,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 219,8 | 0,0 | 219,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Луговая, дом 1» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 196,0 | 98,0 | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 196,0 | 98,0 | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Молодежная, дом 1» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 196,0 | 98,0 | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 196,0 | 98,0 | 98,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.28. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому  д. Шапша, ул. Боровая, 10» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 186,0 | 93,0 | 93,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 186,0 | 93,0 | 93,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.29. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Площадка под уголь и подъездные пути п. Кирпичный» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 98,0 | 49,0 | 49,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 98,0 | 49,0 | 49,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.30. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Инженерные сети для многоквартирного жилого дома  с. Нялинское» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 96,0 | 96,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 96,0 | 96,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.31. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Блок-бокс с баком аккумулятор. 10 м3 для воды п. Кедровый» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.32. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Внеплощадочные тепловые сети  п. Кедровый, ул. Механизаторов, 14» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 57,0 | 57,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 57,0 | 57,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.33. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Кедровый» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 26,0 | 26,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 26,0 | 26,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.34. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Водозабор с башней Рожновского п. Пырьях» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.35. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция водотрассы в  п. Луговской» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 92,0 | 46,0 | 46,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 92,0 | 46,0 | 46,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.36. | Строительство водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.37. | Строительство водопроводного колодца с установкой пожарного гидранта по ул. Болотная в с. Кышик | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.38. | Установка двух пожарных гидрантов в с. Селиярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д.40 | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 728,4 | 0,0 | 728,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 728,4 | 0,0 | 728,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.39. | Ремонт водопроводных колодцев  (в т.ч. устранение неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения в д. Шапша по ул. Новая, д. 9, 30, 15, ул. Парковая, д. 10, ул. Зеленая (район ВОС) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 538,1 | 0,0 | 538,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 538,1 | 0,0 | 538,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.40. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.41. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.42. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная 12 и пер. Торговый,  (с установкой пожарных гидрантов), по ул. Таёжная (с установкой пожарных гидрантов в районе д. № 5 и между домами № 24 и № 26)  п. Выкатной | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.43. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.44. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.45. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 6 111,6 | 0,0 | 2 200,0 | | 0,0 | | 3 911,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 111,6 | 0,0 | 2 200,0 | | 0,0 | | 3 911,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.46. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 29 710,6 | 0,0 | 2 978,4 | | 0,0 | | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 29 710,6 | 0,0 | 2 978,4 | | 0,0 | | 26 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.47. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 075,7 | 0,0 | 4 075,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 075,7 | 0,0 | 4 075,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.48. | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.49. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная,  пер. Торговый 1, 2, пер. Северный  п. Выкатной | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 081,7 | 0,0 | 4 081,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 081,7 | 0,0 | 4 081,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.50. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20  п. Горноправдинск | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 218,8 | 0,0 | 218,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 218,8 | 0,0 | 218,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.51. | Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности объектов теплоснабжения в Ханты-Мансийском районе | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 788,6 | 0,0 | 2 788,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 788,6 | 0,0 | 2 788,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.52. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 11 965,7 | 0,0 | 11 965,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11 965,7 | 0,0 | 11 965,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.53. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 34 704,1 | 0,0 | 21 978,2 | | 12 725,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 34 704,1 | 0,0 | 21 978,2 | | 12 725,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.54. | Ремонт водопровода, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский район, с. Кышик, протяженность 4 512 м, год постройки 1991, кадастровый номер 86:02:0801001:1172, на участке в районе ул. Болотная, с установкой пожарных гидрантов | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 218,8 | 0,0 | 218,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 218,8 | 0,0 | 218,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.55. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»  п. Горноправдинск» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.56. | Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района  с. Троица | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 109,9 | 0,0 | 109,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 109,9 | 0,0 | 109,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.57. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Бобровский» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.58. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Горноправдинск» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 150,0 | 0,0 | 150,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 150,0 | 0,0 | 150,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.59. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье,  с. Троица» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.60. | Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 50,0 | 0,0 | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.61. | Ремонт водонапорной башни Рожновского в с. Кышик | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 5) | |  | | Всего | 7 575,7 | 2 514,3 | 2 353,8 | | 1 353,8 | | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 575,7 | 2 514,3 | 2 353,8 | | 1 353,8 | | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | |  | | Всего | 7 575,7 | 2 514,3 | 2 353,8 | | 1 353,8 | | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | бюджет района | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | бюджет района | 6 575,7 | 2 514,3 | 1 353,8 | | 1 353,8 | | 1 353,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатель 1,2,3,4,5,6,7,8) | |  | | Всего | 271 511,3 | 67 969,0 | 74 626,7 | | 61 057,8 | | 67 857,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 271 511,3 | 67 969,0 | 74 626,7 | | 61 057,8 | | 67 857,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 145 154,6 | 37 584,2 | 42 090,2 | | 29 340,1 | | 36 140,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 145 154,6 | 37 584,2 | 42 090,2 | | 29 340,1 | | 36 140,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ  (МКУ «УКСиР») | | Всего | 126 356,7 | 30 384,8 | 32 536,5 | | 31 717,7 | | 31 717,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 126 356,7 | 30 384,8 | 32 536,5 | | 31 717,7 | | 31 717,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | |  | | Всего | 995 944,0 | 247 229,3 | 471 142,8 | | 157 471,3 | | 120 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 70 850,4 | 19 563,6 | 19 514,3 | | 16 106,8 | | 15 665,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 925 093,6 | 227 665,7 | 451 628,5 | | 141 364,5 | | 104 434,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 911 085,5 | 224 213,3 | 446 679,7 | | 138 522,1 | | 101 670,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 008,1 | 3 452,4 | 4 948,8 | | 2 842,4 | | 2 764,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6) | |  | | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | |  | | Всего | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 34 563,2 | 12 090,6 | 15 000,0 | | 2 044,6 | | 5 428,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7) | |  | | Всего | 78 236,5 | 37 095,8 | 13 198,4 | | 13 772,4 | | 14 169,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 48 879,8 | 10 757,4 | 12 333,3 | | 12 704,1 | | 13 085,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 29 356,7 | 26 338,4 | 865,1 | | 1 068,3 | | 1 084,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 27 690,6 | 26 338,4 | 326,4 | | 512,9 | | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 | 538,7 | | 555,4 | | 572,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 46 380,8 | 10 757,4 | 11 525,3 | | 11 871,1 | | 12 227,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 46 380,8 | 10 757,4 | 11 525,3 | | 11 871,1 | | 12 227,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 82,2 | 82,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 82,2 | 82,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | «Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района» | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 1 608,4 | 256,2 | 326,4 | | 512,9 | | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 608,4 | 256,2 | 326,4 | | 512,9 | | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Субсидии муниципальным предприятиям | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6. | Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 4 165,1 | 0,0 | 1 346,7 | | 1 388,4 | | 1 430,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 499,0 | 0,0 | 808,0 | | 833,0 | | 858,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 1 666,1 | 0,0 | 538,7 | | 555,4 | | 572,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 | 538,7 | | 555,4 | | 572,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | |  | | Всего | 78 236,5 | 37 095,8 | 13 198,4 | | 13 772,4 | | 14 169,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 48 879,8 | 10 757,4 | 12 333,3 | | 12 704,1 | | 13 085,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 29 356,7 | 26 338,4 | 865,1 | | 1 068,3 | | 1 084,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 27 690,6 | 26 338,4 | 326,4 | | 512,9 | | 512,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного | 1 666,1 | 0,0 | 538,7 | | 555,4 | | 572,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 8) | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | | Всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 | 318 729,6 | | 331 708,5 | | 336 787,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 | 287 210,9 | | 298 895,4 | | 303 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | Всего | 302 034,0 | 58 000,0 | 78 796,7 | | 82 032,8 | | 83 204,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 181 220,4 | 34 800,0 | 47 278,0 | | 49 219,7 | | 49 922,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | Всего | 957 218,2 | 214 027,1 | 239 932,9 | | 249 675,7 | | 253 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 957 218,2 | 214 027,1 | 239 932,9 | | 249 675,7 | | 253 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие. Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (показатели 1.1.-5.8.) | |  | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | | ДИиЗО | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | | ДИиЗО | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | Регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.7. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.12. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | |  | | Всего | 1 259 252,2 | 272 027,1 | 318 729,6 | | 331 708,5 | | 336 787,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 138 438,6 | 248 827,1 | 287 210,9 | | 298 895,4 | | 303 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 120 813,6 | 23 200,0 | 31 518,7 | | 32 813,1 | | 33 281,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (показатель 3,4,9) | |  | | Всего | 28 463,4 | 6 356,4 | 4 500,0 | | 12 091,9 | | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | | 1 755,0 | | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | | 2 743,1 | | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 9 217,5 | 796,4 | 0,0 | | 7 593,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 800,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 | 10 800,8 | | 783,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: | |  | | Всего | 22 391,6 | 0,0 | 10 800,8 | | 6 075,7 | | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 583,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 755,0 | | 1 828,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 602,6 | 0,0 | 0,0 | | 2 743,1 | | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 11 584,6 | 0,0 | 10 800,8 | | 783,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.1. | п. Кедровый | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | | Всего | 7 671,7 | 0,0 | 0,0 | | 2 156,6 | | 5 515,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 360,5 | 0,0 | 0,0 | | 532,2 | | 1 828,3 |  |  |
| бюджет автономного округа | 3 690,1 | 0,0 | 0,0 | | 830,6 | | 2 859,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.2. | с. Селиярово | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | Всего | 10 006,7 | 0,0 | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 10 006,7 | 0,0 | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.3. | п. Луговской | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.4. | п. Горноправдинск | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 3 919,1 | 0,0 | 0,0 | | 3 919,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 222,8 | 0,0 | 0,0 | | 1 222,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 912,5 | 0,0 | 0,0 | | 1 912,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 783,8 | 0,0 | 0,0 | | 783,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а,4а,8,9,10 п. Горноправдинск II этап | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 1 231,8 | 1 231,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 047,0 | 1 047,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 184,8 | 184,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Мемориальный комплекс «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а,  п. Горноправдинск | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 5 309,4 | 5 309,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 760,1 | 1 760,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 752,9 | 2 752,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 796,4 | 796,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты» по адресу ул. Киевская 10А в п. Горноправдинск | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 5 294,1 | 0,0 | 5 294,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 755,0 | 0,0 | 1 755,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 745,0 | 0,0 | 2 745,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 794,1 | 0,0 | 794,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.5 | Детская игровая площадка с элементами благоустройства,  д. Шапша, ул. Северная, д. 3а | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | Всего | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 700,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 700,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.6. | Детская игровая площадка с элементами благоустройства, СП Шапша, с. Зенколво, ул. Набережная | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | Всего | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района  (показатель 3, 4) | |  | | Всего | 67 860,6 | 25 225,2 | 23 361,3 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 67 860,6 | 25 225,2 | 23 361,3 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования: | |  | | Всего | 38 786,3 | 0,0 | 19 512,2 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 38 786,3 | 0,0 | 19 512,2 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | | комитет по финансам администрации района | | Всего | 19 274,1 | 0,0 | 0,0 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 274,1 | 0,0 | 0,0 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.2. | Сельское поселение Горноправдинск | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 5 659,3 | 0,0 | 5 659,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 659,3 | 0,0 | 5 659,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.3. | Сельское поселение Шапша | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | | Всего | 5 073,1 | 0,0 | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 073,1 | 0,0 | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.4. | Сельское поселение Выкатной | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | Всего | 1 005,3 | 0,0 | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 005,3 | 0,0 | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.5. | Сельское поселение Красноленинский | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | Всего | 2 679,2 | 0,0 | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 679,2 | 0,0 | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.6. | Сельское поселение Сибирский | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | Всего | 1 668,0 | 0,0 | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 668,0 | 0,0 | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.7. | Сельское поселение Согом | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | | Всего | 1 657,3 | 0,0 | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 657,3 | 0,0 | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1.8. | Сельское поселение Цингалы | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | | Всего | 1 770,0 | 0,0 | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 770,0 | 0,0 | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Строительство детской площадки в  с. Реполово | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | Всего | 1 406,4 | 1 406,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 406,4 | 1 406,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.3. | Строительство сквера в с. Елизарово | | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | Всего | 15 229,5 | 11 380,4 | 3 849,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15 229,5 | 11 380,4 | 3 849,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.4. | Парк отдыха в п. Красноленинский | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.5. | Обустройство детской игровой площадки, переулок северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | Всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.6. | Строительство детской игровой площадки для детей возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК «СДКиД» | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | | Всего | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 657,3 | 1 657,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.7. | Устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.8. | Обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по ул. Набережная в  с. Селиярово Ханты-Мансийского района | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | Всего | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.9. | Благоустройство спортивной площадки в районе дома д. 5 ул. Таежная в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района | | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 1 385,8 | 1 385,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 385,8 | 1 385,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.10. | Благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7 по  ул. Поспелова,  п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | Всего | 1 186,2 | 1 186,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 186,2 | 1 186,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.11. | Строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | | Всего | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 817,7 | 1 817,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.12. | Реконструкция парка Победы с. Батово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | Всего | 15,8 | 15,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15,8 | 15,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.13. | Приобретение и доставка скамеек, вазонов и урн в  п. Сибирский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | Всего | 20,1 | 20,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20,1 | 20,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | | Всего | 96 324,0 | 31 581,6 | 27 861,3 | | 15 366,0 | | 21 515,1 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | | 1 755,0 | | 1 828,3 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | | 2 743,1 | | 2 859,5 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 77 078,1 | 26 021,6 | 23 361,3 | | 10 867,9 | | 16 827,3 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 74 660,6 | 25 225,2 | 23 361,3 | | 10 074,1 | | 16 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 | 10 800,8 | | 783,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | | Всего | 2 464 319,9 | 600 024,4 | 845 932,1 | | 520 362,8 | | 498 000,6 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | | 1 755,0 | | 1 828,3 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 270 316,3 | 282 948,0 | 321 803,5 | | 330 449,4 | | 335 115,4 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 1 186 905,2 | 315 316,3 | 522 373,6 | | 188 158,4 | | 161 056,9 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 1 047 999,9 | 287 867,5 | 485 367,4 | | 151 153,7 | | 123 611,3 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 | 37 006,2 | | 36 210,9 | | 36 618,3 | | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 | 10 800,8 | | 783,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | Всего | 504 422,1 | 117 586,5 | 294 622,2 | | 61 569,6 | | 30 643,8 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 504 422,1 | 117 586,5 | 294 622,2 | | 61 569,6 | | 30 643,8 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 504 422,1 | 117 586,5 | 294 622,2 | | 61 569,6 | | 30 643,8 | | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | | Всего | 1 959 897,8 | 482 437,9 | 551 309,9 | | 458 793,2 | | 467 356,8 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | | 1 755,0 | | 1 828,3 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 270 316,3 | 282 948,0 | 321 803,5 | | 330 449,4 | | 335 115,4 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 682 483,1 | 197 729,8 | 227 751,4 | | 126 588,8 | | 130 413,1 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 543 577,8 | 170 281,0 | 190 745,2 | | 89 584,1 | | 92 967,5 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 2 417,5 | 796,4 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 | 37 006,2 | | 36 210,9 | | 36 618,3 | | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | | Всего | 1 718 180,0 | 416 295,7 | 472 009,1 | | 412 051,1 | | 417 824,1 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 360,5 | 0,0 | 0,0 | | 532,2 | | 1 828,3 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 261 858,9 | 279 148,10 | 319 058,50 | | 328 536,90 | | 335 115,40 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района - всего | 453 960,6 | 137 147,60 | 152 950,60 | | 82 982,00 | | 80 880,40 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 315 851,7 | 110 495,20 | 115 944,40 | | 45 977,30 | | 43 434,80 | | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 136 487,8 | 26 652,4 | 37 006,2 | | 36 210,9 | | 36 618,3 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 1 621,1 | 0,0 | 0,0 | | 793,8 | | 827,3 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)) | | | | Всего | 673 517,1 | 157 527,5 | 349 910,8 | | 101 902,3 | | 64 176,5 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 673 517,1 | 157 527,5 | 349 910,8 | | 101 902,3 | | 64 176,5 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района) | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) | | | | всего | 19 274,1 | 0,0 | 0,0 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 19 274,1 | 0,0 | 0,0 | | 3 274,1 | | 16 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (ДИиЗО) | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | | | | всего | 29 985,7 | 15 113,2 | 10 953,4 | | 3 919,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 737,9 | 1 760,1 | 1 755,0 | | 1 222,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 8 457,4 | 3 799,9 | 2 745,0 | | 1 912,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 15 027,7 | 9 368,4 | 5 659,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | 14 231,3 | 8 572,0 | 5 659,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюджета | 796,4 | 796,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1 762,7 | 184,8 | 794,1 | | 783,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | | | | всего | 11 268,2 | 1 261,5 | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 261,5 | 1 261,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 10 006,7 | 0,0 | 10 006,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) | | | | всего | 3 110,3 | 1 442,3 | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 3 110,3 | 1 442,3 | 1 668,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) | | | | всего | 6 890,8 | 1 817,7 | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 6 890,8 | 1 817,7 | 5 073,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | | | | всего | 4 679,2 | 2 000,0 | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 4 679,2 | 2 000,0 | 2 679,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | | | | всего | 2 099,3 | 1 094,0 | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 2 099,3 | 1 094,0 | 1 005,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) | | | | всего | 3 314,6 | 1 657,3 | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 3 314,6 | 1 657,3 | 1 657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | | | | всего | 3 770,0 | 2 000,0 | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 3 770,0 | 2 000,0 | 1 770,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | | | | | | | | | |
| Портфель проектов «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия: 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4. 5.1.5., 5.1.6.,  проект «Формирование комфортной городской среды» (показатели 3, 4, 9),  срок реализации -01.01.2019- 31.12.2024 | всего | 40 232,8 | 6 541,2 | 15 300,8 | 12 875,7 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 9 217,5 | 796,4 | 0,00 | 7 593,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 | 10 800,8 | 783,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 40 232,8 | 6 541,2 | 15 300,8 | 12 875,7 | 5 515,1 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 098,4 | 1 760,1 | 1 755,0 | 1 755,0 | 1 828,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 12 147,5 | 3 799,9 | 2 745,0 | 2 743,1 | 2 859,5 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 9 217,5 | 796,4 | 0,00 | 7 593,8 | 827,3 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет сельских поселений района | 11 769,4 | 184,8 | 10 800,8 | 783,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сут. | 2020 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство  КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | 55 м3/сут. | 2019 год | прямые инвестиции |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство  КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | 100 м3/сут. | 2019 год | прямые инвестиции |
| 4. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 1 944 м3/сут. | 2012 – 2021 годы | прямые инвестиции |
| 5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский  от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | 4281 м | 2018 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 6. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) | 214,5 м. | 2013 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 7. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | 4 008,6 п.м. | 2013 – 2019 годы | прямые инвестиции |
| 8. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС  п. Кирпичный | 50 м3/сут. | 2019 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 9. | Строительство сквера в с. Елизарово | 3 215,0 м2 | 2018 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 10. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | - | 2019 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной» | - | 2019 – 2020 годы | прямые инвестиции |
| 12. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | - | 2020 год | прямые инвестиции |
| 13. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная,  пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР) | - | 2020 год | прямые инвестиции |
| 14. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый, 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной | - | 2020 год | прямые инвестиции |
| 15. | Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | - | 2020 год | прямые инвестиции |
| 16. | Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 17. | Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | - | 2020 – 2022 годы | прямые инвестиции |
| 18. | Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | - | 2020 год | прямые инвестиции |
| 19. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» | - | 2021 год | прямые инвестиции |
| 20. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР) | - | 2020 год | прямые инвестиции |

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

2Муниципальная программа не содержит масштабных инвестиционных проектов. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.

Таблица 9

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

4 Муниципальная программа не содержит показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления

муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования  на 10 тыс. населения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения,  тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых  с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке  на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,149 | 0,142 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,12 | 85,08 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,992 | 40,98 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58,2 | 58,1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал | 0,16 | 0,199 | 0,198 | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 |
| 5.2.2. | На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал | 0,188 | 0,268 | 0,267 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 |
| 5.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 32 | 28,33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 5.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 17,2 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
| 5.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения  (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности (прочистка системы отопления) | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 12 945,6 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 |
| бюджет района | 12 945,6 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 | 3 236,4 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 10 986,4 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 |
| бюджет района | 10 986,4 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 | 2 746,6 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 1 959,2 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
| бюджет района | 1 959,2 | 489,8 | 489,8 | 489,8 | 489,8 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 7 044,9 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| бюджет района | 7 044,9 | 0,0 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | всего | 19 990,5 | 3 236,4 | 5 584,7 | 5 584,7 | 5 584,7 |
| бюджет района | 19 990,5 | 3 236,4 | 5 584,7 | 5 584,7 | 5 584,7 |

\* Данные мероприятия включены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11 декабря 2014 года № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы».

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Положение по реализации основного мероприятия:

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Мероприятие) реализуется по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.

Ответственным исполнителем Мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, соисполнителями – администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района.

По результатам выполненных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства общественных, дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформированы адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, и адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведены в таблице 1.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества соответствует адресным перечням таблицы 1.

При выборе формы участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий лица могут участвовать в денежной и(или) в не денежной формах (финансовое и(или) трудовое) в реализации Мероприятия. Доля участия заинтересованных лиц регулируется при реализации портфеля проекта «Жилье и городская среда».

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (фундамент, стены, крыша) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанной территории из адресного перечня дворовых и общественных территорий.

Ответственный исполнитель и соисполнители Мероприятия в праве исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данного Мероприятия, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Мероприятия реализуются в отношении сформированных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых включены в Мероприятие муниципальной программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Мероприятия муниципальной программы не позднее   
15 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Обязательным условием при заключении муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд является срок действия гарантийных обязательств на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий – 3 года.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 2022 годах


|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Общественные территории |
| Ханты-Мансийский район | |
| 1. | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10а, «Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты  в п. Горноправдинск» |
| 2. | п. Кедровый, ул. Набережная. «Благоустройство зоны отдыха» |
| 3. | с. Селиярово, ул. Набережная, 4. «Обустройство детской игровой площадки» |
| 4. | п. Горноправдинск ул. Сосновая, лыжероллерная база «Спорт – это здоровье» |
| 5. | д. Шапша, ул. Северная, д. 3а, детская игровая площадка с элементами благоустройства |
| 6 | с. Зенково, ул. Набережная, детская игровая площадка с элементами благоустройства |
| Дворовые территории | |
| Ханты-Мансийский район | |
| 4. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 6а, д. 7а, д. 10а |
| 5. | с.п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 1а; ул. Поспелова, д. 5а, 7б |
| 6. | с.п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 7б |
| 7. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 1 |
| 8. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 7 |
| 9. | с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11 |
| 10. | с.п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 2, 2а, 4а, 3а, 6/1, 6а, 7 |
| 11. | с.п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 4, 20 |
| 12. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 18 |
| 13. | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 36, 14; ул. Придорожная, д. 30, 30А; ул. Колхозная, д. 9;  ул. Набережная, д. 7, |
| 14. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 24а |
| 15. | с. Селиярово, ул. Колхозная, д. 9а |
| 16. | с. Селиярово, ул. Набережная д. 4; ул. Братьев Фирсовых, д. 11 |
| 17. | с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 20, 24; ул. Лесная, д. 8а |
| 18. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, 13 |
| 19. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 12, 14, 16 |
| 20. | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35, 37 |
| 21. | п. Кедровый, ул. Ленина, д. 1а; ул. Энтузиастов, д. 2а |
| 22. | п. Кедровый, д. ул. 60 лет Октября, д. 1а |
| 23. | с.п. Луговской, ул. Заводская, д. 8 |
| 24. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4, д. 5, д. 5А |
| 25. | с.п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 7, 7А; ул. Гагарина, д. 10, 12 |
| 26. | с.п. Луговской, ул. Пионерская, д. 3, 5; ул. Комсомольская, д. 2; ул. Школьная, д. 14, 17, 19 |
| 27. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 78, 92, 97, 99; ул. Школьная, д. 3, 6, 7, 10, 12, 13 |
| 28. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 9, 21, 21А, 44, 72, 74, 77 |
| 29. | с.п. Луговской, ул. Ленина, д. 8 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы»   
по ул. Победы, № 3а/1

1. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Скамейка уличная «Лицей» | C:\Users\Абубакиров\Desktop\фонарь 1.jpg |
| 3. | 4. |



5. 6.

Перечень благоустройства:

1. Установка скамеек – 10 шт.

2. Освещение.

3. Устройство пешеходных зон из тротуарной плитки – 306 кв. м.

4. Устройство частичного ограждения (забора) – 186 м.

5. Строительство мемориала «Герои труда».

6. Озеленение с трудовым участием населения.


7. Демонтаж старого тротуара из различных дорожных плит –   
65,7 м п.

Проект является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха территории сельского поселения Горноправдинск.

Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Аллея Славы» в п. Горноправдинск является одним их важнейших мероприятий, так как несет не только функциональное назначение как место отдыха и досуга населения, но и как объект монументального искусства и сохранения, и, в основе своей, воспитания патриотического духа подрастающего поколения, для целей которых создан монумент – памятник Великой Отечественной войны, и будут созданы мемориальные сооружения с именами прославленных земляков, героев труда и воинов-интернационалистов. Также комплекс «Аллея Славы» предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение мест отдыха для различного функционального назначения для нужд населения.

Площадь, на которой реализуется проект – 5 803 кв. м.

План-схема благоустройства территории Аллеи Славы











Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства


общественной территории: парка отдыха «Парк Мечты

в п. Горноправдинск» по ул. Киевская, 10а

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Дурченкова\Рабочий стол\все по дворикам\трот плитка.jpg |  |









Площадь участка благоустройства составляет 5410 кв. м, включает перечень благоустройства:

покрытие из тротуарной плитки;

стена для графити и роллердром;

система уличного освещения;

фонтан;

площадка для национальных игр;

домики для торговли в различных национальных стилях;

фотозона;

волейбольная площадка;

сцена;

озеленение.

Благоустройство парка отдыха «Парк Мечты в п.Горноправдинск» является одним их важнейших мероприятий, реализация которого даст новый импульс развития территории массового пребывания жителей поселка, предназначенной для отдыха и досуга населения, а также улучшит качество жизни, формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Парк предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение, места отдыха различного функционального назначения для нужд населения.

План-схема благоустройства территории парка Мечты



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории в п. Горноправдинск ул. Сосновая, «Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье»

Лыжероллерная трасса Площадка для пейнтбола

Площадка для Workout Скалодром

Веревочный парк Троллей

Уличные тренажеры



Топиарии



Беседка Мангальная зона


Холодная раздевалка Парковая скамья


Урна Фонари уличного освещения


Ограждение 3-D Ограждение барьерное

Ограждение протекторное



Зрительская трибуна



Переходный мостик Баннер

Живая изгородь



Площадь участка благоустройства составляет 18 630 кв. м.

Основная идея проекта благоустройства лыжероллерной трассы «спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района заключается в создании условий для укрепления здоровья подрастающего поколения, молодежи, людей старшего возраста и формирование здорового образа жизни, проведения спортивных соревнований.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: детской игровой площадки в с. Селиярово по ул. Набережная, № 4



Ограждения Резиновая плитка



Уличные тренажеры

Площадь участка благоустройства составляет 1 372,2 кв. м, включает перечень благоустройства:

устройство покрытия из резиновой плитки

устройство ограждения

монтаж малых архитектурных форм (урн, скамеек и т.д.)

устройство освещения


Благоустройство района по ул. Набережнойв в с. Селиярово детской игровой площадкой, предназначенной для отдыха и культурного времяпровождения населения, улучшит качество жизни формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории: зона отдыха в п. Кедровый по   
ул. Набережная

Площадь участка благоустройства составляет 4952 кв. м, включает перечень благоустройства:

покрытие из тротуарной плитки;

спортивная площадка;

площадка для детей;


площадка для отдыха;

сквер;


система уличного освещения;

озеленение.

План-схема благоустройства территории по ул. Набережная:



Спортивная площадка



Детская площадка



Благоустройство района набережной в п. Кедровый является одним из важнейших мероприятий, реализация которого даст новый импульс развития территории массового пребывания жителей поселка, предназначенной для отдыха и досуга населения, а также улучшит качество жизни, формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Набережная предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение, места отдыха различного функционального назначения для нужд населения.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

общественной территории д. Шапша, ул. Северная, д. 3а, «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства», с. Зенково, ул. Набережная «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2. |  |
| 3. |  | 4. |  |
| 5. |  | 6. |  |
| 7. |  | 8. |  |
| 9. |  | 10. |  |
| 11. |  | 12 |  |

Наименование малых архитектурных форм:

1. Уличные качели «Солнышко»

2. Урна квадратная светлая

3. Скамейки со спинкой уличные, парковые от производителя

4. Резиновое покрытие для детских площадок

5. Игровой комплекс Морская

6. Лабиринт «Кубик»

7. Скамейка на металлических ножках «Касатка»

8. Ограждение металлическое

9. Уличный светильник-шар

10. Песочный дворик Космос с горкой

11. Качели одинарные (цепная подвеска)

12. Скамейка детская «Катер»


Общая площадь участков благоустройства составляет 972 кв. м.

Благоустройство общественного пространства в д. Шапша, ул. Северная, д. 3а, «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства» и с. Зенково, ул. Набережная «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства», предназначенной для отдыха и культурного времяпровождения населения, улучшит качество жизни формируя у жителей позитивное восприятие городской среды.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

дворовых придомовых территорий и междворовых проездов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

1. 2.

3. 4.

|  |  |
| --- | --- |
| 5_3_led_svetilnik_1.jpg |  |

5. 6

****

7. 8. 9.

Наименование малых архитектурных форм:

1. Скамья.

2. Урна.

3. Освещение.

4. Брусья низкие равноуровневые.

5. Каскад разноуровневых турников с лавкой для пресса.

6. Рукоход-змейка, шведская стенка и четыре турника классического хвата и одного турника хватом «молоток».

7. Рукоход классический двухуровневый из 6 турников.

8. Брусья двойные для отжимания разноуровневые.

9. Лавка с упорами для отжимания.

Пример ситуационного плана (уточняется при проектировании):



Основные направления благоустройства направлены на обустройство:

1. Проездов и тротуаров.

2. Спортивной и иных площадок.

3. Парковочных мест.

4. Пожарных проездов.

5. Системы водоотведения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

1. Устройство слоев оснований: асфальто-бетон.

2. Устройство мощения.

3. Установка металлического ограждения.

4. Устройство покрытия для спортивной и иных площадок.

5. Монтаж малых архитектурных форм.

6. Монтаж садово-парковой мебели.

7. Монтаж освещения.

8. Озеленение территории.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин