

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.08.2023 № 420

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений   
в постановление администрации   
Ханты-Мансийского района   
от 08.12.2021 № 318

«О муниципальной программе   
Ханты-Мансийского района   
«Подготовка перспективных территорий   
для развития жилищного строительства   
Ханты-Мансийского района   
на 2022 – 2025 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов   
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318 «О муниципальной программе   
Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района   
на 2022 – 2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

* 1. В преамбуле постановления слова «на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1» заменить словами «руководствуясь статьей»;
  2. Пункт 1 постановления после слов «согласно приложению» дополнить словами «к настоящему постановлению».
  3. В пункте 2 постановления слово «(обнародовать)» исключить;
  4. В пункте 3 постановления слово «(обнародовать)» исключить;
  5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапова Р.Ш.».

2. В Приложении к постановлению (далее – муниципальная программа):

2.1. Строку «[Параметры](consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BD9811F75BE1CCBB71BF8D31C6240355C243CB00F5595B9A123271AD5495C41BE7018212CE6F49ED544125AD454960E9FC2RB6AK) финансового обеспечения муниципальной программы», паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0 | 0 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |
| справочно:  средства предприятий –недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

2.2. Приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)» муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № струк-турного элемнта (основ-ного меро-прия-тия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | |  |  |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» (показатель 1) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 1, 2, 3 из приложения 3) |  | всего | 3 253,4 | 1 938,5 | 1 314,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 1 337,4 | 217,4 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 1 916,0 | 1 721,1 | 194,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 750,7 | 1 694,2 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 165,3 | 26,9 | 138,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры  Ханты-Мансийского района (актуализация) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 135,3 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 120,4 | 0,0 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 14,9 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского  поселения Горноправдинск  (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 336,4 | 0,0 | 336,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 299,4 | 0,0 | 299,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское,  д. Нялино) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 366,5 | 0,0 | 366,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 0,0 | 326,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки,  с. Зенково) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 299,6 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 266,7 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый  (п. Кедровый, с. Елизарово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 120,5 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской  (п. Луговской, д. Белогорье,  п. Кирпичный, с. Троица,  д. Ягурьях) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 244,3 | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9. | Подготовка документов для постановки территориальных зон  на кадастровый учет | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 4  из приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 16 984,7 | 0,0 | 5 221,9 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 14 583,2 | 0,0 | 4 114,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 2 401,5 | 0,0 | 1 107,5 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 802,5 | 0,0 | 508,5 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| 3.1. | Разработка документации  по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 762,8 | 0,0 | 0,0 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 10 468,8 | 0,0 | 0,0 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 294,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| 3.2. | Подготовка документации  по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4 622,9 | 0,0 | 4 622,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 4 114,4 | 0,0 | 4 114,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 508,5 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 508,5 | 0,0 | 508,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Внесение изменений  в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий  Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по муниципальной программе | |  | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Процессная часть | |  | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие расходы | |  | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | |  | всего | 20 238,1 | 1 938,5 | 6 536,8 | 5 881,4 | 5 881,4 |  |  |
| бюджет автономного округа | 15 920,6 | 217,4 | 5 234,4 | 5 234,4 | 5 234,4 |  |  |
| бюджет района | 4 317,5 | 1 721,1 | 1 302,4 | 647,0 | 647,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 349,7 | 1 694,2 | 655,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 1 967,8 | 26,9 | 646,9 | 647,0 | 647,0 |  |  |

».

2.3. Строку 2 приложения 2 «Перечень структурных элементов (основных мероприятий)» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 1. Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.  2. Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской.  3. Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий  Ханты-Мансийского района |  |

».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,   
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин