Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2021 г. N 332

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

НА 2022 - 2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 17.05.2022 [N 193](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FC78FC344EF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 16.08.2022 [N 294](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FC7DFB364CF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 23.09.2022 [N 324](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FC7EFA314FF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L),  от 08.11.2022 [N 403](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FC71F03244F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 07.12.2022 [N 449](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD7AFD3245F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 16.01.2023 [N 6](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD7AF1324CF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L),  от 20.02.2023 [N 58](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD7CF03749F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 11.04.2023 [N 115](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD70F03645F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 22.08.2023 [N 445](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8953D864F50F972AF6819F50AB8CE3A020AD62944D57B7D95AF5DD23E8DFA3165A549E8A280FEBFFBJ0k5L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FE7AFF314CF35DE79E3C574A962F11963C729CAE568666C9A46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 N 252 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", на основании [пункта 10.1 части 1 статьи 27](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27BF83C4AF35DE79E3C574A962F11963C729CAE57856BC0A46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), [статей 47.1](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27BF83C4AF35DE79E3C574A962F11963C729CAE57856ACAA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), [32](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27BF83C4AF35DE79E3C574A962F11963C729CAE57876FCDA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P30) Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы" согласно приложению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD7AFD3245F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCFA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2022 N 449)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Наш район", в официальном сетевом издании "Наш район Ханты-Мансийский", разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.МИНУЛИН

Приложение 1

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.12.2021 N 332

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 11.04.2023 [N 115](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD70F03645F35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L), от 22.08.2023 [N 445](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCCA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L)) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы" | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | заместитель главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"); департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее - ДИиЗО); администрации сельских поселений | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.  2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.  3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  2. Повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района.  3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги.  4. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.  5. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | [подпрограмма 1](#P173) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами".  [подпрограмма 2](#P173) "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг".  [подпрограмма 3](#P173) "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг".  [подпрограмма 4](#P173) "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | | | | | | |
| базовое значение | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент окончания реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | [Указ](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8923D8A4D57FC72AF6819F50AB8CE3A0218D67148D57C619DA748846FCBJAkCL) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | статистическая [форма N 22-ЖКХ (реформа)](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD89030814D56FD72AF6819F50AB8CE3A020AD62944D5787F9CAD5DD23E8DFA3165A549E8A280FEBFFBJ0k5L) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 N 305, статистическая [форма N 1-Жилфонд](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD89538834D5CF972AF6819F50AB8CE3A020AD62944D57C7C9EAC5DD23E8DFA3165A549E8A280FEBFFBJ0k5L) "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.07.2019 N 414 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | [постановление](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27DF93444F35DE79E3C574A962F11843C2A90AE52986FC0B13E65A3J5k4L) Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 N 477-п (ред. от 30.12.2022) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики"  (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2023) | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| всего | | 2 897 497,4 | 898 692,1 | | 851 404,2 | | 627 066,3 | | 520 334,8 |
| бюджет автономного округа | | 1 512 415,1 | 398 209,9 | | 345 143,3 | | 400 081,5 | | 368 980,4 |
| бюджет района | | 1 385 082,3 | 500 482,2 | | 506 260,9 | | 226 984,8 | | 151 354,4 |
| в том числе: | |  |  | |  | |  | |  |
| средства бюджета района | | 1 219 237,6 | 455 259,0 | | 469 643,7 | | 183 041,1 | | 111 293,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 165 844,7 | 45 223,2 | | 36 617,2 | | 43 943,7 | | 40 060,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | | 169 421,9 | 115 566,90 | | 53 855,0 | | 0,00 | | 0,00 |
| справочно: бюджет сельских поселений | |  |  | |  | |  | |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866FCFA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района от 22.08.2023  N 445) | | | | | | | | | | |

Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE56866ACAA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района  от 22.08.2023 N 445) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |  | всего | 40 812,2 | 20 406,1 | 20 406,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 40 812,2 | 20 406,1 | 20 406,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 19 693,0 | 9 846,5 | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 693,0 | 9 846,5 | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 19 727,8 | 9 863,9 | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 727,8 | 9 863,9 | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 391,4 | 695,7 | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 391,4 | 695,7 | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1, 2, 3; показатели 1 - 5 таблицы 2 приложения 2 к Постановлению) |  | всего | 743 901,9 | 348 957,9 | 267 445,4 | 115 964,6 | 11 534,0 |
| бюджет автономного округа | 139 015,8 | 65 616,5 | 11 820,7 | 53 326,5 | 8 252,1 |
| бюджет района | 604 886,1 | 283 341,4 | 255 624,7 | 62 638,1 | 3 281,9 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 576 893,2 | 266 937,2 | 253 936,0 | 55 020,0 | 1 000,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 27 992,9 | 16 404,2 | 1 688,7 | 7 618,1 | 2 281,9 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 169 421,9 | 115 566,9 | 53 855,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 308 665,2 | 168 876,3 | 68 310,3 | 60 944,6 | 10 534,0 |
| бюджет автономного округа | 139 015,8 | 65 616,5 | 11 820,7 | 53 326,5 | 8 252,1 |
| бюджет района | 169 649,4 | 103 259,8 | 56 489,6 | 7 618,1 | 2 281,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 141 656,5 | 86 855,6 | 54 800,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 27 992,9 | 16 404,2 | 1 688,7 | 7 618,1 | 2 281,9 |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 10 883,9 | 3 094,0 | 5 789,9 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджет района | 10 883,9 | 3 094,0 | 5 789,9 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1.2.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 70 290,6 | 0,0 | 70 290,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 70 290,6 | 0,0 | 70 290,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 77 172,0 | 0,0 | 23 152,0 | 54 020,0 | 0,0 |
| бюджет района | 77 172,0 | 0,0 | 23 152,0 | 54 020,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 6 530,0 | 6 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 530,0 | 6 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 8 749,6 | 4 374,8 | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 8 749,6 | 4 374,8 | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 5 583,0 | 0,0 | 5 583,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 583,0 | 0,0 | 5 583,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 5 582,9 | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 582,9 | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 21 490,0 | 11 490,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21 490,0 | 11 490,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК "Лукойл" | 21 200,4 | 11 200,4 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)" (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 24 411,2 | 16 274,1 | 8 137,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 24 411,2 | 16 274,1 | 8 137,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Пусконаладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 7 242,6 | 3 621,3 | 3 621,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 242,6 | 3 621,3 | 3 621,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 1 800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 430,4 | 257,7 | 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 430,4 | 257,7 | 172,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома N 20 п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 401,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 401,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 18 117,1 | 13 308,8 | 4 808,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 18 117,1 | 13 308,8 | 4 808,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "Газпромнефть-Хантос" | 18 117,1 | 13 308,8 | 4 808,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.20. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 39 291,0 | 22 645,2 | 16 645,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 39 291,0 | 22 645,2 | 16 645,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 39 291,0 | 22 645,2 | 16 645,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 60 777,4 | 46 127,1 | 14 650,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 60 777,4 | 46 127,1 | 14 650,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 27 127,1 | 27 127,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.22. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.23. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 928,6 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 928,6 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК "Лукойл" | 928,6 | 464,3 | 464,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.24. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 7 269,2 | 6 699,4 | 569,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 269,2 | 6 699,4 | 569,8 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 3 473,6 | 3 473,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.25. | Обследование подводящего газопровода к с. Тюли | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 564,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 564,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26. | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27. | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 6 992,1 | 0,0 | 6 992,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 992,1 | 0,0 | 6 992,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.28. | Перевод населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Урманный, п. Красноленинский) на централизованное электроснабжение | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 1 из приложения 3) |  | всего | 10 956,8 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| бюджет района | 10 956,8 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10 956,8 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| бюджет района | 10 956,8 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатель 1, 2, 3; показатели 1, 2, 3, 4 из приложения 3) |  | всего | 314 801,1 | 86 668,2 | 92 066,7 | 68 033,1 | 68 033,1 |
| бюджет района | 314 801,1 | 86 668,2 | 92 066,7 | 68 033,1 | 68 033,1 |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 146 588,0 | 42 529,3 | 42 242,9 | 30 907,9 | 30 907,9 |
| бюджет района | 146 588,0 | 42 529,3 | 42 242,9 | 30 907,9 | 30 907,9 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | всего | 168 213,1 | 44 138,9 | 49 823,8 | 37 125,2 | 37 125,2 |
| бюджет района | 168 213,1 | 44 138,9 | 49 823,8 | 37 125,2 | 37 125,2 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (показатели 4 из приложения 3) |  | всего | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 |
| бюджет района | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 |
| бюджет района | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | 1 287 071,8 | 490 207,9 | 435 742,4 | 239 821,9 | 121 299,6 |
| бюджет автономного округа | 139 015,8 | 65 616,5 | 11 820,7 | 53 326,5 | 8 252,1 |
| бюджет района | 1 148 056,0 | 424 591,4 | 423 921,7 | 186 495,4 | 113 047,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 120 063,1 | 408 187,2 | 422 233,0 | 178 877,3 | 110 765,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 27 992,9 | 16 404,2 | 1 688,7 | 7 618,1 | 2 281,9 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 169 421,9 | 115 566,9 | 53 855,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 2 из приложения 3) |  | всего | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| бюджет района | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| бюджет района | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| бюджет района | 43 635,6 | 20 000,0 | 20 000,0 | 3 635,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 3 из приложения 3) |  | всего | 123 767,4 | 41 651,4 | 44 585,5 | 18 401,7 | 19 128,8 |
| бюджет автономного округа | 68 228,6 | 14 579,7 | 17 174,8 | 17 873,5 | 18 600,6 |
| бюджет района | 55 538,8 | 27 071,7 | 27 410,7 | 528,2 | 528,2 |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 68 228,6 | 14 579,7 | 17 174,8 | 17 873,5 | 18 600,6 |
| бюджет автономного округа | 68 228,6 | 14 579,7 | 17 174,8 | 17 873,5 | 18 600,6 |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 925,4 | 340,8 | 528,2 | 528,2 | 528,2 |
| бюджет района | 1 925,4 | 340,8 | 528,2 | 528,2 | 528,2 |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 51 488,5 | 24 606,0 | 26 882,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 51 488,5 | 24 606,0 | 26 882,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на оказание недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 124,9 | 2 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 124,9 | 2 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | 123 767,4 | 41 651,4 | 44 585,5 | 18 401,7 | 19 128,8 |
| бюджет автономного округа | 68 228,6 | 14 579,7 | 17 174,8 | 17 873,5 | 18 600,6 |
| бюджет района | 55 538,8 | 27 071,7 | 27 410,7 | 528,2 | 528,2 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 3 из приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 443 022,5 | 346 832,7 | 351 076,3 | 365 207,1 | 379 906,4 |
| бюджет автономного округа | 1 305 170,7 | 318 013,7 | 316 147,8 | 328 881,5 | 342 127,7 |
| бюджет района | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 344 629,4 | 72 047,5 | 87 321,2 | 90 814,0 | 94 446,7 |
| бюджет автономного округа | 206 777,6 | 43 228,5 | 52 392,7 | 54 488,4 | 56 668,0 |
| бюджет района | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 098 393,1 | 274 785,2 | 263 755,1 | 274 393,1 | 285 459,7 |
| бюджет автономного округа | 1 098 393,1 | 274 785,2 | 263 755,1 | 274 393,1 | 285 459,7 |
| 4.2. | Основное мероприятие. Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (приложение 2 к программе показатели 1.1 - 6.2) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | Регулирование цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5. | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.7. | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.8. | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.9. | Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.10. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.11. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.12. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | всего | 1 443 022,5 | 346 832,7 | 351 076,3 | 365 207,1 | 379 906,4 |
| бюджет автономного округа | 1 305 170,7 | 318 013,7 | 316 147,8 | 328 881,5 | 342 127,7 |
| бюджет района - всего | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 137 851,8 | 28 819,0 | 34 928,5 | 36 325,6 | 37 778,7 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 2 897 497,4 | 898 692,1 | 851 404,2 | 627 066,3 | 520 334,8 |
| бюджет автономного округа | 1 512 415,1 | 398 209,9 | 345 143,3 | 400 081,5 | 368 980,4 |
| бюджет района | 1 385 082,3 | 500 482,2 | 506 260,9 | 226 984,8 | 151 354,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 219 237,6 | 455 259,0 | 469 643,7 | 183 041,1 | 111 293,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 165 844,7 | 45 223,2 | 36 617,2 | 43 943,7 | 40 060,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 169 421,90 | 115 566,90 | 53 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 2 897 497,4 | 898 692,1 | 851 404,2 | 627 066,3 | 520 334,8 |
| бюджет автономного округа | 1 512 415,1 | 398 209,9 | 345 143,3 | 400 081,5 | 368 980,4 |
| бюджет района | 1 385 082,3 | 500 482,2 | 506 260,9 | 226 984,8 | 151 354,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 219 237,6 | 455 259,0 | 469 643,7 | 183 041,1 | 111 293,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 165 844,7 | 45 223,2 | 36 617,2 | 43 943,7 | 40 060,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 169 421,90 | 115 566,90 | 53 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 295 876,2 | 155 772,2 | 140 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 295 876,2 | 155 772,2 | 140 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 128 116,4 | 98 784,50 | 29 331,90 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | всего | 2 601 621,2 | 742 919,9 | 711 300,2 | 627 066,3 | 520 334,8 |
| бюджет автономного округа | 1 512 415,1 | 398 209,9 | 345 143,3 | 400 081,5 | 368 980,4 |
| бюджет района - всего | 1 089 206,1 | 344 710,0 | 366 156,9 | 226 984,8 | 151 354,4 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 923 361,4 | 299 486,8 | 329 539,7 | 183 041,1 | 111 293,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 165 844,7 | 45 223,2 | 36 617,2 | 43 943,7 | 40 060,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 41 305,5 | 16 782,40 | 24 523,10 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | всего | 2 434 339,8 | 711 497,1 | 651 692,0 | 588 941,1 | 482 209,6 |
| бюджет автономного округа | 1 512 415,1 | 398 209,9 | 345 143,3 | 400 081,5 | 368 980,4 |
| бюджет района - всего | 921 924,7 | 313 287,2 | 306 548,7 | 188 859,6 | 113 229,2 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 756 080,0 | 268 064,0 | 269 931,5 | 144 915,9 | 73 168,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 165 844,7 | 45 223,2 | 36 617,2 | 43 943,7 | 40 060,6 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 41 305,5 | 16 782,40 | 24 523,10 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") | | | всего | 463 157,6 | 187 195,0 | 199 712,2 | 38 125,2 | 38 125,2 |
| бюджет района | 463 157,6 | 187 195,0 | 199 712,2 | 38 125,2 | 38 125,2 |
| справочно: средства предприятий-недропользователей | 128 116,4 | 98 784,50 | 29 331,90 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 (ДИиЗО) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг | | | |
| Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  Задача 2. Повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района.  Задача 3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги | | | |
| Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" | осуществление мероприятий по обеспечению населения Ханты-Мансийского района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | [постановление](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4054FD7FF13748F35DE79E3C574A962F11843C2A90AE52986FC0B13E65A3J5k4L) администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 N 235 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района" |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | создание, организация хранения, учета, отпуска и восполнения резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, поддержания работоспособного состояния оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района |  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" | функционирование департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ "УКСиР" |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района |  |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" | предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | [постановление](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFD3649F35DE79E3C574A962F11843C2A90AE52986FC0B13E65A3J5k4L) администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе" |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.  Предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района, предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | [порядок](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27DF93445F35DE79E3C574A962F11963C729CAE568568C1A46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, утвержден постановлением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 N 635-п.  [Постановление](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFD3649F35DE79E3C574A962F11843C2A90AE52986FC0B13E65A3J5k4L) администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе" |
| Цель 2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.  Цель 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | |
| Задача 3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги.  Задача 4. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.  Задача 5. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности | | | |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" | предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам.  Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. | [порядок](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27DF93445F35DE79E3C574A962F11963C729CAE568367C9A46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержден постановлением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 N 635-п.  [Постановление](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFD3649F35DE79E3C574A962F11843C2A90AE52986FC0B13E65A3J5k4L) администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе" |
| 4.2. | Основное мероприятие "Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" | организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |  |

Приложение 3

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

(ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 13174 | 9800 | 5900 | 5900 | 0 | 5900 |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 | < 22 |
| 4. | Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района, ед. |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |

Приложение 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE578369CBA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района  от 22.08.2023 N 445) |  |

Перечень реализуемых объектов на 2022 - 2025 годы, включая

приобретение объектов недвижимого имущества, объектов,

создаваемых в соответствии с соглашениями

о муниципально-частном партнерстве и концессионными

соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 9846,50 | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 9863,90 | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | 70290,60 | 0,00 |  | 0,0 |  | 70290,6 |  | 70290,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | 100 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | 77172,00 | 0,00 |  | 0,0 |  | 77172,0 |  | 77172,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 5. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | 6530,00 | 6530,0 |  | 6530,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 6. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2023 год (ПИР) | 4374,80 | 4374,8 |  | 4374,8 |  | 4374,8 |  | 4374,8 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 7. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | 5582,90 | 5582,9 |  | 5582,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) |  | 2023 год (ПИР) | 11490,00 | 11490,0 |  | 11490,0 | 11200,0 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 9. | Проектно-изыскательские работы по объекту: Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | 600,00 | 600,0 |  | 600,0 | 600,00 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 10. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 - 2023 годы (СМР) | 19714,80 | 19714,8 |  | 19714,8 | 19714,8 | 19714,8 |  | 19714,8 | 19714,8 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 11. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | 900,00 | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 12. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | 22645,20 | 22645,2 |  | 22645,2 | 22645,2 | 16645,8 |  | 16645,8 | 16645,8 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 13. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | 2000 м3 | 2022 - 2023 годы (СМР) | 46127,10 | 46127,1 |  | 46127,1 | 27127,1 | 2990,3 |  | 2990,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 14. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | 17632,70 | 17632,7 |  | 17632,7 | 17632,7 | 2221,8 |  | 2221,8 | 2221,8 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | 464,30 | 464,3 |  | 464,3 | 464,30 | 464,3 |  | 464,3 | 464,30 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| 16 | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) |  |  |  |  |  | 846,00 |  | 846,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
| (п. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE578369CAA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района  от 22.08.2023 N 445) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) |
| 1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | не менее 10 м3/час | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 4. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | 100 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 5. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | 5 км | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 6. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | 100 м3/сут. | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 7. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | 4,2 км | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 9. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 10. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 11. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 12. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022 - 2023 годы (ПИР) | прямые инвестиции |
| 13. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | 2000 м3 | 2022 - 2023 годы (ПИР) | прямые инвестиции |
| 14. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022 - 2023 годы (ПИР) | прямые инвестиции |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 16 | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| (п. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057F27FFB3D4DF35DE79E3C574A962F11963C729CAE578368CAA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района от 22.08.2023 N 445) | | | | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.12.2021 N 332

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B817C5DCC43AD79733DC4057FD70F03645F35DE79E3C574A962F11963C729CAE578F68CAA46834E502E5AB9AE2BFF018476AD3JEk3L) Администрации Ханты-Мансийского района  от 11.04.2023 N 115) |  |

Таблица 1

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами

местного самоуправления муниципальных образований,

по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая

2018 года N 33-пр-98 "Об утверждении графика разработки

инвестиционных программ и перечня показателей эффективности

мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования  на 10 тыс. населения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения,  тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности по отраслям экономики

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении

требований к региональным и муниципальным программам

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 1.3. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт-ч/м2) | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт-ч/м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением (т, м3, Гкал, кВт-ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.8. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.9. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | |
| 4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.4. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.5. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.7. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.8. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 5.1. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства (т. ут/ед. продукции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г. ут/кВт-ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг. ут/Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг. ут/Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 5.7. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. | На природном газе, тыс. м3/ тыс. Гкал | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 | 0,193 |
| 5.8.2. | На твердом топливе, тыс. т/ тыс. Гкал | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,262 |
| 5.9. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.10. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 |
| 5.11. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.12. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.13. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии | | | | | | | |
| 6.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Мероприятия в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в бюджетной сфере

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | |
|  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности (прочистка системы отопления) | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 27275,4 | 6617,4 | 6886,0 | 6886,0 | 6886,0 |
| бюджет района | 27275,4 | 6617,4 | 6886,0 | 6886,0 | 6886,0 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 23547,2 | 5695,1 | 5950,7 | 5950,7 | 5950,7 |
| бюджет района | 23547,2 | 5695,1 | 5950,7 | 5950,7 | 5950,7 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 3728,2 | 922,3 | 935,3 | 935,3 | 935,3 |
| бюджет района | 3728,2 | 922,3 | 935,3 | 935,3 | 935,3 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 6475,6 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 |
| бюджет района | 6475,6 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | всего | 33751,0 | 8236,3 | 8504,9 | 8504,9 | 8504,9 |
| бюджет района | 33751,0 | 8236,3 | 8504,9 | 8504,9 | 8504,9 |

--------------------------------

<\*> Данные мероприятия включены в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=4C37D6189FBA62EEC7B809C8CAA86DD8903C8A4850FE72AF6819F50AB8CE3A0218D67148D57C619DA748846FCBJAkCL) Минэнерго России от 11 декабря 2014 года N 916 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2023 годы".