

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.01.2016 № 3

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 30 сентября 2013 года № 250

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» (с изменениями от 30 апреля 2014 года № 96, от 8 мая 2014 года № 106, от 11 июня 2014 года № 147, от 8 июля 2014 года № 167, от 30 сентября 2014 года № 289, от 20 октября 2014 года № 305, от 15 декабря 2014 года № 341, от 18 февраля 2015 года № 32, от 9 апреля 2015 года № 74, от 20 мая 2015 года № 100, от 4 августа 2015 года № 168, от 16 сентября 2015 года № 208, от 12 ноября 2015 года № 261, от 21 декабря 2015 года № 311) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы – 715 438,7 тыс. рублей  (федеральный бюджет – 111 786,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 491 949,1 тыс. рублей, бюджет района – 111 703,0 тыс. рублей):  2014 год (план) – 306 743,9 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 256 185,8 тыс. рублей, бюджет района – 50 558,1 тыс. рублей);  2014 год (факт) – 234 581,2 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 199 685,8 тыс. рублей, бюджет района – 34 895,4 тыс. рублей);  2015 год – 322 204,8 тыс. рублей (федеральный бюджет – 111 786,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 177 233,8 тыс. рублей, бюджет района – 33 184,4 тыс. рублей);  2016 год – 129 894,3 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 108 982,7 тыс. рублей, бюджет района – 20 911,6 тыс. рублей);  2017 год – 28 758,4 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 6 046,8 тыс. рублей, бюджет района – 22 711,6 тыс. рублей) |

».

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.01.2016 № 3

«Приложение 2 к Программе

Основные программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия Программы | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | | | | Исполнители Программы |
| всего | 2014 год | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| план | | факт |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения. Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция внутрипоселковых дорог  в с. Батово Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10 543,9 | 10 543,9 | 10 543,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 9 239,2 | 9 239,2 | 9 239,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 304,7 | 1 304,7 | 1 304,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 818,7 | 818,7 | 818,7 | | 0,0 | 0,0 |  |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 486,0 | 486,0 | 486,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реконструкция внутрипоселковых дорог  в п. Луговской (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 389,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 389,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 389,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 389,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 389,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 389,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реконструкция внутрипоселковых дорог  в д. Шапша (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги ул. Лесная, д. Ягурьях (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Таежная в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10 673,5 | 10 673,5 | 10 673,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 10 139,8 | 10 139,8 | 10 139,8 | | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района – всего | 533,7 | 533,7 | 533,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 533,7 | 533,7 | 533,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Троица | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 685,0 | 2 685,00 | 0,00 | | 2 685,00 | 0,00 | 0,00 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 685,0 | 2 685,0 | 0,0 | | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 685,0 | 2 685,0 | 0,0 | | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Реконструкция внутрипоселковых дорог  в д. Шапша (ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Реконструкция внутрипоселковых дорог  в п. Луговской (технологическое присоединение энергосберегающих устройств) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Проведение кадастровых работ по объекту «Автодорога 6,1 км  по улицам с. Селиярово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 99,4 | 99,4 | 99,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,4 | 99,4 | 99,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,4 | 99,4 | 99,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Ремонт внутрипоселковых дорог п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 31 447,5 | 1 493,6 | 1 493,6 | | 7 008,0 | 6 899,1 | 16 046,8 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 19 603,5 | 0,0 | 0,0 | | 6 657,6 | 6 899,1 | 6 046,8 |
| бюджет района – всего | 11 844,0 | 1 493,6 | 1 493,6 | | 350,4 | 0,0 | 10 000,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 493,6 | 1 493,6 | 1 493,6 | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 350,4 | 0,0 | 0,0 | | 350,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Ремонт внутрипоселковых дорог с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Лесная, д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 691,4 | 2 691,4 | 2 691,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 2 556,8 | 2 556,8 | 2 556,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 134,6 | 134,6 | 134,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 134,6 | 134,6 | 134,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Капитальный ремонт дренажной водопропускной системы  в с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 200,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района –  всего | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 200,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 200,3 | 1 200,3 | 1 200,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Ремонт внутрипоселковых дорог с. Нялинское | администрация сельского поселения Нялинское | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация сельского поселения Нялинское |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Реконструкция трех участков автомобильных дорог  в п. Горноправдинск. Участок дороги «улица Победы»  от ул. Геологов  до ул. Вертолетная. Участок дороги «улица Вертолетная»  от ул. Победы до ул. Поспелова. Участок дороги «улица Поспелова» от ул. Вертолетная до ул. Центральный проезд | администрация сельского поселения Горноправ-динск | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация сельского поселения Горноправ-динск |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Ремонт внутрипоселковых дорог в д. Шапша (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 1 471,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 1 471,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 1 471,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Нераспределенные средства  на капитальный ремонт автомобильных дорог | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 23 254,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 542,6 | 12 711,6 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 23 254,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 542,6 | 12 711,6 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 23 254,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 542,6 | 12 711,6 |
| 1.19. | Ремонт автомобильных дорог  в СП Шапша | администрация сельского поселения Шапша | всего | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 | | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 | администрация сельского поселения Шапша |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 | | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 | | 3 954,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. | Ремонт дороги к объекту: «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле  с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками,  с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | администрация сельского поселения Горноправ-динск | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | администрация сельского поселения Горноправ-динск |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1 | |  | всего | 104 138,9 | 47 564,8 | 43 402,1 | | 14 147,7 | 17 830,7 | 28 758,4 |  |
| бюджет автономного округа | 41 539,3 | 21 935,8 | 21 935,8 | | 6 657,6 | 6 899,1 | 6 046,8 |
| бюджет района – всего | 62 599,6 | 25 629,0 | 21 466,3 | | 7 490,1 | 10 931,6 | 22 711,6 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 61 094,9 | 24 474,7 | 20 312,0 | | 7 139,7 | 10 931,6 | 22 711,6 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 504,7 | 1 154,3 | 1 154,3 | | 350,4 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»  (1, 2, 3 этапы) (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 586 918,9 | 246 579,0 | 190 079,0 | | 284 776,3 | 112 063,6 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 440 977,2 | 234 250,0 | 177 750,0 | | 161 143,6 | 102 083,6 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 34 155,1 | 12 329,0 | 12 329,0 | | 11 846,1 | 9 980,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 828,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 828,8 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 31 326,3 | 12 329,0 | 12 329,0 | | 11 846,1 | 7 151,2 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 12 828,6 | 1 100,0 | 1 100,0 | | 11 728,6 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 9 432,6 | 0,0 | 0,0 | | 9 432,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 396,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | 2 296,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 296,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 296,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство участка подъезда дороги до п. Сибирский (2 этап) (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство автомобильной дороги п. Луговской – с.Троица (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство подъездной дороги до д. Белогорье  и п. Луговской (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 | | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 | | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 | | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство подъездной дороги к с. Цингалы (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Выполнение кадастровых работ  и межевание земельного участка для объекта «Строительство участка подъезда дороги  до с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 52,2 | 0,0 | 0,0 | | 52,2 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «УКСиР» |
| бюджет автономного округа | 0,0 |  |  | |  |  |  |
| бюджет района – всего | 52,2 | 0,0 | 0,0 | | 52,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 52,2 | 0,0 | 0,0 | | 52,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2 | |  | всего | 611 299,8 | 259 179,1 | 191 179,1 | | 308 057,1 | 112 063,6 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 450 409,8 | 234 250,0 | 177 750,0 | | 170 576,2 | 102 083,6 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 49 103,4 | 24 929,1 | 13 429,1 | | 25 694,3 | 9 980,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 15 481,1 | 12 600,1 | 1 100,1 | | 11 552,2 | 2 828,8 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 33 622,3 | 12 329,0 | 12 329,0 | | 14 142,1 | 7 151,2 | 0,0 |
| Всего по Программе | |  | всего | 715 438,7 | 306 743,9 | 234 581,2 | | 322 204,8 | 129 894,3 | 28 758,4 |  |
| федеральный бюджет | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 | | 111 786,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 491 949,1 | 256 185,8 | 199 685,8 | | 177 233,8 | 108 982,7 | 6 046,8 |
| бюджет района – всего | 111 703,0 | 50 558,1 | 34 895,4 | | 33 184,4 | 20 911,6 | 22 711,6 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | 76 576,0 | 37 074,8 | 21 412,1 | | 18 691,9 | 13 760,4 | 22 711,6 |
| средства бюджета района на софинан-сирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 35 127,0 | 13 483,3 | 13 483,3 | | 14 492,5 | 7 151,2 | 0,0 |

».