Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2021 г. N 332

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 17.05.2022 [N 193](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=261503&dst=100005), от 16.08.2022 [N 294](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=264221&dst=100005), от 23.09.2022 [N 324](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=267352&dst=100005),  от 08.11.2022 [N 403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268969&dst=100005), от 07.12.2022 [N 449](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=273468&dst=100005), от 16.01.2023 [N 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=273861&dst=100005),  от 20.02.2023 [N 58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=275934&dst=100005), от 11.04.2023 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=279928&dst=100005), от 22.08.2023 [N 445](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=286290&dst=100005),  от 28.11.2023 [N 802](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=292139&dst=100005), от 18.12.2023 [N 908](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=294196&dst=100005), от 31.01.2024 [N 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296281&dst=100005),  от 04.03.2024 [N 166](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=298191&dst=100005), от 27.03.2024 [N 232](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=299483&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=243651&dst=100090) администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 N 252 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", на основании [пункта 10.1 части 1 статьи 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296921&dst=101349), [статей 47.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296921&dst=101353), [32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296921&dst=101104) Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P39) Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе" согласно приложению.

(в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2022 [N 449](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=273468&dst=100006), от 18.12.2023 [N 908](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=294196&dst=100007))

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Наш район", в официальном сетевом издании "Наш район Ханты-Мансийский", разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.МИНУЛИН

Приложение 1

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.12.2021 N 332

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=299483&dst=100005) Администрации Ханты-Мансийского района  от 27.03.2024 N 232) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе" | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | | 2022 - 2026 годы | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы |  | | заместитель главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - МКУ УКСиР), департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее - ДИиЗО), администрации сельских поселений | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы |  | | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.  2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.  3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы |  | | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  2. Повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района.  3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги.  4. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.  5. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности | | | | | | | | | |
| Подпрограммы |  | | [подпрограмма 1](#P226) "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";  [подпрограмма 2](#P1147) "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг";  [подпрограмма 3](#P1199) "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг";  [подпрограмма 4](#P1316) "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | | Документ-основание | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| базовое значение | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463230) Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р "Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года" | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | | статистическая [форма N 22-ЖКХ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183037&dst=100013) (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 N 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере", Статистическая [форма N 1-Жилфонд](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463365&dst=100036) "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 N 535 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 3 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=298288) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| всего | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| всего | | | 4 018 345,4 | 898 692,1 | | 900 678,0 | | 923 527,5 | | 664 662,5 | 630 785,3 |
| федеральный бюджет | | | 2 134,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2 134,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | 1 969 777,1 | 398 209,9 | | 350 332,7 | | 410 717,2 | | 405 530,8 | 404 986,5 |
| бюджет района | | | 2 046 434,3 | 500 482,2 | | 550 345,3 | | 510 676,3 | | 259 131,7 | 225 798,8 |
| в том числе: | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| средства бюджета района | | | 1 834 424,7 | 455 259,0 | | 518 184,4 | | 463 172,5 | | 214 664,7 | 183 144,1 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | | 212 009,6 | 45 223,2 | | 32 160,9 | | 47 503,8 | | 44 467,0 | 42 654,7 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей | | | 259 042,2 | 115 566,90 | | 85 011,1 | | 58 464,2 | | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельских поселений | | |  |  | |  | |  | |  |  |

Приложение 1

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском районе"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |  | всего | 69 691,0 | 20 406,1 | 20 406,1 | 20 406,1 | 0,0 | 8 472,7 |
| бюджет района | 69 691,0 | 20 406,1 | 20 406,1 | 20 406,1 | 0,0 | 8 472,7 |
| 1.1.1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 29 539,5 | 9 846,5 | 9 846,5 | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 29 539,5 | 9 846,5 | 9 846,5 | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 29 591,7 | 9 863,9 | 9 863,9 | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 29 591,7 | 9 863,9 | 9 863,9 | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 087,1 | 695,7 | 695,7 | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 087,1 | 695,7 | 695,7 | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 8 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 472,7 |
| бюджет района | 8 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 472,7 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1, 2, 3) |  | всего | 1 110 103,0 | 348 957,9 | 318 300,0 | 328 274,9 | 64 168,4 | 50 401,8 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 168 111,0 | 65 616,5 | 11 507,5 | 43 330,9 | 28 934,7 | 18 721,4 |
| бюджет района | 939 858,0 | 283 341,4 | 306 792,5 | 282 810,0 | 35 233,7 | 31 680,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 898 705,1 | 266 937,2 | 304 790,6 | 271 977,3 | 28 000,0 | 27 000,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 41 152,9 | 16 404,2 | 2 001,9 | 10 832,7 | 7 233,7 | 4 680,4 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 259 042,2 | 115 566,9 | 85 011,1 | 58 464,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 518 710,0 | 168 876,3 | 91 169,8 | 145 093,7 | 63 168,4 | 50 401,8 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 168 111,0 | 65 616,5 | 11 507,5 | 43 330,9 | 28 934,7 | 18 721,4 |
| бюджет района | 348 465,0 | 103 259,8 | 79 662,3 | 99 628,8 | 34 233,7 | 31 680,4 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 307 312,1 | 86 855,6 | 77 660,4 | 88 796,1 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 41 152,9 | 16 404,2 | 2 001,9 | 10 832,7 | 7 233,7 | 4 680,4 |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | МКУ УКСиР | всего | 7 934,0 | 3 094,0 | 3 840,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 934,0 | 3 094,0 | 3 840,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | МКУ УКСиР | всего | 119 494,0 | 0,0 | 70 290,6 | 49 203,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 119 494,0 | 0,0 | 70 290,6 | 49 203,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  с. Селиярово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 84 889,6 | 0,0 | 23 152,0 | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 84 889,6 | 0,0 | 23 152,0 | 61 737,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 67 243,8 | 6 530,0 | 30 356,9 | 30 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 67 243,8 | 6 530,0 | 30 356,9 | 30 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 60 713,8 |  | 30 356,9 | 30 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | МКУ УКСиР | всего | 4 374,8 | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 374,8 | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 165,5 | 0,0 | 5 583,0 | 5 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11 165,5 | 0,0 | 5 583,0 | 5 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 5 582,9 | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 582,9 | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый  (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 63 620,0 | 11 490,0 | 26 065,0 | 26 065,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 63 620,0 | 11 490,0 | 26 065,0 | 26 065,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл",  ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 63 330,4 | 11 200,4 | 26 065,0 | 26 065,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)" (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 24 411,2 | 16 274,1 | 8 137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 24 411,2 | 16 274,1 | 8 137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Пусконаладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | МКУ УКСиР | всего | 11 940,0 | 3 621,3 | 3 621,3 | 4 697,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11 940,0 | 3 621,3 | 3 621,3 | 4 697,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | МКУ УКСиР | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | МКУ УКСиР | всего | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 714,8 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 22 914,9 | 0,0 | 22 914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 22 914,9 | 0,0 | 22 914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | МКУ УКСиР | всего | 1 800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | МКУ УКСиР | всего | 394,0 | 257,7 | 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 394,0 | 257,7 | 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома N 20 п. Горноправдинск | МКУ УКСиР | всего | 401,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 401,0 | 200,5 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 19 159,7 | 13 308,8 | 4 808,3 | 1 042,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 159,7 | 13 308,8 | 4 808,3 | 1 042,6 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "Газпромнефть-Хантос" | 19 159,7 | 13 308,8 | 4 808,3 | 1 042,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 23 025,2 | 22 645,2 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 23 025,2 | 22 645,2 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 23 025,2 | 22 645,2 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.20. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | МКУ УКСиР | всего | 60 777,4 | 46 127,1 | 14 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 60 777,4 | 46 127,1 | 14 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 27 127,1 | 27 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | МКУ УКСиР | всего | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 19 854,5 | 17 632,7 | 2 221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.22. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | МКУ УКСиР | всего | 1 392,9 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 392,9 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл" | 1 392,9 | 464,3 | 464,3 | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.23. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 7 269,2 | 6 699,4 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 269,2 | 6 699,4 | 569,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 3 473,6 | 3 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24. | Обследование подводящего газопровода к с. Тюли | МКУ УКСиР | всего | 564,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 564,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.25. | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая, д. Шапша | МКУ УКСиР | всего | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26. | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10 488,2 | 0,0 | 6 992,1 | 3 496,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10 488,2 | 0,0 | 6 992,1 | 3 496,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27. | Перевод населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Урманный, п. Красноленинский) на централизованное электроснабжение | МКУ УКСиР | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.28. | Ремонт системы инженерной инфраструктуры | администрация сельского поселения Выкатной | всего | 1 535,4 | 0,0 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 535,4 | 0,0 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 1 535,4 | 0,0 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 1 приложения 3) |  | всего | 13 696,0 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| бюджет района | 13 696,0 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 13 696,0 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| бюджет района | 13 696,0 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 | 2 739,2 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатели 1, 2, 3; показатели 1, 2, 3, 4 приложения 3) |  | всего | 469 728,6 | 86 668,2 | 90 281,0 | 97 736,6 | 97 521,4 | 97 521,4 |
| бюджет района | 469 728,6 | 86 668,2 | 90 281,0 | 97 736,6 | 97 521,4 | 97 521,4 |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 223 140,0 | 42 529,3 | 45 542,8 | 45 166,1 | 44 950,9 | 44 950,9 |
| бюджет района | 223 140,0 | 42 529,3 | 45 542,8 | 45 166,1 | 44 950,9 | 44 950,9 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | МКУ УКСиР | всего | 246 588,6 | 44 138,9 | 44 738,2 | 52 570,5 | 52 570,5 | 52 570,5 |
| бюджет района | 246 588,6 | 44 138,9 | 44 738,2 | 52 570,5 | 52 570,5 | 52 570,5 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (показатель 4 приложения 3) |  | всего | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 | 0,0 |
| бюджет района | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 | 0,0 |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 | 0,0 |
| бюджет района | 176 599,8 | 31 436,5 | 53 085,0 | 53 085,0 | 38 993,3 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 1 839 818,4 | 490 207,9 | 484 811,3 | 502 241,8 | 203 422,3 | 159 135,1 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 168 111,0 | 65 616,5 | 11 507,5 | 43 330,9 | 28 934,7 | 18 721,4 |
| бюджет района | 1 669 573,4 | 424 591,4 | 473 303,8 | 456 776,9 | 174 487,6 | 140 413,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 628 420,5 | 408 187,2 | 471 301,9 | 445 944,2 | 167 253,9 | 135 733,3 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 41 152,9 | 16 404,2 | 2 001,9 | 10 832,7 | 7 233,7 | 4 680,4 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 259 042,2 | 115 566,9 | 85 011,1 | 58 464,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 2 приложения 3) |  | всего | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| бюджет района | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| бюджет района | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| бюджет района | 90 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 3 приложения 3) |  | всего | 207 050,5 | 41 651,4 | 41 459,0 | 26 450,4 | 48 004,8 | 49 484,9 |
| бюджет автономного округа | 91 046,4 | 14 579,7 | 14 576,5 | 19 222,1 | 20 594,0 | 22 074,1 |
| бюджет района | 116 004,1 | 27 071,7 | 26 882,5 | 7 228,3 | 27 410,8 | 27 410,8 |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 91 046,4 | 14 579,7 | 14 576,5 | 19 222,1 | 20 594,0 | 22 074,1 |
| бюджет автономного округа | 91 046,4 | 14 579,7 | 14 576,5 | 19 222,1 | 20 594,0 | 22 074,1 |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 925,7 | 340,8 | 0,0 | 528,3 | 528,3 | 528,3 |
| бюджет района | 1 925,7 | 340,8 | 0,0 | 528,3 | 528,3 | 528,3 |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 111 953,5 | 24 606,0 | 26 882,5 | 6 700,0 | 26 882,5 | 26 882,5 |
| бюджет района | 111 953,5 | 24 606,0 | 26 882,5 | 6 700,0 | 26 882,5 | 26 882,5 |
| 3.1.4. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на оказание недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 124,9 | 2 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 124,9 | 2 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 207 050,5 | 41 651,4 | 41 459,0 | 26 450,4 | 48 004,8 | 49 484,9 |
| бюджет автономного округа | 91 046,4 | 14 579,7 | 14 576,5 | 19 222,1 | 20 594,0 | 22 074,1 |
| бюджет района | 116 004,1 | 27 071,7 | 26 882,5 | 7 228,3 | 27 410,8 | 27 410,8 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 3 приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 881 476,4 | 346 832,7 | 354 407,7 | 384 835,3 | 393 235,4 | 402 165,3 |
| бюджет автономного округа | 1 710 619,7 | 318 013,7 | 324 248,7 | 348 164,2 | 356 002,1 | 364 191,0 |
| бюджет района | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 427 141,6 | 72 047,5 | 75 397,4 | 91 677,7 | 93 083,2 | 94 935,8 |
| бюджет автономного округа | 256 284,9 | 43 228,5 | 45 238,4 | 55 006,6 | 55 849,9 | 56 961,5 |
| бюджет района | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 454 334,8 | 274 785,2 | 279 010,3 | 293 157,6 | 300 152,2 | 307 229,5 |
| бюджет автономного округа | 1 454 334,8 | 274 785,2 | 279 010,3 | 293 157,6 | 300 152,2 | 307 229,5 |
| 4.2. | Основное мероприятие. Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (показатели 1.1 - 6.2 таблицы 1 приложения 2 к Постановлению) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | ДИиЗО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.7. | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.8. | Проведение мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.9. | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.10. | Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 1 881 476,4 | 346 832,7 | 354 407,7 | 384 835,3 | 393 235,4 | 402 165,3 |
| бюджет автономного округа | 1 710 619,7 | 318 013,7 | 324 248,7 | 348 164,2 | 356 002,1 | 364 191,0 |
| бюджет района - всего | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 170 856,7 | 28 819,0 | 30 159,0 | 36 671,1 | 37 233,3 | 37 974,3 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 4 018 345,4 | 898 692,1 | 900 678,0 | 923 527,5 | 664 662,5 | 630 785,3 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 969 777,1 | 398 209,9 | 350 332,7 | 410 717,2 | 405 530,8 | 404 986,5 |
| бюджет района | 2 046 434,3 | 500 482,2 | 550 345,3 | 510 676,3 | 259 131,7 | 225 798,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 834 424,7 | 455 259,0 | 518 184,4 | 463 172,5 | 214 664,7 | 183 144,1 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 212 009,6 | 45 223,2 | 32 160,9 | 47 503,8 | 44 467,0 | 42 654,7 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 259 042,2 | 115 566,90 | 85 011,1 | 58 464,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Процессная часть |  | всего | 4 018 345,4 | 898 692,1 | 900 678,0 | 923 527,5 | 664 662,5 | 630 785,3 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 969 777,1 | 398 209,9 | 350 332,7 | 410 717,2 | 405 530,8 | 404 986,5 |
| бюджет района | 2 046 434,3 | 500 482,2 | 550 345,3 | 510 676,3 | 259 131,7 | 225 798,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 834 424,7 | 455 259,0 | 518 184,4 | 463 172,5 | 214 664,7 | 183 144,1 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 212 009,6 | 45 223,2 | 32 160,9 | 47 503,8 | 44 467,0 | 42 654,7 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 259 042,20 | 115 566,9 | 85 011,1 | 58 464,20 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 455 084,2 | 155 772,2 | 165 885,3 | 125 800,0 | 0,0 | 8 472,7 |
| бюджет района - всего | 455 084,2 | 155 772,2 | 165 885,3 | 125 800,0 | 0,0 | 8 472,7 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 215 158,7 | 98 784,5 | 59 488,0 | 56 886,2 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 3 563 261,2 | 742 919,9 | 734 792,7 | 797 727,5 | 664 662,5 | 622 312,6 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 969 777,1 | 398 209,9 | 350 332,7 | 410 717,2 | 405 530,8 | 404 986,5 |
| бюджет района - всего | 1 591 350,1 | 344 710,0 | 384 460,0 | 384 876,3 | 259 131,7 | 217 326,1 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района | 1 379 340,5 | 299 486,8 | 352 299,1 | 337 372,5 | 214 664,7 | 174 671,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 212 009,6 | 45 223,2 | 32 160,9 | 47 503,8 | 44 467,0 | 42 654,7 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 43 883,5 | 16 782,4 | 25 523,1 | 1 578,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | | | всего | 3 313 511,8 | 711 497,1 | 681 256,4 | 739 924,2 | 611 092,0 | 569 742,1 |
| федеральный бюджет | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 969 777,1 | 398 209,9 | 350 332,7 | 410 717,2 | 405 530,8 | 404 986,5 |
| бюджет района - всего | 1 341 600,7 | 313 287,2 | 330 923,7 | 327 073,0 | 205 561,2 | 164 755,6 |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 129 591,1 | 268 064,0 | 298 762,8 | 279 569,2 | 161 094,2 | 122 100,9 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 212 009,6 | 45 223,2 | 32 160,9 | 47 503,8 | 44 467,0 | 42 654,7 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 42 348,1 | 16 782,4 | 24 523,1 | 1 042,6 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (МКУ УКСиР) | | | всего | 703 298,2 | 187 195,0 | 218 421,6 | 183 067,9 | 53 570,5 | 61 043,2 |
| бюджет района | 703 298,2 | 187 195,0 | 218 421,6 | 183 067,9 | 53 570,5 | 61 043,2 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 215 158,7 | 98 784,5 | 59 488,0 | 56 886,2 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (ДИиЗО) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района) | | | всего | 1 535,4 | 0,0 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 535,4 | 0,0 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 1 535,4 | 0,00 | 1 000,0 | 535,4 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг | | | |
| Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  Задача 2. Повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района.  Задача 3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги | | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" | осуществление мероприятий по обеспечению населения Ханты-Мансийского района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей. | [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=293952&dst=100022) предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района", утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2023 N 911 утверждении |
| 1.3. | Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" | создание, организация хранения, учета, отпуска и восполнения резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, поддержания работоспособного состояния оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района |  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций" | функционирование департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, МКУ УКСиР |  |
| 1.5. | Основное мероприятие "Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга)" | приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района |  |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" | предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=286424&dst=100019) предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе" |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" | предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам;  Предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения;  предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296842&dst=104954) предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа для бытовых нужд, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 N 643-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство";  [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=286424&dst=100225) предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию "ЖЭК-3", предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе";  [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=286121&dst=100011) предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2021 N 276 |
| Цель 2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.  Цель 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | | | |
| Задача 3. Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги.  Задача 4. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.  Задача 5. Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности | | | |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" | предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам; предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения. | [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296842&dst=104954) предоставления органами местного самоуправления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 N 643-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство";  [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=286424&dst=100525) предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны", осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе" |
| 4.2. | Основное мероприятие "Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" | организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения. |  |

Приложение 3

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском районе"

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

(ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 13 174 | 9 800 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <22 | <22 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| 4. | Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района, ед. | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |

Приложение 4

муниципальной программы "Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА 2022 - 2026 ГОДЫ, ВКЛЮЧАЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОБЪЕКТОВ,

СОЗДАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ

О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ И КОНЦЕССИОННЫМИ

СОГЛАШЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей | | | | Инвестиции на 2026 год, тыс. рублей | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |  |  |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 год (ПИР) | 9846,5 | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 9846,5 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 год (ПИР) | 9863,9 | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 9863,9 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | 250 м3/сут. | 2023 - 2024 годы (СМР) | 70290,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70290,6 |  | 70290,6 |  | 49203,4 |  | 49203,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 4. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 годы (ПИР, СМР) | 30356,9 | 6530,0 |  | 6530,0 |  | 30356,9 |  | 30356,9 | 30356,9 | 30356,9 |  | 30356,9 | 30356,9 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 5. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2022 - 2023 год (ПИР) | 4374,8 | 4374,8 |  | 4374,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 6. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | 5582,9 | 5582,9 |  | 5582,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 7. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | 1600 м | 2022 - 2024 год (ПИР, СМР) | 26065,0 | 11490,0 |  | 11490,0 | 11200,4 | 26065,0 |  | 26065,0 | 26065,0 | 26065,0 |  | 26065,0 | 26065,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 8. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 9. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (СМР) | 19714,8 | 19714,8 |  | 19714,8 | 19714,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 10 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2022 - 2023 год (ПИР) | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 11 | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | 6379,4 | 22645,2 |  | 22645,2 | 22645,2 | 16645,8 |  | 16645,8 | 16645,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 12 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | 2000 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | 57787,2 | 46127,1 |  | 46127,1 | 27127,1 | 14650,3 |  | 14650,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 13 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | 17632,7 | 17632,7 |  | 17632,7 | 17632,7 | 2221,8 |  | 2221,8 | 2221,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) |  | 2024 год (СМР) | 13320,0 | 464,3 |  | 464,3 | 464,3 | 464,3 |  | 464,3 | 464,3 | 464,3 |  | 464,3 | 464,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 15 | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | 846,0 | 0,0 |  |  |  | 846,0 |  | 846,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |
| 16 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) |  | 2026 год (ПИР) | 8472,7 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 8472,7 |  | 8472,7 |  | прямые инвестиции | МКУ УКС и Р |

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) |
| 1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут. | 2023 - 2024 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 4. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022 - 2024 год (ПИР, СМР) | прямые инвестиции |
| 5. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2022 - 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 6. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 7. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | 1600 м | 2022 - 2024 год (ПИР, СМР) | прямые инвестиции |
| 8. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 9. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (СМР) | прямые инвестиции |
| 10. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2022 - 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 11. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 12. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут. до 2000 м3/сут., 2-й этап п. Горноправдинск | 2000 м3/сут. | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 13. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022 - 2023 годы (СМР) | прямые инвестиции |
| 14. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) |  | 2024 год (СМР) | прямые инвестиции |
| 15. | Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции |
| 16. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) |  | 2026 год (ПИР) | прямые инвестиции |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.12.2021 N 332

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 18.12.2023 [N 908](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=294196&dst=100009), от 31.01.2024 [N 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296281&dst=100007)) |  |

Таблица 1

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности по отраслям экономики

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении

требований к региональным и муниципальным программам

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений

некоторых актов Правительства Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 1.3 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 1.7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт-ч/м2) | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт-ч/м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением (т, м3, Гкал, кВт-ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 3.7. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.8. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3.9. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3.11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4.4. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| 4.5. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 40,92 |
| 4.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 4.7. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 4.8. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| 5. Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 5.1. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства (т. ут/ед. продукции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г. ут/кВт-ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг. ут/Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг. ут/Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 5.7. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. | На природном газе, тыс. м3/ тыс. Гкал | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,194 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 5.8.2. | На твердом топливе, тыс. т/ тыс. Гкал | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,261 | 0,261 |
| 5.9. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.10. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5.11. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 5.12. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (на 1 куб. метр), кВтч/м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5.13. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Мероприятия

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в бюджетной сфере

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296281&dst=100007) Администрации Ханты-Мансийского района

от 31.01.2024 N 44)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Повышение энергоэффективности | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 35537,0 | 6214,9 | 8645,4 | 6904,7 | 6886,0 | 6886,0 |
| бюджет района | 35537,0 | 6214,9 | 8645,4 | 6904,7 | 6886,0 | 6886,0 |
| 1.1. | Школы Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 31071,8 | 5383,9 | 7786,5 | 6000,0 | 5950,7 | 5950,7 |
| бюджет района | 31071,8 | 5383,9 | 7786,5 | 6000,0 | 5950,7 | 5950,7 |
| 1.2. | Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 4465,2 | 831,0 | 858,9 | 904,7 | 935,3 | 935,3 |
| бюджет района | 4465,2 | 831,0 | 858,9 | 904,7 | 935,3 | 935,3 |
| 2. | Энергосервисные контракты | комитет по образованию (подведомственные учреждения) | всего | 8319,5 | 1618,9 | 1843,9 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 |
| бюджет района | 8319,5 | 1618,9 | 1843,9 | 1618,9 | 1618,9 | 1618,9 |
| ВСЕГО по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сфере | | | всего | 43856,5 | 7833,8 | 10489,3 | 8523,6 | 8504,9 | 8504,9 |
| бюджет района | 43856,5 | 7833,8 | 10489,3 | 8523,6 | 8504,9 | 8504,9 |