Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строитель-ство тепличного комплекса 5,2 га | АО «Агрофирма», генеральный директор Горбатюк Андрей Васильевич | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использова-нием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | реализуемый | В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки завершены работы по объектам «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» и «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района», данные объекты введены в эксплуатацию и функционируют не более чем на 20% от проектной мощности. | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строитель-ство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. Направлено заявление в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района об увеличении площади земельного участка | начальник отдела труда, предпринима-тельства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строитель-ство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | Проведены работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку. Установлены сваи под фундамент. До конца текущего года запланировано залить фундамент и установить каркас здания. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 4. | Придорож-ный сервис «Черемхи» | ИП Разбойникова Елена Викторовна | Ханты-Мансийский район, 3 км автодороги «ЮГРА» Ханты-Мансийск – Нягань | оказание услуг придорож-ного сервиса | 2019 – 2020 годы | реализуемый | Завершены работы по отсыпке участка, осуществляется планировка территории. В стадии оформления заявки на получение кредита. | начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 5. | Строитель-ство производс-твенной базы» в районе 12 – 13 км автодороги «Югра | ООО «Ханты-Мансийское пассажирское автотранспортное предприятие» | Ханты-Мансийский район, 12 – 13 км автодороги «Югра» (г. Ханты-Мансийск – п. Талинский) | оказание услуг по перевозке пассажиров | 2019-2023 годы | реализуемый | За первое полугодие 2019 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 43 человека, с начала года создано 9 рабочих мест. За период январь-июнь 2019 года оказано 325 услуг по перевозке пассажиров. | начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |