Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2021 г. N 318

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

"ПОДГОТОВКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского районаот 17.05.2022 [N 194](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=260849&dst=100005), от 01.09.2022 [N 307](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=265606&dst=100005), от 02.11.2022 [N 395](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268901&dst=100005),от 25.11.2022 [N 433](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268903&dst=100005), от 20.02.2023 [N 59](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=274681&dst=100005), от 07.04.2023 [N 113](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=279795&dst=100005),от 17.08.2023 [N 420](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100005), от 12.12.2023 [N 872](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=293668&dst=100005), от 06.03.2024 [N 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=298192&dst=100004),от 05.04.2024 [N 284](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100004)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=243651&dst=100090) администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 N 252 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", руководствуясь [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=296921&dst=101104) Устава Ханты-Мансийского района:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100006) Администрации Ханты-Мансийского района от 17.08.2023 N 420)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P34) Ханты-Мансийского района "Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2022 [N 433](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268903&dst=100006), от 17.08.2023 [N 420](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100007), от 12.12.2023 [N 872](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=293668&dst=100007))

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100008) Администрации Ханты-Мансийского района от 17.08.2023 N 420)

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район", в официальном сетевом издании "Наш район Ханты-Мансийский", разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100009) Администрации Ханты-Мансийского района от 17.08.2023 N 420)

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапова Р.Ш.

(п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100010) Администрации Ханты-Мансийского района от 17.08.2023 N 420)

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.МИНУЛИН

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 08.12.2021 N 318

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского районаот 07.04.2023 [N 113](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=279795&dst=100006), от 17.08.2023 [N 420](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=285724&dst=100012), от 12.12.2023 [N 872](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=293668&dst=100008),от 06.03.2024 [N 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=298192&dst=100005), от 05.04.2024 [N 284](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100005)) |  |

Паспорт муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100006) Администрации Ханты-Мансийского района

от 05.04.2024 N 284)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2026 годы |
| Куратор муниципальной программы | Речапов Р.Ш., заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Национальная цель | увеличение объема жилищного строительства |
| Цели муниципальной программы | создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.2. Стимулирование жилищного строительства |
| Целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |
| базовое значение | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| 1. | Объем жилищного строительства,тыс. кв. м в год | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=298288) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" | 11,950 | 15,500 | 14,400 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| всего | 54266,4 | 1938,5 | 5645,0 | 16960,3 | 14861,3 | 14861,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 44337,9 | 217,4 | 4440,7 | 13226,6 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 9928,5 | 1721,1 | 1204,3 | 3733,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4448,7 | 1694,2 | 655,5 | 2099,0 | 0 | 0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 5479,8 | 26,9 | 548,8 | 1634,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| справочно:средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проектов Ханты-Мансийского района | источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| портфель проектов "Жилье и городская среда"(срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) |
| всего | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| источники финансирования | Региональный проект "Жилье"(срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| справочно:средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100242) Администрации Ханты-Мансийского районаот 05.04.2024 N 284) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект "Жилье" (показатель 1) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района(показатели 1, 2, 3 из [приложения 3](#P1135)) |  | всего | 4753,4 | 1938,5 | 423,1 | 2391,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1337,4 | 217,4 | 326,3 | 793,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3416,0 | 1721,1 | 96,8 | 1598,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3250,7 | 1694,2 | 56,5 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 165,3 | 26,9 | 40,3 | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Внесение изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1666,7 | 1666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1666,7 | 1666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 120,4 | 0,0 | 0,0 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 336,5 | 0,0 | 0,1 | 336,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 299,5 | 0,0 | 0,1 | 299,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское(с. Нялинское, д. Нялино) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 366,5 | 0,0 | 366,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 326,2 | 0,0 | 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша(д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 299,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 120,4 | 0,0 | 0,0 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 107,2 | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 244,3 | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 217,4 | 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатель 4 из [приложения 3](#P1135)) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 49513,0 | 0,0 | 5221,9 | 14568,5 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 43000,5 | 0,0 | 4114,4 | 12432,9 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 6512,5 | 0,0 | 1107,5 | 2135,6 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1198,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 5314,5 | 0,0 | 508,5 | 1536,6 | 1634,7 | 1634,7 |
| 3.1. | Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 43466,4 | 0,0 | 0,0 | 13743,8 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 38685,2 | 0,0 | 0,0 | 12232,0 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 4781,2 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 4781,2 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 1634,7 | 1634,7 |
| 3.2. | Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4848,6 | 0,0 | 4622,9 | 225,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4315,3 | 0,0 | 4114,4 | 200,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 533,3 | 0,0 | 508,5 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование | 533,3 | 0,0 | 508,5 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1198,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1198,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 54266,4 | 1938,5 | 5645,0 | 16960,3 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 44337,9 | 217,4 | 4440,7 | 13226,6 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 9928,5 | 1721,1 | 1204,3 | 3733,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4448,7 | 1694,2 | 655,5 | 2099,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 5479,8 | 26,9 | 548,8 | 1634,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  | всего | 54266,4 | 1938,5 | 5645,0 | 16960,3 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 44337,9 | 217,4 | 4440,7 | 13226,6 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 9928,5 | 1721,1 | 1204,3 | 3733,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4448,7 | 1694,2 | 655,5 | 2099,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 5479,8 | 26,9 | 548,8 | 1634,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  | всего | 54266,4 | 1938,5 | 5645,0 | 16960,3 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 44337,9 | 217,4 | 4440,7 | 13226,6 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 9928,5 | 1721,1 | 1204,3 | 3733,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4448,7 | 1694,2 | 655,5 | 2099,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 5479,8 | 26,9 | 548,8 | 1634,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |  | всего | 54266,4 | 1938,5 | 5645,0 | 16960,3 | 14861,3 | 14861,3 |
| бюджет автономного округа | 44337,9 | 217,4 | 4440,7 | 13226,6 | 13226,6 | 13226,6 |
| бюджет района | 9928,5 | 1721,1 | 1204,3 | 3733,7 | 1634,7 | 1634,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4448,7 | 1694,2 | 655,5 | 2099,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование | 5479,8 | 26,9 | 548,8 | 1634,7 | 1634,7 | 1634,7 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100895) Администрации Ханты-Мансийского районаот 05.04.2024 N 284) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района |
| Задача 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.Задача 2. Стимулирование жилищного строительства |
| 1. | Основное мероприятие:Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 1. Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.2. Внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры.3. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли).4. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская).5. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино).6. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша(д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково).7. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово).8. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях).9. Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет.10. Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости |  |
| 2. | Основное мероприятие:Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 1. Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.2. Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской.3. Внесение изменений в государственный водный реестр сведений о затоплении, подтоплении территорий Ханты-Мансийского района |  |

Приложение 3

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

(ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=300041&dst=100914) Администрации Ханты-Мансийского районаот 05.04.2024 N 284) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, % | 100 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов, единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |