**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 215 | 214,6 | 99,8 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации по объектам: "Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы", "Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск". Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 4 2квартале 2022 года. Выполнение р3абот по СМР планируется в 2023 году после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 91,6 | 91,6 | 100 |  |
| 3 | Количество рейсов воздушного транспорта | рейс | 225 | 124 | 55,1 | Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок |
| 4 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 250 | 92 | 36,8 | Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок |
| 5 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 973 | 798 | 82 | Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 12,9 | 12,9 | 100 |  |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |