Приложение 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

по состоянию на 01 апреля 2024 года\*

Наименование муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2024 году | Фактическое значение показателя  на 01.04.2024 | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество объектов благоустройства | ед. | Не менее 8 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30 | 24,5 | 81,6 |  |
| 3. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество инициативных Проектов, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

\*- Включаются показатели из паспорта программы и приложения 3 к паспорту

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ш. Речапов

И.о. начальника управления ЖКХ, транспорта, связи и дорог\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Г. Мурадымов

Исполнитель:

Эксперт 1 категории МКУ

«Управления капитального

строительства и ремонта»

Колесник Наталья Валерьевна

тел. 332-721 доб. 320