Приложение

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за I квартал 2024 г.

 Наименование программы: «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»

 Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений администрации района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Информацияоб исполнении(с указанием причиннеисполнения\*\*) |
| утвержденов бюджетерайона на2023 год | исполнено(касса) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего  | 236 652,5 | 4 845,0 | 2,0 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в п. Луговской и д. Ярки. Оплата по контрактам осуществлена в полном объеме. Исполнение мероприятия ожидается до конца текущего года.  |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 210 620,7 | 4 312,0 | 2,0 |
| бюджет района | 26 031,8 | 533,0 | 2,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | всего  | 8 126,5 | 0 | 0 | Участнику мероприятия выдано гарантийное письмо о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Исполнение мероприятия планируется до конца 2024 года |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| бюджет автономного округа  | 7 232,6 | 0 | 0 |
| бюджет района  | 893,9 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | всего  | 3 194,4 | 0,0 | 0 | Участнику мероприятия выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Исполнение мероприятия планируется во 2 квартале 2024 года |
| федеральный бюджет  | 237,6 | 0,0 | - |
| бюджет автономного округа  | 2 793,4 | 0,0 | 0 |
| бюджет района | 163,4 | 0,0 | 0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | всего  | 18,2 | 0,0 | 0 | В 1 квартале 2024 года реализация мероприятия не осуществлялась. Средства планируется направить на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 4 квартале 2024 года. |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| бюджет автономного округа  | 18,2 | 0,0 | 0 |
| бюджет района  | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего  | 1 981,0 | 0,0 | 0 | В 2024 году реализация мероприятия не планируется. |
| федеральный бюджет  | 1 981,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет автономного округа | - | - | - |
| бюджет района  | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе | всего  | 249 972,6 | 4 845,0 | 1,9 |  |
| федеральный бюджет  | 2 218,6 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа  | 220 664,9 | 4 312,0 | 2,0 |
| бюджет района  | 27 089,1 | 533,0 | 2,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) | всего  | 249 972,6 | 4 845,0 | 1,9 |  |
| Федеральный бюджет  | 2 218,6 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 220 664,9 | 4 312,0 | 2,0 |
| бюджет района  | 27 089,1 | 533,0 | 2,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |

Исполнитель:

начальник управления

жилищных отношений

Ремнева Татьяна Степановна,

тел.: 35-28-37