Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2023 года\*

Наименование муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2022 году | Фактическое значение показателя  на 01.01.2023 | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Количество объектов благоустройства | ед | Не менее 26 | 26 | 100 |  |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % | 17 | 17 | 100 |  |
| 3. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | ед | 2 | 2 | 100 |  |