Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства   
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2022 году | Фактическое значение показателя  на 01.01.2023 | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м в год | 15,500 | 15,627 | 100,8 |  |
| 2. | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 34 | 34 |  |
| 3. | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 100 |  |