Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год\*

Наименование муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2022 году | Фактическое значение показателя  за 2022 год | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 750 | 750 | 100 |  |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 10 | 10 | 100 |  |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >70 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 60 | 100 |  |