Утвержден

постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 20.04.2016 года № 117

(в редакции постановления администрации от 30.08.2021 № 103)

Перспективный перечень очередности расселения и сноса многоквартирных жилых домов,

признанных аварийными и подлежащих сносу на территории сельского поселения Горноправдинск

Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Таблица 1

| № п/п | Порядковый номер сноса дома | Адрес объекта | Год постройки/ квартир в доме | Кол-во жилых помещений (квартир) участвующих в программе* | Площадь жилых помещений, кв.м. | Дата, номер заключения межведомственной комиссии | Предполагаемый срок расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, с учетом строительства нового жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | соц. наем | в собствен-ности | всего | соц. найм | в собствен-ности |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|  |  | п.Горноправдинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ул. Киевская, д.9 | 1969/16 | 13 | 1 | 12 | 417,0 | 35,9 | 381,1 | № 12 от 18.01.2016 года | 2020 год |
| 2 | 2 | ул. Победы, д.5 | 1976/20 | 19 | 0 | 19 | 907,7 | 0 | 907,7 | № 6 от 18.01.2016 года | 2021 год |
| 3 | 3 | ул. Победы, д.7 | 1977/20 | 16 | 3 | 13 | 852,4 | 164,2 | 688,2 | № 5 от 18.01.2016 года | 2021 год |
| 4 | 4 | пер. Школьный, д.6а | 1977/22 | 22 | 15 | 7 | 1052,9 | 721,8 | 331,1 | № 25 от 18.01.2016 года | 2021 год |
| 5 | 5 | ул. Победы, д.1 | 1977/20 | 20 | 3 | 17 | 974,7 | 125,5 | 849,2 | № 22 от 18.01.2016 года | 2022 год |
| 6 | 6 | ул. Петелина, д.8 | 1978/35 | 27 | 7 | 20 | 867,8 | 194,8 | 673,0 | № 33 от 29.02.2016 года | 2022 год |
| 7 | 7 | ул. Геологов, д.4 | 1978/20 | 18 | 3 | 15 | 913,3 | 152,5 | 760,8 | № 31 от 29.02.2016 года | 2022 год |
| 8 | 8 | ул. Геологов, д.8 | 1978/19 | 18 | 0 | 18 | 959,0 | 0 | 959,0 | № 27 от 18.01.2016 года | 2023 год |
| 9 | 9 | ул. Таежная, д.19 | 1985/35 | 21 | 9 | 12 | 643,9 | 255,8 | 388,1 | № 7 от 18.01.2016 года | 2023 год |
| 10 | 10 | ул. Таежная, д.20 | 1985/34 | 24 | 10 | 14 | 738,3 | 306,9 | 431,4 | № 8 от 18.01.2016 года | 2023 год |
| Итого по п.Горноправдинск |  | 198 | 51 | 147 | 8327,0 | 1957,4 | 6369,6 |  |  |
|  |  | п. Бобровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | ул. Юбилейная, д.6 | 1970/2 | 2 | 2 |  | 78,0 | 38,6 | 39,4 | № 29 от 29.02.2016 года | 2019 год |
| Итого по п. Бобровский |  | 2 | 2 |  | 78,0 | 38,6 | 39,4 |  |  |
|  |  | д. Лугофилинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | ул. Заречная, д.1 | 1965/2 | 2 | 2 | 0 | 92,1 | 92,1 | 0 | № 30 от 29.02.2016 года | 2021 год |
| Итого по д. Лугофилинская |  | 2 | 2 | 0 | 92,1 | 92,1 | 0 |  |  |

Перспективный перечень очередности расселения и сноса многоквартирных жилых домов,

признанных аварийными и подлежащих сносу на территории сельского поселения Горноправдинск

Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Таблица 2

| № п/п | Порядковый номер сноса дома | Адрес объекта | Год постройки/ квартир в доме | Кол-во жилых помещений (квартир) участвующих в программе* | Площадь жилых помещений, кв.м. | Дата, номер заключения межведомственной комиссии | Предполагаемый срок расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, с учетом строительства нового жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | соц. наем | в собствен-ности | всего | соц. найм | в собствен-ности |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|  |  | п.Горноправдинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | ул. Победы, д. 3 | 1977/19 | 18 | 0 | 18 | 911,0 | 0 | 911,0 | № 8 от 21.10.2019 года | 2024 год |
| 2 | 12 | ул. Киевская, д. 25 | 1978/16 | 16 | 0 | 16 | 1014,5 | 0 | 1014,5 | № 7 от 21.10.2019 года | 2024 год |
| 3 | 13 | ул. Победы, д. 5А | 1981/22 | 22 | 2 | 20 | 1125,5 | 87,5 | 1038,0 | № 9 от 21.10.2019 года | 2024 год |
| 4 | 14 | ул. Петелина, д. 1В | 1980/12 | 12 | 0 | 12 | 741,6 | 0 | 741,6 | № 16 от 27.12.2019 года | 2024 год |
| 5 | 15 | ул. Таежная, д. 9 | 1983/12 | 12 | 3 | 9 | 759,2 | 202,1 | 557,1 | № 17 от 27.12.2019 года | 2024 год |
| 6 | 16 | ул. Петелина, д. 10 | 1979/12 | 12 | 0 | 12 | 738,8 | 0 | 738,8 | № 2 от 05.02.2020 года | 2025 год |
| 7 | 17 | ул. Таежная, д. 18 | 1985/42 | 27 | 9 | 18 | 836,8 | 258,7 | 578,1 | № 1 от 05.02.2020 года | 2025 год |
| 8 | 18 | ул. Победы, д. 2 | 1977/20 | 20 | 3 | 17 | 947,9 | 134,3 | 813,6 | № 7 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 9 | 19 | ул. Победы, д. 4 | 1977/20 | 20 | 1 | 19 | 970,3 | 39,8 | 930,5 | № 10 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 10 | 20 | ул. Петелина, д. 1Б | 1981/12 | 12 | 0 | 12 | 724,4 | 0 | 724,4 | № 4 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 11 | 21 | ул. Победы, д. 4А | 1981/21 | 21 | 1 | 20 | 1125,1 | 38,6 | 1086,5 | № 6 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 12 | 22 | ул. Таежная, д. 16 | 1982/12 | 12 | 1 | 11 | 746,2 | 55,3 | 690,9 | № 5 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 13 | 23 | ул. Таежная, д. 4 | 1982/22 | 22 | 1 | 21 | 1128,8 | 70,5 | 1058,3 | № 8 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 14 | 24 | ул. Таежная, д. 13 | 1982/12 | 12 | 0 | 12 | 731,2 | 0 | 731,2 | № 9 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 15 | 25 | ул. Таежная, д. 2 | 1982/21 | 21 | 1 | 20 | 1158,2 | 52,8 | 1105,4 | № 11 от 17.09.2020 года | 2025 год |
| 16 | 26 | ул. Петелина, д. 1А | 1980/12 | 12 | 0 | 12 | 742,9 | 0 | 742,9 | № 27 от 20.10.2020 года | 2025 год |
| 17 | 27 | ул. Таежная, д. 12 | 1982/12 | 12 | 0 | 12 | 728,7 | 0 | 728,7 | № 28 от 20.10.2020 года | 2025 год |
| 18 | 28 | ул. Таежная, д. 10 | 1983/12 | 12 | 0 | 12 | 736,3 | 0 | 736,3 | № 31 от 09.11.2020 года | 2025 год |
| 19 | 29 | ул. Поспелова, д. 3 | 1987/12 | 12 | 1 | 11 | 736,4 | 53,7 | 682,7 | № 30 от 09.11.2020 года | 2025 год |
| 20 | 30 | ул. Геологов, д. 7 | 1977/21 | 21 | 3 | 18 | 1140,0 | 174,3 | 965,7 | № 33 от 27.11.2020 года | 2025 год |
| 21 | 31 | ул. Таежная, д. 14 | 1986/12 | 12 | 2 | 10 | 742,4 | 112,6 | 629,8 | № 34 от 28.12.2020 года | 2025 год |
| 22 | 32 | ул. Поспелова, д. 5 | 1986/21 | 21 | 0 | 21 | 1168,6 | 0 | 1168,6 | № 35 от 28.12.2020 года | 2025 год |
| 23 | 33 | ул. Киевская, д.8 | 1965/7 | 7 | 0 | 6 | 314,8 | 0 | 314,8 | № 6 от 15.06.2021 года | 2026 год |
| 24 | 34 | ул.Петелина, д.7 | 1982/12 | 12 | 0 | 12 | 704,6 | 0 | 704,6 | № 5 от 15.06.2021 года | 2026 год |
| Итого по п.Горноправдинск |  | 380 | 28 | 351 | 20674,2 | 1280,2 | 19394,0 |  |  |
| Всего по поселению |  | 582 | 83 | 498 | 29171,3 | 3368,3 | 25803,0 |  |  |

П

Примечание: данный перечень в части срока расселения и сноса многоквартирных жилых домов актуален при соблюдении в совокупности следующих условий: наличия финансирования на приобретение жилых помещений во вновь построенных домах, а также при соблюдении застройщиками сроков ввода в эксплуатацию строящихся жилых домов.

В случае несоблюдения вышеуказанных условий, а также необходимостью формирования земельных участков под многоквартирную жилую застройку, в перечень могут быть внесены изменения в части изменения срока расселения и сноса многоквартирных жилых домов.