

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02.12.2024 № 1008

*г. Ханты-Мансийск*

Об адресной программе

Ханты-Мансийского района

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда на 2024 – 2030 годы

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12054776.0) [от 21 июля 2007 года   
№ 185-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=7eec9820-fe29-4ff3-acf9-f035999e43e1) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [от 1 сентября 2024 года № 325-п](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=06515b7a-a39e-438f-a3f4-4e35606090b7) «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   
на 2024 – 2030 годы», в целях реализации [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу   
до 2036 года», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить адресную программу Ханты-Мансийского   
района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   
на 2024 – 2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на первого заместителя Главы Ханты-Мансийского района Витвицкого А.В.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.12.2024 № 1008

Адресная программа Ханты-Мансийского   
района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   
на 2024 – 2030 годы (далее – Программа)

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа Ханты-Мансийского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы (далее – Программа) |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений) |
| Цели Программы | создание комфортных и безопасных условий проживания жителей Ханты-Мансийского района |
| Задачи Программы | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;  переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-Мансийского района, признанного с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда;  обеспечение выполнения мероприятий программы в установленные сроки;  непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда |
| Соисполнители адресной Программы | органы местного самоуправления сельского поселения Горноправдинск;  органы местного самоуправления сельского поселения Кедровый;  органы местного самоуправления сельского поселения Кышик;  органы местного самоуправления сельского поселения Луговской;  органы местного самоуправления сельского поселения Нялинское;  органы местного самоуправления сельского поселения Согом |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024 – 2030 годы, в том числе:  этап 2024 года – до 1 сентября 2025 года;  этап 2025 года – до 31 декабря 2026 года;  этап 2026 года – до 31 декабря 2027 года;  этап 2027 года – до 31 декабря 2028 года;  этап 2028 года – до 31 декабря 2029 года;  этап 2029 года – до 31 декабря 2030 года;  этап 2030 года – до 31 декабря 2031 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | прогнозный общий объем финансирования программы в 2024 – 2030 годах составляет 3 243 784,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 830 851,50 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  2 056 116,60 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района  и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 356 816,50 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  из них:  этап 2024 года – 0 тыс. руб.,  этап 2025 года – 52 418,80 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 10 548,40 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  36 104,30 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 5 766,10 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  этап 2026 года – 30 742,70 руб., в том числе  за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 6 294,80 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  21 066,20 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района  и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 3 381,70 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  этап 2027 года – 703 875,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 143 728,20 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  482 720,90 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 77 426,30 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  этап 2028 года – 845 766,70 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 226 437,30 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  526 295,00 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 93 034,40 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  этап 2029 года – 891 072,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 244 681,30 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  548 373,20 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 98 018,00 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб.;  этап 2030 года – 719 908,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:  публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 199 161,50 тыс. руб.;  бюджета автономного округа –  441 557,00 тыс. руб.;  бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района – 79 190,00 тыс. руб.;  иных источников финансирования –  0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение в 2024 – 2030 годах 1 068 человек  из 46 многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общей площадью, подлежащей расселению, 25 793,60 кв. метра, в том числе  1 036 жителей из 44 многоквартирных домов площадью расселения 25 058 кв. метра по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Ханты-Мансийского района

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан.

Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу   
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации   
в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного жилищного фонда», используемых в программе, соответствуют значениям, указанным в Федеральном [законе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583)   
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон   
№ 185-ФЗ).

Жилищный фонд Ханты-Мансийского района, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию   
на 1 января 2024 года составил 447,62 тыс. кв. метра общей площади.

Общая площадь непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на 1 января 2024 года составляет 36,78 тыс. кв. метров.

Количество аварийных жилых зданий (домов) – 71.

Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2024 года составляет 8,2 процента.

В аварийном жилищном фонде проживают 1 563 человека.

По данным, размещенным в информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий» «АИС «Реформа ЖКХ» (далее – Фонд, АИС Фонда), по состоянию на 30 сентября 2024 года в список аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными   
с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, включено 46 многоквартирных домов общей площадью 25 793,60 кв. метров, в которых проживает  
1 068 человек.

[Реестр](#P248) жилищного фонда, сформированный в соответствии   
с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=184603) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 536/пр   
«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» (далее – Методические рекомендации), представлен   
в приложении 1 к Программе.

В соответствии с [пунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024&dst=100118), [6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024&dst=101250), [20 части 1 статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024&dst=889) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» расселение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Ханты-Мансийского района осуществляется администрациями соответствующих сельских поселений в соответствии с муниципальными правовыми актами, утвержденными соответствующими администрациями сельских поселений.

3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности

сведений об аварийном жилищном фонде

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению,   
о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса.

Органы местного самоуправления сельских поселений   
Ханты-Мансийского района обеспечивают формирование и ведение   
в АИС Фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными,   
в соответствии с Методическими [рекомендациями](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=184603&dst=100015).

На основании сведений, внесенных в АИС Фонда органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, включая сведения внесенные администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период   
с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи   
с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Формирование программы и критерии очередности

участия в программе муниципальных образований, входящих

в состав Ханты-Мансийского района

В соответствии с [пунктом 3.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449927&dst=101600) методических рекомендаций   
по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр (далее – приказ Минстроя России № 817/пр), программа включает в себя перечень многоквартирных домов, которые признаны с 01.01.2017   
до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе   
их эксплуатации.

Программа сформирована с учетом предложений о выбранных способах реализации программы, поступивших от сельских поселений, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости   
1 квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда.

Очередность участия муниципальных образований, входящих   
в состав Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в этапах программы определяется исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство жилых домов и объема строящихся жилых домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Критериями первоочередности расселения домов являются:

дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

завершение расселения дома, начатого до утверждения программы;

судебные решения.

5. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых

жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам

при реализации программы

Перечень характеристик проектируемых (строящихся)   
и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в приложении 5   
к адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   
на 2024 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 № 325-п.

Приемку приобретенных жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляют комиссии с участием представителей заинтересованной общественности.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки сельским поселениям   
Ханты-Мансийского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с Программой осуществляется:

разработка нормативных правовых актов и реализация механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

заключение соглашения с уполномоченным органом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях совместной реализации Программы (далее – уполномоченный орган автономного округа);

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=3877) Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо   
по строительству таких домов;

передача приобретенных жилых помещений из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муниципальную собственность сельских поселений Ханты-Мансийского района;

предоставление в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района на выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие   
в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения (далее – межбюджетные трансферты).

Снос аварийных многоквартирных домов осуществляется после завершения их полного переселения за счет средств бюджета   
Ханты-Мансийского автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Финансирование мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа   
и бюджета Ханты-Мансийского района осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Администрацией Ханты-Мансийского района и администрацией сельского поселения, на условиях софинансирования расходных обязательств сельских поселений.

Также снос расселенных аварийных многоквартирных домов может осуществляется администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района самостоятельно за счет средств бюджета соответствующего сельского поселения.

В реализации программы участвуют сельские поселения   
Ханты-Мансийского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 1 января 2017 года   
до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе   
их эксплуатации:

сельское поселение Горноправдинск;

сельское поселение Кедровый;

сельское поселение Кышик;

сельское поселение Луговской;

сельское поселение Нялинское;

сельское поселение Согом.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Программой осуществляется в соответствии со [статьями 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100247), [86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100551) и [89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787&dst=100560) Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.08.2023 № 451 «О мерах по реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 № 298», муниципальными программами сельских поселений Ханты-Мансийского района по улучшению жилищных условий жителей сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Информация о реализации программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения   
на официальных сайтах органов местного самоуправления   
Ханты-Мансийского района и сельских поселений Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Органы местного самоуправления сельских поселений   
Ханты-Мансийского района доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков орган местного самоуправления сельского поселения   
Ханты-Мансийского района указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

[План](#P30147) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   
по способам переселения определен в приложении 2 к Программе.

[План](#P32614) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в приложении 3 к Программе.

7. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого

финансирования на реализацию программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан   
из аварийного жилищного фонда в соответствии с Программой являются:

средства Фонда;

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

средства бюджета Ханты-Мансийского района;

средства бюджетов сельских поселений Ханты-Мансийского района, являющихся участниками Программы.

При реализации программы допускается использование средств бюджета автономного округа и муниципальных образований без участия средств Фонда, а также использование привлеченных средств граждан, юридических лиц.

Планируемый объем средств на реализацию каждого этапа программы рассчитывается с учетом направлений расходования средств   
в конкретном сельском поселении Ханты-Мансийского района.

Средства программы расходуются по направлениям, определенным [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=206), [2 части 6 статьи 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465583&dst=100858) Федерального закона № 185-ФЗ.

Корректировка программы осуществляется на основании скорректированных участниками программы муниципальных адресных программ, а также в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы подлежат уточнению по мере корректировки бюджета автономного округа.

8. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации программы планируется переселение   
1 068 человек из 46 многоквартирных домов, признанных   
до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными   
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом   
в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 25 793,60 кв. метра, из них:

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, – 25 058,00 кв. метров аварийного жилищного фонда   
с переселением 1 036 жителей из 44 многоквартирных домов;

в рамках иных мероприятий – 735,6 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 32 жителей из 4 многоквартирных домов;

Планируемые показатели реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к Программе.

9. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий программы

Департамент имущественных и земельных отношений осуществляет мониторинг реализации программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе ее реализации, предоставляемой администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района в части расселения аварийного жилищного фонда.

Департамент имущественных и земельных отношений обеспечивает:

целевое и эффективное использование средств, выделенных   
на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий по переселению граждан   
из аварийного жилищного фонда не менее установленного размера софинансирования;

проведение торгов и заключение муниципальных контрактов   
на приобретение жилых помещений;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам   
при реализации программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления;

ведение и предоставление в уполномоченный орган автономного округа сведений о ходе реализации Программы и отчетности   
о расходовании средств, направленных на переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда.

Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района обеспечивают:

целевое и эффективное использование средств, выделенных   
на реализацию программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой, путем заключения с гражданами договоров мены жилых помещений, договоров социального найма, соглашений  
о выплате гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения;

софинансирование мероприятий по переселению граждан   
из аварийного жилищного фонда не менее установленного размера софинансирования в части выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения;

проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации;

снос многоквартирных домов, признанных аварийными   
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом   
в процессе их эксплуатации.

Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района оформляют в муниципальную собственность приобретенные в рамках Программы жилые помещения, осуществляют мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент имущественных и земельных отношений отчетности возлагается на администрации сельских поселений   
Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства) | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению | | | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит расселению | | | X | X | X | X | X | 25 793,60 | 1068 | 479 | X | 17 937,15 | 112 237,59 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе: | | | X | X | X | X | X | 25 793,60 | 1068 | 479 | X | 17 937,15 | 112 237,59 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда | | | X | X | X | X | X | 25 058,00 | 1036 | 465 | X | 16 544,55 | 98 847,70 | X | X |
| Итого по Ханты-Мансийскому району | | | X | X | X | X | X | 25 058,00 | 1036 | 465 | X | 16 544,55 | 98 847,70 | X | X |
| 1. | д. Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13 10 21 | 87,50 | 14 | 2 | 31.12. 2031 | 87,50 | 1 371,00 | 86:02:1101001:549 | Сформирован под одним домом |
| 2. | д. Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 13 10 21 | 44,00 | 1 | 1 | 31.12. 2026 | 88,00 | 1 916,00 | 86:02:1101001:517 | Сформирован под одним домом |
| 3. | д. Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 13 10 21 | 38,10 | 1 | 1 | 31.12. 2026 | 76,20 | 1 138,00 | 86:02:1101001:515 | Сформирован под одним домом |
| 4. | д. Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 13 10 21 | 37,50 | 1 | 1 | 31.12. 2026 | 75,60 | 2 226,00 | 86:02:1101001:511 | Сформирован под одним домом |
| 5. | п. Бобровский | п. Бобровский, ул. Кедровая, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 23 12 21 | 73,40 | 2 | 1 | 31.12. 2028 | 146,80 | 2 216,00 | 86:02:1213001:855 | Сформирован под одним домом |
| 6. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Геологов, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 07 12 20 | 1 083,20 | 48 | 20 | 31.12. 2030 | 664,00 | 2 207,00 | 86:02:1211005:1452 | Сформирован под одним домом |
| 7. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 02 07 21 | 314,80 | 16 | 7 | 31.12. 2031 | 190,50 | 192,00 | 86:02:1211005:370 | Сформирован под одним домом |
| 8. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 15 11 19 | 1 013,40 | 44 | 16 | 31.12. 2028 | 668,00 | 1 602,00 | 86:02:1211004:615 | Сформирован под одним домом |
| 9. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 26 10 20 | 748,30 | 25 | 12 | 31.12. 2030 | 420,00 | 2 141,00 | 86:02:1211005:1438 | Сформирован под одним домом |
| 10. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 Б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30 09 20 | 723,70 | 21 | 12 | 31.12. 2029 | 407,00 | 2 789,00 | 86:02:1211005:1459 | Сформирован под одним домом |
| 11. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 В | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 12 01 20 | 743,80 | 24 | 12 | 31.12. 2028 | 420,00 | 2 901,00 | 86:02:1211005:1464 | Сформирован под одним домом |
| 12. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 02 07 21 | 707,40 | 34 | 12 | 31.12. 2031 | 547,00 | 1 505,00 | 86:02:1211005:1474 | Сформирован под одним домом |
| 13. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 25 02 20 | 731,40 | 23 | 12 | 31.12. 2028 | 529,00 | 2 486,00 | 86:02:1211005:1443 | Сформирован под одним домом |
| 14. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Победы, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30 09 20 | 899,10 | 48 | 19 | 31.12. 2029 | 560,00 | 3 323,00 | 86:02:1211005:1451 | Сформирован под одним домом |
| 15. | п Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Победы, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 15 11 19 | 899,10 | 36 | 18 | 31.12.  2028 | 560,00 | 1 721,00 | 86:02:1211005:1442 | Сформирован под одним домом |
| 16. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Победы, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 30 09 20 | 920,60 | 44 | 18 | 31.12. 2029 | 564,00 | 1 862,00 | 86:02:1211005:1447 | Сформирован под одним домом |
| 17. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Победы,  д. 4А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 30 09 20 | 1 121,80 | 45 | 21 | 31.12. 2029 | 651,50 | 1 911,00 | 86:02:1211005:1449 | Сформирован под одним домом |
| 18. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Победы, д. 5 А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 15 11 19 | 1 062,10 | 41 | 21 | 31.12. 2028 | 563,00 | 2 585,00 | 86:02:1211005:1448 | Сформирован под одним домом |
| 19. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 25 10 21 | 749,20 | 37 | 12 | 31.12. 2031 | 398,00 | 3 702,00 | 86:02:1211007:1154 | Сформирован под одним домом |
| 20. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 26 11 20 | 743,80 | 34 | 12 | 31.12. 2030 | 423,00 | 2 690,00 | 86:02:1211007:1152 | Сформирован под одним домом |
| 21. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14 01 21 | 1 151,30 | 41 | 21 | 31.12.  2031 | 662,00 | 3 933,00 | 86:02:1211007:1163 | Сформирован под одним домом |
| 22. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30 09 20 | 1 062,30 | 43 | 20 | 31.12. 2030 | 662,00 | 2 932,00 | 86:02:1211007:1159 | Сформирован под одним домом |
| 23. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30 09 20 | 1 119,60 | 39 | 23 | 31.12. 2029 | 644,00 | 3 741,00 | 86:02:1211007:1168 | Сформирован под одним домом |
| 24. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 13 01 20 | 697,00 | 33 | 11 | 31.12. 2028 | 413,35 | 2 027,00 | 86:02:1211007:1166 | Сформирован под одним домом |
| 25. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск,  ул. Таежная,  д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 26 11 20 | 680,40 | 25 | 11 | 31.12. 2030 | 412,00 | 1 828,00 | 86:02:1211007:1206 | Сформирован под одним домом |
| 26. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 23 12 21 | 720,70 | 30 | 12 | 31.12. 2031 | 370,00 | 2 747,00 | 86:02:1211007:1164 | Сформирован под одним домом |
| 27. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 26 10 20 | 734,40 | 24 | 13 | 31.12. 2030 | 408,00 | 2 127,00 | 86:02:1211007:1165 | Сформирован под одним домом |
| 28. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 30 09 20 | 731,10 | 36 | 12 | 31.12. 2030 | 414,00 | 2 616,00 | 86:02:1211007:1158 | Сформирован под одним домом |
| 29. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 14 01 21 | 695,40 | 24 | 11 | 31.12. 2031 | 422,00 | 2 017,00 | 86:02:1211005:1455 | Сформирован под одним домом |
| 30. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 30 09 21 | 748,60 | 27 | 12 | 31.12. 2031 | 390,00 | 2 207,00 | 86:02:1211005:1454 | Сформирован под одним домом |
| 31. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30 09 20 | 754,70 | 26 | 12 | 31.12. 2029 | 419,70 | 2 181,00 | 86:02:1211005:1458 | Сформирован под одним домом |
| 32. | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная,  д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 25 02 20 | 894,20 | 55 | 29 | 31.12. 2029 | 634,50 | 1 802,00 | 86:02:1211007:1193 | Сформирован под одним домом |
| 33 | п. Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 15 10 20 | 711,80 | 18 | 11 | 31.12. 2030 | 460,00 | 4 271,00 | 86:02:0301002:367 | Сформирован под одним домом |
| 34. | п. Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 12 11 19 | 259,20 | 9 | 6 | 01.12. 2027 | 298,00 | 3 820,00 | 86:02:0301002:371 | Сформирован под одним домом |
| 35. | п. Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 15 10 20 | 288,50 | 17 | 7 | 31.12. 2028 | 200,00 | 1 827,00 | 86:02:0301002:373 | Сформирован под одним домом |
| 36. | п. Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 15 10 20 | 176,50 | 6 | 4 | 31.12. 2028 | 196,00 | 2 091,00 | 86:02:0301002:372 | Сформирован под одним домом |
| 37. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09 10 20 | 421,60 | 17 | 7 | 31.12. 2026 | 467,00 | 3 650,00 | 86:02:0704001:674 | Сформирован под одним домом |
| 38. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 09 10 20 | 30,50 | 1 | 1 | 01.12.  2026 | 290,00 | 3 060,00 | 86:02:0704002:718 | Сформирован под одним домом |
| 39. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Рабочая,  д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06 09 21 | 111,60 | 5 | 4 | 01.01. 2025 | 111,60 | 899,00 | 86:02:0704001:450 | Сформирован под одним домом |
| 40. | п. Пырьях | п. Пырьях, ул. Лесная, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30 04 21 | 63,70 | 8 | 2 | 31.12. 2029 | 83,70 | 1 862,00 | 86:02:0401001:245 | Сформирован под одним домом |
| 41. | с. Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24 05 17 | 77,20 | 2 | 2 | 01.01. 2030 | 155,20 | 1 546,00 | 86:02:0801001:474 | Сформирован под одним домом |
| 42. | с. Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24 05 17 | 85,60 | 2 | 2 | 01.01. 2030 | 171,30 | 2 002,00 | 86:02:0801001:487 | Сформирован под одним домом |
| 43. | с. Кышик | с. Кышик, ул. Центральная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24 05 17 | 31,10 | 3 | 1 | 01.12. 2030 | 111,40 | 1 068,00 | 86:02:0801001:1192 | Сформирован под одним домом |
| 44. | с. Троица | с. Троица, ул. Центральная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 06 09 21 | 68,80 | 6 | 1 | 01.12. 2029 | 109,70 | 109,70 |  | Не сформирован |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда | | | X | X | X | X | X | 735,60 | 32 | 14 | X | 1 392,60 | 13 389,89 | X | X |
| Итого по Ханты-Мансийскому району | | | X | X | X | X | X | 735,60 | 32 | 14 | X | 1 392,60 | 13 389,89 | X | X |
| 1. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина,  д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 16 10 17 | 136,60 | 5 | 2 | 02.06. 2025 | 315,60 | 3 327,89 | 86:02:0704001:1505 | Сформирован под одним домом |
| 2. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 16 10 17 | 111,30 | 5 | 3 | 02.06. 2025 | 320,00 | 3 352,00 | 86:02:0704001:668 | Сформирован под одним домом |
| 3. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09 10 20 | 309,50 | 16 | 5 | 31.12. 2026 | 467,00 | 3 650,00 | 86:02:0704001:674 | Сформирован под одним домом |
| 4. | п. Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 09 10 20 | 178,20 | 6 | 4 | 01.12. 2026 | 290,00 | 3 060,00 | 86:02:0704002:718 | Сформирован под одним домом |

Приложение 2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | |
|  | | | | договоры о комплексном  развитии территорий | | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |
|
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение  (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату  процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение  или оплату расходов по  договорам о комплексном   развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 25 058,00 | 3 243 784 600,00 | 303,80 | 303,80 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 683,30 | 52 418 800,00 | 303,80 | 303,80 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 683,30 | 52 418 800,00 | 303,80 | 303,80 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 259,20 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 259,20 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 5 685,20 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 5 685,20 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 6 566,20 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 6 566,20 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 6 658,10 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 6 658,10 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 5 206,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого Ханты-Мансийскому району | 5 206,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных  (построенных) жилых помещений | | | |
| строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
|
| расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 24 754,20 | 32 083,00 | 3 234 784 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 23 450,00 | 2 343 712 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,91 | 0,00 | 0,00 | 28 880,09 |
| 379,50 | 494,00 | 43 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 43 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 379,50 | 494,00 | 43 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 43 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 259,20 | 336,00 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| 259,20 | 336,00 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 30 742 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| 5 685,20 | 7 390,00 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 5 685,20 | 7 390,00 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 | 703 875 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 6 566,20 | 8 530,00 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530,00 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640,00 |
| 6 566,20 | 8 530,00 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530,00 | 845 766 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640,00 |
| 6 658,10 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,91 | 0,00 | 0,00 | 7 592,09 |
| 6 658,10 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,91 | 0,00 | 0,00 | 7 592,09 |
| 5 206,00 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420,00 |
| 5 206,00 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420,00 |

Приложение 3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о  КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору  КРТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по програм-ме пере-селения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 036 | 463 | 408 | 55 | 25 058,00 | 22 598,70 | 2 459,30 | 3 243 784 600,00 | 830 851 500,00 | 2 056 116 600,00 | 356 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 26 | 15 | 10 | 5 | 683,30 | 508,10 | 175,20 | 52 418 800,00 | 10 548 400,00 | 36 104 300,00 | 5 766 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 26 | 15 | 10 | 5 | 683,30 | 508,10 | 175,20 | 52 418 800,00 | 10 548 400,00 | 36 104 300,00 | 5 766 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 9 | 6 | 3 | 3 | 259,20 | 140,10 | 119,10 | 30 742 700,00 | 6 294 800,00 | 21 066 200,00 | 3 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийс-кому району | 9 | 6 | 3 | 3 | 259,20 | 140,10 | 119,10 | 30 742 700,00 | 6 294 800,00 | 21 066 200,00 | 3 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 226 | 102 | 92 | 10 | 5 685,20 | 5 218,30 | 466,90 | 703 875 400,00 | 143 728 200,00 | 482 720 900,00 | 77 426 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийс-кому району | 226 | 102 | 92 | 10 | 5 685,20 | 5 218,30 | 466,90 | 703 875 400,00 | 143 728 200,00 | 482 720 900,00 | 77 426 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 292 | 136 | 118 | 18 | 6 566,20 | 5 881,20 | 685,00 | 845 766 700,00 | 226 437 300,00 | 526 295 000,00 | 93 034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийс-кому району | 292 | 136 | 118 | 18 | 6 566,20 | 5 881,20 | 685,00 | 845 766 700,00 | 226 437 300,00 | 526 295 000,00 | 93 034 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 257 | 114 | 100 | 14 | 6 658,10 | 5 857,40 | 800,70 | 891 072 500,00 | 244 681 300,00 | 548 373 200,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 257 | 114 | 100 | 14 | 6 658,10 | 5 857,40 | 800,70 | 891 072 500,00 | 244 681 300,00 | 548 373 200,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 226 | 90 | 85 | 5 | 5 206,00 | 4 993,60 | 212,40 | 719 908 500,00 | 199 161 500,00 | 441 557 000,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ханты-Мансийскому району | 226 | 90 | 85 | 5 | 5 206,00 | 4 993,60 | 212,40 | 719 908 500,00 | 199 161 500,00 | 441 557 000,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к Программе

Планируемые показатели реализации региональной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 735,60 | 683,30 | 259,20 | 5 685,20 | 6 566,20 | 6 658,10 | 5 206,00 | 25 793,60 |
|  | в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 683,30 | 259,20 | 5 685,20 | 6 566 | 6 658 | 5 206 | 25 058,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 683,30 | x | x | x | x | x | 683,30 |
| 1. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 683,30 | x | x | x | x | x | 683,30 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 259,20 | x | x | x | x | 259,20 |
| 2. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 0,00 | 259,20 | x | x | x | x | 259,20 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685,20 | x | x | x | 5 685,20 |
| 3. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685,20 | x | x | x | 5 685,20 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,20 | x | x | 6 566,20 |
| 4. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 566,20 | x | x | 6 566,20 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658,10 | x | 6 658,10 |
| 5. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658,10 | x | 6 658,10 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206,00 | 5 206,00 |
| 6. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206,00 | 5 206,00 |
|  | в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,60 |
|  | Итого по Ханты-Мансийскому району | 735,60 |  |  |  |  |  |  | 735,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего |
| чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 32 | 26 | 9 | 226 | 292 | 257 | 226 | 1 068 |
|  | в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0 | 26 | 9 | 226 | 292 | 257 | 226 | 1 036 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0 | 26 | x | x | x | x | x | 26 |
| 1. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 26 | x | x | x | x | x | 26 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0 | 0 | 9 | x | x | x | x | 9 |
| 2. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 0 | 9 | x | x | x | x | 9 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0 | 0 | 0 | 226 | x | x | x | 226 |
| 3. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 0 | 0 | 226 | x | x | x | 226 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,00 | x | x | 292 |
| 4. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | x | x | 292 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 257,00 | x | 257 |
| 5. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | x | 257 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 226 |
| 6. | Итого по Ханты-Мансийскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
|  | в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 |
|  | Итого по Ханты-Мансийскому району | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |