ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИНГАЛЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2012

с. Цингалы                                                                                                                        №  46-р

О мероприятиях по предупреждению и

ликвидации  негативных последствий,

связанных с весенним ледоходом и половодьем

в весенне-летний период в 2012 году

На основании п. 8, статьи 14, главы 3 ФЗ – 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях защиты населения и  территории сельского поселения Цингалы от чрезвычайных ситуаций природного характера весной – летом 2012 года:

1. Разработать и утвердить план основных мероприятий сельского поселения Цингалы по предупреждению негативных явлений, связанных с весенним ледоходом и половодьем  в весенне-летний период 2012 года (Приложение1)

2.   Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Цингалы.

3. Инструктору ГО и ЧС Исаковой С.М.  в срок до 25.03.2012  создать противопаводковую комиссию сельского поселения (Приложение 2).

3.1. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения;

3.2.     Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных в зоне возможного затопления;

3.3. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями поселения основных противопаводковых мероприятий;

3.4. Организовать до 1 мая 2012 года осмотр защитных земляных валов, линий электроснабжения и связи на предмет готовности к возможному наводнению. Акты проверок представить в отдел гражданской защиты администрации района до 11 мая 2012.

3.5.   Провести работы по укреплению защитных земляных валов в сельском поселении до 10 июня 2012года.

3.6. Создать аварийные бригады, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения.

3.7.  При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 33-04-01; в отдел гражданской защиты администрации района в рабочее время по тел. 352-759, 352-797, 352-877, в нерабочее время по тел.34-09-42, 89048727984, и старшему оперативному дежурному оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО Югре в городе Ханты-Мансийске тел. 39-78-06, 33-73-80, 35-18-00, 35-18-06.

3.8. Подготовить расчет необходимых сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям.

4.        Участковому уполномоченному Пайвину В.Ю. рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка, установить круглосуточное дежурство в населенных пунктах, расположенных в зоне затопления.

5. Рекомендовать зав. ФАП Лукиной И.А. в период разлива паводковых вод организовать контроль за продуктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий в школе, в детском дошкольном учреждении, на предприятиях торговли.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     А.И.Козлов

Приложение  1

к распоряжению главы

сельского поселения Цингалы

от 23.03.2012 №  46-р

П Л А Н

мероприятий сельского поселения Цингалы по предупреждению и ликвидации

негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний

период 2012 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок ис- полнения | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание комиссии по ЧСПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и наводнения 2012г.» | Председатель КЧСПБ, инструктор ГО и ЧС | до 01.04 | члены КЧСПБ, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Подготовка проекта распоряжения главы сельского поселения о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2012 года | Инструктор ГО и ЧС | до 06.04 | руководители предприятий, члены КЧСПБ |
| 3. | Организовать осмотр защитных земляных валов и линий электросна-бжения и связи, на предмет готовности к возможному наводнению | Глава поселения | до 10.05 | Противопаводковая комиссия |
| 4. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | Инструктор ГО и ЧС | Май июнь | руководители предприятий и организаций, школа |
| 5. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техни-кой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | Глава поселения, инструктор ГО и ЧС | до 20.04 | руководители предприятий и организаций |
| 6. | Организовать устойчивую связь с населенными пунктами, находящимися в границах поселения | Глава поселения, инструктор ГО и ЧС | В период ледохода | руководители предприятий и организаций |
| 7. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | Глава сельского поселения | До 20.04 | Галашевский В.В. |
| 8. | Вывести из зон возможного зато-пления строительные мате- риалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необхо-димости) | строительные организации ЖЭК - 3 | по мере необхо- димости. | руководители предприятий и организации |
| 9. | Подготовить места для временного размещения эвакуируемого поселения из зон затопления, создать запасы продуктов питания и медикаментов | Глава поселения, эвакуационная комиссия | по мере необхо-димости | директор школы, ФАП |
| 10. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим ( по мере необходимости) | Глава поселения, эвакуационная комиссия | До 30 апреля | директор школы, ФАП |
| 11. | Создать запасы мешкотары, топлива, грунта, продовольствия, кормов для скота на период весеннего бездорожья | глава поселения | С 10.04-10.06 | руководители предприятий и организаций |
| 12. | Организовать круглосуточное де- журство должностных лиц админи- страции сельского поселения и ответственных лиц в населенных пунктах поселения | Инструктор ГО и ЧС | в период ледохода и подъема воды | работники админи-страции сельского поселения |
| 13. | Организовать охрану общественного порядка в сельском поселении, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан | Участковый уполномоченный | май, июль | ДНД |
| 14. | Организовать контроль за пунктами питания в школе и образовательном учреждении | зав. Амбулатории | май, июль | образовательные учреждения |
| 15. | Подготовить материально- технические резервы и запасы грунта для ремонта защитных земляных валов и берегоукрепления. | Глава поселения | с 10.04 до 10.06. | Население сельского поселения, подрядные организации |
| 16. | Предоставлять материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации района и в департамент имущественных, земельных отношений и природопользования | Инструктор Го и ЧС, главный бухгалтер администрации поселения. | По мере поступления | руководители предприятий и организаций |
| 17. | Сбор и обобщение информации для доклада начальнику ОГЗ района. | Глава поселения, инструктор ГО и ЧС | Апрель- июль | Обходчик смотритель |

Приложение 2

к распоряжению главы

сельского поселения Цингалы

от 23.03.2012 № 46-р

Противопаводковая комиссия

Председатель КОЗЛОВ А.И. – глава сельского поселения;

Зам. Председателя Исакова С.М. – инструктор ГО и ЧС;

Члены комиссии:

- МОЛДАВАН  Н.И. 		директор МКОУ ХМР СОШ с Цингалы;

- МАЛЮГИНА Л.В. 		зав.Д/Садом «МАШЕНЬКА»;

- ЛУКИНА И.А.  		заведующая  ФАП;

- МЕЛЬНИКОВА В.А. 	 председатель Цингалинского ПО;

- ПАЙВИН В.Ю.  		участковый уполномоченный;

- ТИХОНОВ-ФЕДОТОВ В.Н.  государственный инспектор ГИМС МЧС России;

- ШАТИНА Н.А. 		 директор МУК СДК;

- ЛЯПУНОВ Н.А.  		мастер участка ЖЭК – 3;

- НИКАНДРОВ С.И.	 	старший водитель пожарной команды;