ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.03.2023											№ 270

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Формирование и

развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 270

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2021 № 282.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района).

Соисполнителями Программы являются:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»);

администрация сельского поселения Селиярово;

администрация сельского поселения Выкатной;

дминистрация сельского поселения Горноправдинск;

администрация сельского поселения Нялинское;

администрация сельского поселения Луговской;

администрация сельского поселения Шапша.

Задачами Программы являются: совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района, обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на депимущества района, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района за счет эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, развитие инвестиционного потенциала Ханты-Мансийского района за счет эффективного использования имущественных и земельных ресурсов.

Объем финансирования Программы на 2022 год в соответствии с бюджетной сметой составляет 57 090,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 4 416,5 тыс. рублей;

бюджет района – 52 674,2 тыс. рублей, из них: средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета – 545,8 тыс. рублей; средства предприятий – недропользователей – 439,9 тыс. рублей;

справочно: бюджет сельских поселений – 12,6 тыс. рублей,

по исполнителям:

депимущества района – 50 493,9 тыс. рублей;

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 2 879,8 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Селиярово – 162,9 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Выкатной – 277,0 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Горноправдинск – 1 636,2 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Нялинское – 429,5 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Луговской – 836,6 тыс. рублей;

администрация сельского поселения Шапша – 374,8 тыс. рублей.

Фактически за 2022 год кассовое исполнение Программы составляет 50 398,8 тыс. рублей (88,3 % от кассового плана) по исполнителям:

депимущества района – 47 454,2 тыс. рублей (94 % от кассового плана);

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР») – 0,0 тыс. рублей (0% от кассового плана);

администрация сельского поселения Селиярово – 162,9 тыс. рублей (100 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Выкатной – 273,1 тыс. рублей (98,6 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Горноправдинск – 867,7 тыс. рублей (53 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Нялинское – 429,5 тыс. рублей (100 % от кассового плана;

администрация сельского поселения Шапша – 374,8 тыс. рублей (100 % от кассового плана);

администрация сельского поселения Луговской – 836,6 тыс. рублей (100 % от кассового плана).

Информация об итогах реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий и о достижении целевых показателей Программы за 2022 год приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

об итогах реализации Программы за 2022 год

| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности (исполнитель депимущества района) | всего: | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности (исполнитель депимущества района) | всего: | 79,4 | 79,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 79,4 | 79,40 | 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны (исполнитель депимущества района) | всего: | 3 723,2 | 3 411,1 | 91,6 |
|  |  | бюджет района | 3 723,2 | 3411,1 | 91,6 |
| 4. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | всего: | 6 448,5 | 5 667,1 | 87,9 |
|  |  | бюджет автономного округа | 4 416,5 | 3 728,4 | 84,4 |
|  |  | бюджет района | 2 032,0 | 1 938,7 | 95,4 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 12,6 | 8,3 | 65,9 |
| 4.1. | Снос объектов муниципальной собственности, бюджет района (исполнитель депимущества района) | всего: | 1 486,1 | 1 486,1 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 1 486,1 | 1 486,1 | 100,0 |
| 4.2. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | всего: | 4 962,4 | 4 181,0 | 84,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 4 416,5 | 3 728,4 | 84,4 |
|  |  | бюджет района | 545,9 | 452,6 | 82,9 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 12,6 | 8,3 | 65,9 |
| 4.2.1. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель депимущества района) | всего: | 1 685,3 | 1 672,4 | 99,2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 488,8 | 1 488,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 196,5 | 184,0 | 93,6 |
| 4.2.2. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель администрация сельского поселения Нялинское) | всего: | 429,5 | 429,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 382,7 | 382,7 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 46,8 | 46,8 | 100,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| 4.2.3. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель администрация сельского поселения Горноправдинск) | всего: | 1 636,2 | 867,7 | 53,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 464,2 | 776,5 | 53,0 |
|  |  | бюджет района | 172,0 | 91,2 | 53,1 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 9,1 | 4,8 | 52,7 |
| 4.2.4. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель администрация сельского поселения Шапша) | всего: | 374,8 | 374,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 335,4 | 335,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 39,4 | 39,4 | 100,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| 4.2.5. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (исполнитель администрация сельского поселения Луговской) | всего: | 836,6 | 836,6 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 745,4 | 745,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 91,2 | 91,2 | 100,0 |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,9 | 0,9 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района (исполнитель депимущества района) | всего: | 42 819,9 | 40 105,2 | 93,7 |
|  |  | бюджет района | 42 819,9 | 40 105,20 | 93,7 |
| 6. | Основное мероприятие: Ремонт объектов муниципальной собственности: | всего: | 3 319,7 | 436,0 | 13,1 |
|  |  | бюджет района | 3 319,7 | 436,0 | 13,1 |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 439,9 | 436,0 | 99,1 |
| 6.1. | Ремонт муниципального жилого фонда за счет средств ПТЭК (соисполнитель администрация сельского поселения Селиярово) | всего: | 162,9 | 162,9 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 162,9 | 162,9 | 100,0 |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 162,9 | 162,9 | 100,0 |
| 6.2. | Ремонт муниципального жилого фонда за счет средств ПТЭК (соисполнитель администрация СП Выкатной) | всего: | 277,0 | 273,1 | 98,6 |
|  |  | бюджет района | 277,0 | 273,1 | 98,6 |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 277,0 | 273,1 | 0,0 |
| 6.3. | Ремонт объектов муниципальной собственности (соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего: | 2 879,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 2 879,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | всего: | 57 090,7 | 50 398,8 | 88,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 4 416,5 | 3 728,4 | 84,4 |
|  | бюджет района | 52 674,2 | 46 670,4 | 88,6 |
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 439,9 | 436,0 | 99,1 |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 12,6 | 8,3 | 65,9 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |
| депимущества района | 50 493,9 | 47 454,2 | 94,0 |
| департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР» | 2 879,8 | 0,0 | 0,0 |
| администрация сельского поселения Селиярово | 162,9 | 162,9 | 100,0 |
| администрация сельского поселения Выкатной | 277,0 | 273,1 | 98,6 |
| администрация сельского поселения Нялинское | 429,5 | 429,5 | 100,0 |
| администрация сельского поселения Горноправдинск | 1 636,2 | 867,7 | 53,0 |
| администрация сельского поселения Шапша | 374,8 | 374,8 | 100,0 |
| администрация сельского поселения Луговской | 836,6 | 836,6 | 100,0 |

В 2022 году на 100 % исполнены мероприятия «Паспортизация объектов муниципальной собственности», «Оценка объектов муниципальной собственности», «Снос объектов муниципальной собственности».

По следующим мероприятиям Программы исполнение составило:

1) «Содержание имущества муниципальной казны» - 91,6 % в связи со сложившейся экономией денежных средств в сумме 312,1 тыс. рублей при оплате коммунальных услуг по муниципальным контрактам за фактические объемы потребленных ресурсов.

2) «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» - 93,7 % в связи со сложившейся экономией денежных средств по статьям расходов «Оплата труда» и «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды».

3) «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» – 84,3 % в связи с тем, что запланированные администрацией сельского поселения Горноправдинск работы по сносу аварийных жилых домов в п. Бобровский, ул. Школьная, д.5, п. Горноправдинск, ул. Тюменская, д. 13, 14 не выполнены в связи с расторжением с подрядчиком муниципального контракта.

По результатам реализации мероприятия выполнены работы по сносу аварийных жилых домов в с. Нялинское, ул. Мира, д. 91, в д. Ярки, ул. Новая, д. 7, в п. Кирпичный, ул. Ахметшина, д. 4, ул. Комсомольская, д. 12, по расчистке земельных участков для индивидуального жилищного строительства п. Горноправдинск, д. Ярки.

4) «Ремонт объектов муниципальной собственности» - 13,1 % в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ и предоставления исполнительной и технической документации по ремонту жилого дома  по адресу: д. Чембакчина, ул. Кедровая, д. 5 по муниципальным контрактам, заключенным МКУ ХМР «УКСиР» в 2021 году, окончательный расчет в сумме 734,6 тыс. рублей, запланированный в  2022 году, планируется произвести в 2023 году; в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на проведение ремонта объектов муниципальной собственности района: участковый пункт полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а, жилое помещение в с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3 кв. 2, денежные средства в сумме 2 145,2 тыс. рублей планируется освоить в 2023 году по результатам окончания выполнения работ.

За счет средств предприятий-недропользователей выполнен ремонт инженерных сетей в муниципальном жилом фонде в с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 18, кв. 2, текущий ремонт муниципального жилого фонда в п. Выкатной, ул. Лесная д. 7, ул. Таежная, д. 24, ул. Молодежная, д. 6, д. 28. Остаток денежных средств в сумме 3,9 тыс. рублей сформировался за счет сложившейся экономии при заключении муниципальных контрактов.

Таблица 2

Информация

о достижении целевых показателей Программы за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя | % достижения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования, в том числе: |  |  |  |
|  | объекты нежилого фонда, ед. | 3 | 10 | 333 |
|  | линейные объекты, км | 16 | 16 | 100 |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | 11 | 11 | 100 |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | 48,3 | 36 | 74,5 |
| 4. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | 100 | 102 | 102 |
| 5. | Количество снесенных объектов, ед. | 4 | 4 | 100 |
| 6. | Количество отремонтированных объектов, ед. | 2 | 0 | 0 |

По мероприятию Программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности» значение целевого показателя «Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования» перевыполнено от плановых значений показателя в связи со снижением стоимости выполненных работ под запланированные объемы работ: проведена техническая инвентаризация в отношении 10 объектов нежилого фонда для постановки объектов на государственный кадастровый учет в связи с выявлением бесхозяйного имущества (Памятный знак «Обской городок» в п. Кирпичный), уточнением местоположения объектов с привязкой к земельным участкам, 16 км линейных объектов для уточнения технических характеристик объектов. Данное мероприятие реализуется в рамках исполнения полномочий собственника имущества по ведению реестра муниципального имущества и внесению в него сведений об имуществе, а также реализации мероприятий дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020 № 556-р.

По мероприятию Программы «Оценка объектов муниципальной собственности» плановое значение целевого показателя «Количество объектов оценки» исполнено на 100 %: проведена оценка 11 объектов муниципальной собственности для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством.

По мероприятию Программы «Содержание имущества муниципальной казны» фактическое значение целевого показателя «Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества» составляет 36 %, со снижением от планового значения показателя на 12,3 % в связи с сокращением фактических расходов на содержание муниципального имущества, а также получением дополнительных доходов от использования муниципального имущества.

По мероприятию Программы «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» фактическое значение целевого показателя «Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района» составляет 102 %, перевыполнение на 2 % от планового значения показателя за счет поступления в бюджет дополнительных неналоговых доходов, администрируемых депимущества района.

По мероприятию Программы «Снос объектов муниципальной собственности» целевой показатель «Количество снесенных объектов» исполнен на 100 %: выполнены работы по сносу 4 объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района: здание электростанции в п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 2в; здания детского сада, кухни, тира в п. Выкатной, ул. Школьная, д. 6-8.

По мероприятию Программы «Ремонт объектов муниципальной собственности» целевой показатель не выполнен в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.