МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2014                                                            	                        № 212-р

г. Ханты-Мансийск

О мероприятиях  по предупреждению

и ликвидации  негативных

последствий, связанных с весенним

ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2014 года

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района            от чрезвычайных ситуаций природного характера весной – летом                   2014 года:

1. Утвердить план основных мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению негативных последствий, связанных                            с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2014 года (прилагается).

2. Возложить  выполнение  задач  по  организации  и  контролю                  за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию                             по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  администрации района (далее – КЧСПБ).

3. Рекомендовать главам сельских поселений района в целях защиты населения и территорий поселений от наводнения:

3.1. До 05 апреля  2014  года  провести  заседания комиссии                       по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2014 года.

3.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.

3.3. Разработать планы основных мероприятий по защите населения и  территорий поселений от весеннего паводка и наводнения.

3.4. Своевременно   информировать   население   о   складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

3.5. Обеспечить   своевременное   и   качественное   осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных                        в зонах возможного затопления.

3.6. Осуществлять   постоянный   контроль   за   своевременным                     и качественным выполнением предприятиями, организациями                          и учреждениями сельских поселений основных  противопаводковых мероприятий.

3.7. Организовать до 08 мая 2014 года осмотр защитных земляных валов, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов                   и водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности                      к возможному  наводнению. Акты проверок  представить                                  в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»  до 14 мая 2014 года.

3.8. Провести работы по укреплению защитных земляных валов                  в     населенных пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка                      до 15 июня 2014 года.

3.9. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района, предприятиями, расположенными на территории поселения:

3.9.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.9.2.	При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района  по  тел. 33-04-01; 33-66-87 и старшему оперативному дежурному оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре  в   г.  Ханты-Мансийске, тел. (3467) 39-78-06;  33-73-80; 35-18-00; 35-18-06.

4. Муниципальному  казенному  учреждению Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»  (Завадский В.А.):

4.1.  Организовать сбор и обобщение информации о развитии паводка, состоянии защитных земляных валов, докладывать главе администрации района и председателю КЧСПБ о положении дел                      на местах, принимаемых и планируемых мерах по защите от наводнения.

4.2. Совместно с главами сельских поселений подготовить расчеты необходимых сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям.

4.3. Вести рабочую карту с паводковой обстановкой и график колебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных                      на территории Ханты-Мансийского района.

4.4. Своевременно информировать население о приемах и способах защиты  при угрозе и во время наводнения, оказания медицинской помощи

и жизнеобеспечения.

5. Председателю эвакокомиссии района  Касьяновой Е.В. организовать работу по подготовке населения, а также сил и средств                       к возможной эвакуации из зон затопления.

6. Рекомендовать   МО   МВД   России   «Ханты-Мансийский»                     (Черноус Ю.А.) обеспечить охрану общественного порядка, государственного, общественного имущества граждан, установить круглосуточное дежурство сотрудников полиции в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления.

7. Комитету по финансам администрации района  (Горелик Т.Ю.)             за счет средств резервного фонда зарезервировать денежные средства                     в сумме 1500,0 тыс. рублей для реализации первоочередных противопаводковых мероприятий в весенне-летний период, в том числе 500 тыс. рублей – на приобретение мешкотары.

8. Рекомендовать главному  санитарному  врачу по г. Ханты-Мансийску и  Ханты-Мансийскому району Щеткину В.Е. в период разлива паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                  и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

10. Контроль за выполнением распоряжения  возложить                            на  заместителя главы администрации района по взаимодействию                         с муниципальными образованиями.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района 				                          В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 18.02.2014  № 212-р

план

мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению

и ликвидации негативных последствий, связанных с  ледоходом и половодьем

в весенне-летний период  2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Кто привлекается, контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание комиссии по ЧСПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и наводнения 2014 года» | председатель КЧСПБ; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | до 25 марта | члены КЧСПБ; начальники служб; руководители органов администрации района; представители окружных и федеральных структур |
| 2. | Организовать осмотр защитных земляных валов и других защитных сооружений, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов, водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному наводнению | главы сельских поселений; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | до 08 мая | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; ОАО «ЮТЭК»; отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре |
| 3. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | главы сельских поселений; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | май – июнь | комитет по образованию; предприятия и организации района |
| 4. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | главы сельских поселений; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | до 25 апреля | предприятия и организации района; главы поселений |
| 5. | Организовать взаимодействие комиссии по ЧСПБ района и Ханты-Мансийской базой авиационной и наземной охраны лесов по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | председатель КЧСПБ | в период ледохода | Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 6. | Привести в рабочее состояние вертолетные площадки | главы сельских поселений | до 25 апреля | отдел транспорта, связи и дорог |
| 7. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | по мере необхо-димости | главы поселений; руководители предприятий и организаций района |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | эвакокомиссия района | по мере необхо-димости | главы поселений; комитеты по образованию; главный врач Ханты-Мансийской районной поликлиники |
| 9. | Разработать план обеспечения населения, оставшегося в зоне затопления, медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости | комитет экономической политики; главный врач Ханты-Мансийской районной поликлиники | до 25 апреля | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 10. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | эвакокомиссия района; комитет по образованию; главный врач Ханты-Мансийской районной поликлиники | до 30 апреля | главы поселений; медицинские учреждения; школы района |
| 11. | Подготовить материально-технические резервы и запасы грунта для ремонта защитных земляных валов и берегоукрепления | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; главы сельских поселений | с 20 апреля до 25 июня | строительные и ремонтные бригады; подрядные организации; население района |
| 12. | Создать запасы мешкотары, топлива для резервных электростанций, кормов для скота на период весеннего бездорожья | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | до 30 апреля | главы поселений; руководители предприятий |
| 13. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | главы поселений; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | в период ледохода и подъема воды | заместители главы администрации района; руководители органов администрации района; работники администраций поселений |
| 14. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды; доклады главе администрации района и председателю КЧСПБ о складывающейся обстановке для принятия решений | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ»; главы поселений | апрель – июль | ЦГМС; ЕДДС района |
| 15. | Организовать подготовку АСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет экономической политики | до 15 мая | главы поселений; руководители предприятий и организаций района |
| 16. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан (по мере необходимости) | МО МВД России «Ханты-Мансийский» | май – июль | ДНД; группы охраны общественного порядка |
| 17. | Организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий (по мере необходимости) | отдел санитарного надзора управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре | май – июль | комитет экономической политики; комитет по образованию; главный врач Ханты-Мансийской районной поликлиники |
| 18. | Предоставлять материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района и департамент имущественных и земельных отношений | главы поселений | по мере поступления | департамент имущественных и земельных отношений; МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» |
| 19. | Сбор и обобщение информации для доклада главе администрации района и председателю КЧСПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре | МКУ Ханты-Мансийского района «УГЗ» | апрель – июль | ЦГМС; главы поселений |