

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 29.05.2020 № 504-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»:

1.Утвердить:

1.1. Порядок формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 1.

1.2. Форму плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе, порядок ее заполнения согласно приложению 2.

2. Органам администрации Ханты-Мансийского
района, определенным приложением 3, в срок не позднее
10 июня 2020 года представить в комитет экономической
политики администрации Ханты-Мансийского района информацию
для формирования плана создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе
на 2020 год в соответствии с приложением 2.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от №

Порядок формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования ежегодного плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе (далее – план) с целью информирования инвесторов о развитии в Ханты-Мансийском районе транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктур (далее – объекты инвестиционной инфраструктуры).
2. Формирование плана осуществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики).
3. План утверждается распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.
4. План размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие»/Инвестиционная деятельность и на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. План формируется из сведений об объектах инвестиционной инфраструктуры, проектирование, строительство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в текущем финансовом году с участием средств, предусмотренных:

а) адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) соглашениями о социально-экономическом партнерстве, ежегодно заключаемыми Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, администрацией Ханты-Мансийского района и хозяйствующими субъектами;

в) программой по реализации договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»;

г) государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

1. План формируется по объектам в разрезе мероприятий муниципальных программ. При этом следует располагать мероприятия по одному объекту в соответствии с логическим строительным циклом, а именно: проектно-изыскательские работы, корректировка проектно-сметной документации (в случае необходимости), строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и т.д.

План формируется в соответствии с формой плана и порядком, согласно приложению 2.

1. План на текущий финансовый год формируется в срок
до 31 января текущего финансового года.
2. В случае изменения сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, комитет экономической политики в течение 21 рабочего дня со дня поступления информации о внесении таких изменений вносит соответствующие изменения в план.
3. В случае изменения сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, органы администрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 3 в течение 7 рабочих дней со дня их уведомления направляют в комитет экономической политики сведения по форме плана в соответствии с [приложение](#P52)м 2 для внесения изменений в план.
4. Комитет экономической политики ежегодно в срок до 15 марта формирует отчет о ходе реализации плана и размещает его в сети Интернет на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие»/Инвестиционная деятельность с сохранением всех предыдущих редакций ежегодных отчетов.

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от №

Форма плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе, порядок ее заполнения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Текущее состояние проекта | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего  | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП ХМАО – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания | стадия проекта (проектирование/ строительство) | описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Порядок заполнения формы плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе

В [столбцах 1](#P59) – 2 указываются полное и сокращенное наименование проекта.

В [столбце](#P60) 3 указывается наименование мероприятия в муниципальной программе.

В столбце 4 указываются наименование и реквизиты документа, которым предусмотрено создание (строительство/реконструкция) объекта инвестиционной инфраструктуры.

В [столбце](#P61) 5 указывается вид деятельности, к которой относится создаваемый объект инвестиционной инфраструктуры (дорожное строительство, жилищное строительство, здравоохранение, коммунальное хозяйство, культура и спорт, нефтегазопереработка, обрабатывающая промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, образование, производство пищевых продуктов, промышленность, рыболовство, рыбоводство, сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации, торгово-развлекательная, транспортная инфраструктура, туризм, экология, электроэнергетика).

В [столбце](#P62) 6 указывается прогнозная или фактическая величина инвестиционных, текущих и прочих затрат в тыс. рублей за весь запланированный срок реализации проекта.

В [столбцах](#P63) 7 – 12 в качестве источника финансирования в текущем финансовом году указываются:

а) средства, предусмотренные адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) средства, предусмотренные соглашениями о социально-экономическом партнерстве, ежегодно заключаемыми Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, администрацией Ханты-Мансийского района и хозяйствующими субъектами;

в) средства, предусмотренные государственной программой по реализации договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»;

г) средства, предусмотренные муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

В [столбцах](#P73) 13 – [14](#P74) указываются год начала (год подготовки проектно-сметной документации) и год окончания (год получения разрешения на строительство) реализации проекта.

В [столбце](#P75) 15 указывается стадия проекта (например: планируемый проект, проект на стадии реализации).

В [столбце 16](#P76) указывается степень готовности объекта инвестиционной инфраструктуры, а также работы, проводимые на момент представления информации об объекте инвестиционной инфраструктуры, а также мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом инвестиционной инфраструктуры.

В [столбце 1](#P67)7 указывается вид работ, проводимых на момент представления информации об объекте инвестиционной инфраструктуры (например: строительство, реконструкция, планирование).

В [столбце 1](#P69)8 указывается адрес расположения объекта инвестиционной инфраструктуры.

В [столбце 1](#P70)9 указывается контактная информация лиц, ответственных за представление информации об объекте инвестиционной инфраструктуры (наименование организации, ФИО, должность, телефон).

В [столбце](#P71) 20 указываются сведения об организации, осуществляющей создание объекта инвестиционной инфраструктуры (наименование организации, фактический адрес, телефон).

В [столбце](#P72) 21 указываются координаты объекта инвестиционной инфраструктуры (широта, долгота) через точку с запятой в градусах с десятичной дробной частью после точки (например: 55.777044; 37.555554).

 Приложение 3

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от №

Перечень ответственных исполнителей за предоставление сведений

для формирования плана

|  |  |
| --- | --- |
| № столбца таблицы | Ответственный исполнитель |
| 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 21 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 1, 5, 19, 20 | комитет экономической политики |
| 7, 8, 9,10, 11, 12 | комитет по финансам |