**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

25.09.2020 № 653

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы на

территории Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию

на 1 сентября 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 сентября 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

25.09.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2020 № 653

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 1 сентября 2020 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 № 334. Ответственным исполнителем Программы является администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района).

Целями Программы являются:

1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

В 2020 году финансирование Программы составляет 42 223,1 тыс. рублей, в том числе бюджет района – 42 223,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2020 года исполнение Программы составило 41,8 % (17 641,8 тыс. рублей), в том числе бюджет района – 17 641,8 тыс. рублей (41,8 %).

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» составил на 2020 год 12 435,5 тыс. рублей, в том числе бюджета района – 12 435,5 тыс. рублей. Исполнение – 3 968,9 тыс. рублей (31,9) %, в том числе из бюджета района – 3 968,9 тыс. рублей.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» (соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»), финансирование составляет 5 000 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 4 900,0 тыс. рублей, срок исполнения – декабрь 2020 года. Исполнение – 2 081,5 тыс. рублей (41,63 %). Экономия составляет 100,0 тыс. рублей, денежные средства планируется вернуть в бюджет района.

1.1.5. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» (соисполнитель МКУ «УКСиР»), финансирование составило 1 887,4 тыс. рублей. Исполнение – 1 887,4 тыс. рублей (100 %).

1.1.8. Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» (соисполнитель МКУ «УКСиР»), финансирование составило 5 052,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» на сумму 5 052,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – сентябрь 2020 года. По состоянию на 01.09.2020 кассовое исполнение отсутствует.

Объем финансирования из бюджета района по подпрограмме 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» (исполнитель отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) на 2020 год составил 21 911,9 тыс. рублей. Исполнение – 9 556,7 тыс. рублей (43,6 %).

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом), финансирование составило 18 000,0 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 28.03.2019 с АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» на сумму 18 000, 0 тыс. рублей сроком на 3 года (2019, 2020, 2021). Исполнение составило 7 997,0 тыс. рублей (44,4%) по причине ограничения количества рейсов в весенний период 2020 года по маршрутам с целью предотвращения распространения COVID-2019. Выполнение рейсов в полном объеме запланировано на осенне-зимний период 2020 года.

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом), финансирование составило 3 059,0 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 20.03.2020 с АО «Северречфлот» на сумму 3 059,0 тыс. рублей сроком на 2020 год.

Исполнение составило 1 043,7 тыс. рублей (34,1%) по причине ограничения количества рейсов в весенний период 2020 года по маршруту «Ханты-Мансийск-Троица-Ханты-Мансийск» с целью предотвращения распространения COVID-2019. Выполнение рейсов запланировано на осенне-зимний период 2020 года.

2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) финансирование составило 852,8 тыс. рублей. Исполнение – 516,0 (60,5%).

Заключен муниципальный контракт от 25.12.2019 с ИП Созонов А.И. на выполнение перевозок по маршруту «Горноправдинск-Бобровский-Горноправдинск» на сумму 762,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2020. Заключен муниципальный контракт от 27.12.2019 с ИП Созонов А.И на выполнение перевозок по маршруту «Горноправдинск-Лугофилинская-Горноправдинск» на сумму 88,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2020. Экономия составила 1,0 тыс. рублей, денежные средства планируется вернуть в бюджет района.

Объем финансирования из бюджета района по подпрограмме 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» составил всего на 2020 год 7 875,7 тыс. рублей. Исполнено – 4 116,2 тыс. рублей (52,3%).

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных площадок (соисполнители администрации сельских поселений) финансирование составило 3 146,2 тыс. рублей. Исполнение – 1 227,3 тыс. рублей (39%). Денежные средства будут израсходованы до конца финансового года с началом выполнения полетов воздушными судами в осенне-зимний период 2020 года.

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Шапша) финансирование составило 2 392,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 23.12.2019 с АО ГК «Северавтодор» на сумму 2 392,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2020 Исполнение – 1 420,4 тыс. рублей (59,4%).

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Выкатной), финансирование составило 1 989,2 тыс. рублей. Исполнение – 1 272,5 тыс. рублей (64%), муниципальные контракты заключаются ежемесячно с ИП Харьков П.А.

3.1.5. Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Сибирский), финансирование составило 347,6 тыс. рублей. Заключен договор от 01.01.2020 с ИП Харьков П.А. на сумму 300,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2020. Исполнение – 196,0 тыс. рублей (52,3%).