ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.06.2020											№ 604

Об информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2024 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						П.Н. Захаров

11.06.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.06.2020 № 604

Информация

о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» за 2019 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;

создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;

благоустройство территорий населенных пунктов района.

Объем финансирования Программы на 2019 год составил 601 013,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1 760,1 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 283 937,1 тыс. рублей;

- бюджет района – 315 316,3 тыс. рублей;

- бюджет сельских поселений – 184,8 тыс. рублей (справочно).

За 2019 год выполнены мероприятия на сумму 459 388,8 тыс. рублей (76,4% от плана на год), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 760,1 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 274 809,5 тыс. рублей;

- бюджет района – 182 819,2 тыс. рублей;

- бюджет сельских поселений – 184,8 тыс. рублей (справочно).

Для достижения поставленной цели Программы в 2019 году реализовывались мероприятия по 5 подпрограммам.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Повышение качества питьевой воды.

Реализация мероприятия направлена на подачу питьевой воды в населенные пункты Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В рамках данного мероприятия выполнялись следующие работы:

- «Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Белогорье, п. Луговской, с. Троица». Работы выполнены в полном объеме;

- «Проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа». Работы по ликвидации 6 скважин выполнены в полном объеме;

- «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 с ООО «АльянсПрофЭко» на сумму 1 395,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 01.07.2020. В настоящее время на проект получено положительное заключение экспертизы ФГКУ «Росгеолэкспертиза».

Для завершения работ по контракту требуется получить отчет оценки запасов подземных вод по категории «В» для питьевого и хоз. бытового водоснабжения.

Планируемый срок завершения работ по контракту – 2 квартал 2020 года.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

В рамках данного основного мероприятия выполнялись следующие работы:

- «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». Возмещение затрат осуществляется за фактически выполненные работы. В рамках данной субсидии выполнен капитальный ремонт следующих объектов:

Сети инженерного обеспечения новой застройки д. Ярки Ханты-Мансийского района. 4 этап: сети инженерного обеспечения новой застройки д. Ярки Ханты-Мансийского района. Водоснабжение. Канализация. Газоснабжение. 1 пусковой комплекс: водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения, трассы подземного газопровода, сети электроснабжения к ВОС, к КОС, к КНС, к ГРПБ, к АТС «Север», подъезд к ВОС из щебня, подъезд к КОС из щебня. Сети канализации (замена насосной группы КНС, механическая прочистка от обрастания с промывкой водой коллектора КНС и ремонт 20 водопроводных колодцев);

Водозаборные и водоочистные сооружения мощностью 300 м3/сут., д. Шапша;

Внутрипоселковые тепловые и горячего водоснабжения сети, водовод (от ТК в районе бани до ж/д 4а по ул. Победы) п. Горноправдинска;

Здание котельной д/с «Сказка» в п. Горноправдинск, ул. Победы (замена котлов №1, №2 и внутрикотельного оборудования);

Замена внутрикотельного оборудования в следующих котельных:

Здание котельной бани в п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 1 Б;

Котельная п. Горноправдинск, ул. Поспелова 14;

Здание котельной п. Горноправдинск, ул. Геологов, 9;

Котельная «ВИАЛ 2500Г2», п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 8а;

Автоматизированная блочная газовая котельная «ВИАЛ-2500Г2» «Центральная» п. Луговской;

Автоматизированная блочная газовая котельная «ВИАЛ-2500Г2» «Совхозная» п. Луговской;

Газовая блочная котельная (1,0МВт) «Газификация с. Троица Ханты-Мансийского района» с. Троица;

Газовая блочная котельная 0,4 МВт «Газификация д. Белогорье Ханты-Мансийского района» д. Белогорье;

Блочная газовая котельная «ВИАЛ 600 Г2» с. Батово;

Здание автоматизированной блочной газовой котельной «ВИАЛ-600Г2» с. Цингалы, ул. Советская д. 28 а;

Котельная, д. Шапша, ул. Молодежная;

Автоматизированная блочная котельная «РММ» ВИАЛ-400 Г2, п. Выкатной, ул. Таёжная. д. 1В;

Автоматизированная блочная котельная «ВИАЛ-450Г2» «Школьная», п. Сибирский, пер. Школьный, район дома № 2;

Здание автоматизированной блочной газовой котельной «Виал-1000Г2» п. Сибирский, ул. Комарова 26.

- «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду». Заключены муниципальные контракты от 15.03.2019 года с ООО «Акватех+» на сумму 799,99 тыс. рублей, от 01.04.2019 с ООО Строительная компания «ЮГРАТЕПЛОГАЗСТРОЙ» на сумму 653,99 тыс. рублей и муниципальный контракт от 09.07.2019 с ООО «АКВАТЕХ +» на сумму 59,0 тыс. рублей, выполнены в полном объеме.

Также заключен муниципальный контракт от 09.07.2019 с ООО «АКВАТЕХ +» на сумму 99,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 70 календарных дней. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа.

- «Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик». Работы по замене 2-х водоразборных колонок выполнены в полном объеме;

- «Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской». Работы по замене 2-х водоразборных колонок выполнены в полном объеме;

- «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово». Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства;

- «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово». Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства;

- «Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры». Работы выполнены в полном объеме;

- «Проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского район». Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

- «Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО ПООО «Экостройпроект» на сумму 4 801,8 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение на возмещение затрат подрядной организации по неучтенным работам на археологическую экспертизу на сумму 133,1 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (в настоящее время работы выполнены в полном объеме);

- «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» на сумму 1 118,6 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. В отношения подрядной организации ведется претензионно-исковая работа (в настоящее время контракт расторгнут);

- «Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный». Выполнена замена водозаборных колонок в количестве 2 шт.;

- «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка». Работы по корректировке проектной документации и внесению изменений в сведения о лесном участке выполнены в полном объеме. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и о проверке определения достоверности сметной стоимости. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1 квартала 2019 года составляет 22 871,93 тыс. рублей. Для выполнения строительно-монтажных работ в 2019 году объект не обеспечен финансированием в полном объеме;

- «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)». Работы выполнены в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 008,6 м.;

- «Проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения)». Работы выполнены в полном объеме;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности от 03.07.2019 №1 на сумму 16 800,0 тыс. рублей. На выполнение работ по строительству объекта МП «ЖЭК-3» заключил контракт от 03.12.2019 с ООО «СЕВЕРГАЗ» на сумму 12 402,9 тыс. рублей;

- «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 2 376,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. В настоящее время проект в стадии разработки, фактическое исполнение ожидается в августе 2020 года;

- «Капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д.19а». Работы выполнены в полном объеме;

- «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Строительство объекта будет осуществляться после завершения работ по разработке проектной документации;

- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 791,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 150 календарных дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Завершение работ по контракту планируется в 3 квартале 2020 года;

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной». Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 963,4 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта – до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Проект в стадии разработки. Завершение работ по контракту планируется во 2 квартале 2020 года;

- Проведение технической инвентаризации объектов:

«Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Луговая, дом 1». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 98,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 20.12.2019. Ведется претензионная работа. Фактическое выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года;

«Наружные электрические сети к 2-х квартирному жилому дому с. Батово, ул. Молодежная, дом 1». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 98,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 20.12.2019. Ведется претензионная работа. Фактическое выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года;

«Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 93,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 20.12.2019. Ведется претензионная работа. Фактическое выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года;

«Площадка под уголь и подъездные пути п. Кирпичный». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 49,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 20.12.2019. Ведется претензионная работа. Фактическое выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года (в настоящее время работы выполнены);

«Реконструкция водотрассы в п. Луговской». Заключен муниципальный контракт от 03.12.2019 с ООО «ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» на сумму 46,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 20.12.2019. Ведется претензионная работа. Фактическое выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года (в настоящее время работы выполнены);

«Инженерные сети для многоквартирного жилого дома с. Нялинское». Работы выполнены в полном объеме;

«Блок-бокс с баком аккумулятор. 10 м3 для воды п. Кедровый». Работы выполнены в полном объеме;

«Внеплощадочные тепловые сети п. Кедровый, ул. Механизаторов, 14». Работы выполнены в полном объеме;

«Водозабор с башней Рожновского п. Кедровый». Работы выполнены в полном объеме;

«Водозабор с башней Рожновского п. Пырьях».

3. Аварийно-технический запас. В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Осуществлена закупка светодиодных прожекторов, инверторного сварочного аппарата, бензиновых электростанций, мотопомпы в комплекте со шлангами, нагревателя воздуха и сварочного аппарата.

В связи с передачей сетей газоснабжения в хозяйственное ведение МП «ЖЭК-3» в соответствии с распоряжением от 09.09.2019 № 882-р «О передаче недвижимого имущества в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района» выполнена закупка полиэтиленовых труб, муфт, переходников и соединений, наборов слесаря-газовика НИС-ГАЗ-Т, комплект газоанализатора, газоанализаторов угарного газа и манометров низкого давления, шаровых кранов и кольцевых прокладок, газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты и компрессора.

Аварийно-технический запас обеспечен в полном объеме.

4. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций. Мероприятие направлено на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. По итогам 2019 года субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района предоставлена на сумму 12 090,6 тыс. рублей, из них 388,8 тыс. рублей – декабрь 2018 года, 11 701,8 – 2019 год.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие субсидии:

- «Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам». В 2019 году осуществлен окончательный расчет за декабрь 2018 года в размере 11,9 тыс. рублей. По итогам 2019 года за реализацию сжиженного газа населению, предприятиям возмещены выпадающие доходы в размере 11 336,8 тыс. рублей;

- «Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района». Субсидия предоставлена на окончательный расчет за 2018 год в размере 82,2 тыс. рублей;

- Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района, предоставлены по итогам 2019 года в размере 249,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района». В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии за объем потребленной электрической энергии в размере 272 027,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды» реализуются мероприятия, направленные на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие работы:

- «Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д.5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск II этап»;

- «Мемориальный комплекс «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а, п. Горноправдинск»;

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района» выполняются следующие работы:

- «Строительство детской площадки в с. Реполово». Работы по обустройству детской площадки выполнены в полном объеме;

- «Строительство сквера в с. Елизарово». Проектная документация разработана. Заключен муниципальный контракт 02.09.2019 с ООО «РЕМСЕРВИС» (единственным поставщиком на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности) на сумму 11 130,4 тыс. рублей. Дата окончания исполнения контракта – 31.10.2019. Нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Завершение работ по контракту планируется в июне 2020 года;

- «Парк отдыха в п. Красноленинский». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. В рамках данного мероприятия приобретены элементы малых архитектурных форм и осуществлена оплата по доставке груза;

- «Обустройство детской игровой площадки, переулок Северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству ограждения, мягкого покрытия и основания для детских игровых площадок расторгнут 08.11.2019. Финансовые средства в 2019 году не востребованы;

- «Строительство детской игровой площадки для детей в возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК «СДКиД». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Согом. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 464,9 тыс. рублей. Работы приостановлены. Отсутствует возможность поставки материала и техники на объект в связи с низким уровнем воды в реке Согом. Завершение работ по контракту планируется в 2020 году;

- «Устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Цингалы. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 629,5 тыс. рублей, работы выполнены не в полном объеме. Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта с оплатой за фактически выполненные работы;

- «Обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по ул. Набережная в с. Селиярово Ханты-Мансийского района». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Работы выполнены в полном объеме;

- «Благоустройство спортивной площадки в районе дома д. 5 ул. Таежная в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Работы выполнены в полном объеме;

- «Благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7 по ул. Поспелова, п. Горноправдинск». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Работы выполнены в полном объеме;

- «Строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района». Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Работы выполнены в полном объеме;

- «Реконструкция парка Победы с. Батово». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Работы выполнены в полном объеме;

- «Приобретение и доставка скамеек, газонов и урн в п. Сибирский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Работы выполнены в полном объеме.