

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНТЫ–МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

**ДЕПАРТАМЕНТ**

**СТРОИТЕЛЬСТВА,**

**АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ**

628002, г. Ханты-Мансийск

ул. Гагарина 142

Телефоны: 33-46-93,. т/ф 33-24-00

E-mail: [dsajkh@hmrn.ru](mailto:dsajkh@hmrn.ru)

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации

Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

В соответствии с проектом решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 №42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по объему финансирования Программы на 2017 год.

В соответствии с внесёнными изменениями в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2017 № 381-п) (далее – АИП) откорректировано финансирование по следующим мероприятиям Программы:

- «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (пункт 1.2.2.1.). Доведены лимиты из бюджета автономного округа в размере 43 933,6 тыс. рублей. В связи, с чем уменьшено финансирование из бюджета района на сумму 20 954,4 тыс. рублей;

- «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.2.19.). Уменьшено финансирование из бюджета автономного округа на сумму 54 492,0 тыс. рублей. В соответствии с внесенными изменениями в АИП, а так же в связи с невозможностью размещения муниципального заказа из-за отсутствия лимитов из бюджета автономного округа на 2018 год уменьшено финансирование из бюджета района на сумму 3 368,0 тыс. рублей;

- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.5.17.). Уменьшено финансирование из бюджета автономного округа на сумму 69 871,8 тыс. рублей.

По итогам проведенных торгов сложилась экономия финансовых средств из бюджета района в размере 77,8 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- «Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап)» (пункт 1.3.17.) в размере 0,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 18.08.2017 № 73 с ООО "Проект-Экология" на сумму 99 100,0 рублей;

- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (пункт 1.5.17.) в размере 77,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 13.06.2017 № 0187300008417000110-0466580-02 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 101 691 526,54 руб.

Внесены следующие изменения по финансированию мероприятия «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» (пункт 1.4.1.2.):

- в соответствии с доведенными лимитами увеличено финансирование из бюджета автономного округа на сумму 2 954,0 тыс. рублей;

- уменьшено финансирование из бюджета района на сумму 605,0 тыс. рублей. Субсидия предоставляется по факту выполненных работ в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района". Заключены 2-а соглашения о предоставлении субсидии от 03.10.2017 №25, №26 с МП "ЖЭК-3".

Увеличено финансирование из бюджета района в размере 23 025,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- «Субсидии муниципальным предприятиям» (пункт 4.1.7.) в размере 20 000,0 тыс. рублей, исполнителем мероприятия является сельское поселение Горноправдинск;

- «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района» (пункт 2.1.4.) в размере 3 025,0 тыс. рублей.

Уменьшено финансирование из бюджета района в размере 8 300,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (пункт 1.5.19) в размере 7 100,0 тыс. рублей;

- «Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ» (пункт 1.4.7.) в размере 1 200,0 тыс. рублей.

Вышеуказанные изменения не повлекут за собой изменение целевых показателей Программы.

Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

На основании вышеизложенного прошу согласовать Проект.

Заместитель главы района,

директор департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

Исполнитель:

специалист-эксперт отдела планирования

строительной и градостроительной деятельности

Набока Вера Сергеевна,

тел. 92-82-97

Согласовано:

Начальник управления ценообразования

и планирования

Алиханов Усман Ханбабаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_