МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.01.2018                                                                                              № 28-р

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 01.11.2017 № 1137-р

«Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих строительству

(реконструкции, модернизации)

на территории Ханты-Мансийского

района на 2018 год и плановый период

до 2020 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года», изменения изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции:

## «Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 01.11.2017 № 1137-р

### Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года

| № п/п | Наименование строек и объектов | Характеристика объекта, стройки | Сроки строительства | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | ед. измер. мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |
| 1.1. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/сут. | 1 440,0 | 2017 | 2019 | 90 978,23 в ценах 3 кв. 2016 г. | 74 942,2 | 71 195,1 | 3 747,1 | 12 364,4 | 0,0 | 12 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово | куб. м/сут. | 55,0 | 2019 | 2019 | 83 176,04 в ценах 1 кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 4 677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово | куб. м/сут. | 100 | 2019 | 2019 | 80 045,62 в ценах 1 кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 4 737,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство КОС в населенных | куб. м/сут. | 250 | 2020 | 2020 | 85 817,11 в ценах 1 кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 333,4 | 0,0 | 5 333,4 |
|  | пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство газораспредели-тельной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/час | 5 000,0 | 2017 | 2018 | 103 821,95 цены 3 кв. 2016 г. | 72 000,0 | 68 400,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2018 | - | 6 044,0 | 0 | 6 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 куб. | 2019 | 2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Реполово Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт./ 30 куб. | 2020 | 2020 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 884,8 | 0,0 | 3 884,8 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |
| 3.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | м | 6 374,7 | 2017 | 2018 | 549 014,7 в ценах 2 кв. 2013 г. | 4 658,7 | 4 425,7 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |
| 4.1. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР) | мест/ томов книж-ного фонда/ чел./ сут./ кв. м/ | 100/ 9100/ 30/ 765,5/ 2981 | 2020 | 2021 | 206 311,11 в ценах 1 кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 522,0 | 53 695,9 | 2 826,1 |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2018 | - | 6 866,7 | 0,0 | 6 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» |
| 5.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест/ кв. м | 100/ 5 589,7 | 2017 | 2018 | 150 811,42 в ценах 4 кв. 2015 г. | 15 225,6 | 13 703,0 | 1 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» |
| 6.1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2018 | - | 3 463,1 | 0,0 | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района											               К.Р.Минулин