ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019                                                                                                              № 432

Об отчете муниципального

казенного учреждения

Ханты-Мансийского района

«Управление капитального

строительства и ремонта»

о финансово-хозяйственной

деятельности за 2018 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав отчет муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Отчет муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						                 П.Н. Захаров

20.02.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.02.2019 № 432

Отчет

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района

«Управление капитального строительства и ремонта»

о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

Учетная карта муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»:

Таблица 1

| Полное наименование организации | Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» |
| --- | --- |
| Краткое наименование | МКУ УКСиР |
| Начальник учреждения | Давлетзянова Екатерина Ильясовна |
| Юридический адрес организации | 628508, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Северная, д. 6 |
| Почтовый адрес организации | 628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.142 |
| Контактная информация | Телефон/ факс: 8 (3467) 33-24-14, 33-24-00 |
| ИНН/КПП | 8601046759/ 861801001 |
| ОКПО/ОКАТО | 09540407/ 71129000031 |
| ОГРН | 1128601001913 |
| Реквизиты № 1 | Номер счета – 40204810900000000002 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Комитет по финансам АХМР, МКУ УКСиР, л/с 046.07.001.1) в РКЦ г. Ханты-Мансийск БИК 047162000 |

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – Учреждение) создано в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.02.2012 года № 176-р и действует на основании Устава.

Учредителем является муниципальное образование Ханты-Мансийский район.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Ханты-Мансийского района в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района. Учреждение подведомственно департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Собственник имущества учреждения – муниципальное образование Ханты-Мансийский район.

Учреждение является некоммерческой организацией.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления департаментом имущественных и земельных отношений, самостоятельный баланс, смету расходов, печать и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в установленном порядке.

Деятельность Учреждения финансируется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района на основании бюджетной сметы.

Основными целями Учреждения являются:

1. Реализация функций заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового назначения, коммунального, дорожного хозяйства;

2. Участие в реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, программ Ханты-Мансийского района по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового назначения, коммунального хозяйства.

Для достижения вышеуказанных целей, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- исполнение от имени учредителя функций заказчика в сфере строительства, реконструкции и ремонта на территории муниципального образования;

- подготовка и сбор документов для организации строительства, получения разрешений на строительство;

- осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, согласно муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового назначения, коммунального хозяйства, с соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика и приём работ после их окончания;

- предъявление претензий и исков к подрядчикам в случае несвоевременного или некачественного выполнения работ;

- обеспечение освоения объемов капитальных вложений по строительству и реконструкции объектов с обеспечением их ввода в эксплуатацию;

- формирование муниципального заказа на выполнение работ по реализации планов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципального образования;

- осуществление приемки проектной документации, государственной и ценовой экспертиз, утверждение, учет, надлежащее хранение, передачу проектной документации подрядной организации для производства работ;

- участие в работе комиссии по обследованию технического состояния объектов, по результатам которых составляются дефектные ведомости;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Передача в установленном порядке законченных строительством объектов в департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Структура Учреждения:

- руководство Учреждения;

- отдел по надзору за строительством и ремонтом;

- отдел подготовки предпроектной и проектной документации;

- сметный отдел;

- отдел по учету и отчетности;

- отдел организационной и контрольной работы.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения за 2018 год

Таблица 2

| Наименование показателей | Плановые выплаты, тыс. рублей | Кассовые выплаты, тыс. рублей | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 17 399,7 | 16 565,3 | 95,2 |
| Начисление на оплату труда | 5 443,5 | 4 958,8 | 91,1 |
| Транспортные расходы | 777,4 | 585,3 | 75,3 |
| Услуги связи | 251,0 | 250,4 | 99,8 |
| Содержание имущества | 137,5 | 137,5 | 100,0 |
| Прочие расходы (приобретение канцелярских товаров, основных средств, оплата гос. пошлины за исковые заявления, пени и т.д.,) | 2 028,9 | 1 781,5 | 87,8 |
| Итого: | 26 038,0 | 24 278,8 | 93,2 |

В 2018 году штатная численность работников Учреждения составляла 22 единицы.

Среднемесячная заработная плата работников Учреждения по итогам 2018 года составила 62 770,34 рублей.

В 2018 году работниками Учреждения осуществлялся надзор за 107 объектами, в том числе:

- ремонт, капитальный ремонт – 12 объектов;

- реконструкция – 2 объекта;

- приобретение и установка – 2 объекта;

- строительство – 10 объектов;

- проектирование – 39 объектов;

- ликвидация свалки – 1 объект;

- ликвидация объектов незавершенного строительства (инвентаризация, изготовление технических планов, регистрация) – 16 объектов;

- строительный надзор производства работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов в Ханты-Мансийском районе – 25 объекта.

В 2018 году завершено строительство и введено в эксплуатацию 9 объектов:

- «Комплекс (сельский дом культуры, библиотека, школа, детский сад) в п.Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников, 3-этап: Физкультурно-спортивная зона (пришкольный стадион);

- «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района»;

- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района»;

- «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»;

- «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово»;

- «Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района»;

- «Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района»;

- «Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района»;

- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях».

Фактическое выполнение работ составило 292,2 млн. рублей.

Кроме того, специалистами Учреждения осуществлялся надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 10 объектам.

По итогам 2018 года на одного куратора приходилось в среднем по 21 объекту.

Также в 2018 году в рамках планового контроля за качеством и сроками выполняемых работ было осуществлено 130 выездов на объекты строительства, в том числе по многоквартирным домам, проведено 12 плановых (внеплановых, итоговых) проверок Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведено 35 обследований состояния зданий, сооружений и их конструкций по обращению профильных подразделений администрации Ханты-Мансийского района, сельских поселений района и профильных подразделений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сметным отделом разработаны и проверены 180 локальных сметных расчетов по обращению профильных подразделений администрации Ханты-Мансийского района, сельских поселений района и профильных подразделений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.