ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.09.2019											№ 507

О подготовке образовательных

организаций Ханты-Мансийского района

к новому 2019-2020 учебному году,

в том числе о выполнении работ

по текущему и капитальному

ремонту зданий и сооружений

данных организаций

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году, в том числе о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений данных организаций, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году, в том числе о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений данных организаций согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

26.09.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2019 № 507

Информация

о подготовке образовательных организаций Ханты-Мансийского района

к новому 2019-2020 учебному году, в том числе о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений данных организаций

Обеспечение полной готовности образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году стало возможным в результате выполнения целого ряда мероприятий, которые подкреплялись надёжной финансовой и материально-технической базой:

- проведены мероприятия по текущему ремонту образовательных учреждений в 37 (100%) образовательных организациях на общую сумму 1770,0 тыс. руб.;

- проводятся мероприятия по капитальному ремонту в 6 образовательных организациях на общую сумму 54 859,0 тыс. руб.:

1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»: контракт на сумму 2 906,8 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица»: контракт на сумму 4 497,7 тыс. руб., внутренние работы выполнены в полном объеме, ограждение территории будет выполнено до 01.10.2019;

3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»: контракт на сумму 1 823,5 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»: контракт на сумму 19 050,0 тыс. руб., окончание работ – до 31.10.2019;

5. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»: контракт на сумму 22 903,2, заключение контракта – сентябрь 2019 года, срок исполнения СМР – 3 квартал 2020 года;

6. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»: общая стоимость работ – 4 522,42 тыс. руб., в 2019 году планируется выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения на сумму до 600 тыс. руб., работы по тепло-водоснабжению планируются в 2020 году при доведении финансирования в полном объеме.

- проводятся мероприятия по укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности в 37 (100%) образовательных организациях на общую сумму 11907,4 тыс. руб. (обслуживание систем водоочистки воды, выполнение программ производственного контроля, приобретение бутилированной воды);

- проводятся мероприятия по укрепление пожарной безопасности в 37 (100%) образовательных организациях на общую сумму 680,70 тыс. руб;

- проводятся мероприятия по укрепление антитеррористической безопасности (приобретение и установка СКУД в 13 образовательных организациях) на общую сумму 6738,99 тыс. руб.

В рамках подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону совместно с муниципальными предприятиями района выполнены:

- промывка и опрессовка систем отопления;

- поверка приборов учета расходования воды и тепла.

Все здания образовательных учреждений, а также прилегающие территории благоустроены и соответствуют современным требованиям.

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского от 13.06.2019 № 587-р «Об организации подготовки образовательных организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 2019/2020 учебного года» (далее – Распоряжение), в период с 22.07.2019 по 09.08.2019 межведомственной комиссией осуществлена приемка 37 (100%) образовательных организаций Ханты-Мансийского района (23 школы, 13 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования), подготовлены и подписаны, утвержденные Распоряжением, акты оценки готовности организаций. По результатам приемки все образовательные организации Ханты-Мансийского района готовы к новому 2019-2020 учебному году.

С 1 сентября 2019 года во всех образовательных организациях ХМР организована круглосуточная лицензированная охрана.

Все образовательные организации оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, имеют паспорта антитеррористической защищенности. Во всех образовательных организациях назначены должностные лица, ответственные за обеспечение антитеррористической и информационной безопасности. В плановом режиме проводятся инструктажи по антитеррористической и информационной безопасности участников образовательного процесса, тренировки по отработке практических действий в экстремальных ситуациях.

Во всех образовательных организациях района организовано питание обучающихся в соответствии с действующим законодательством с соблюдением требований санитарного законодательства РФ. Охват питанием обучающихся образовательных организаций в новом учебном году составит 100 %.

В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации, на основании заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг с Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии», Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» перед началом нового учебного года все сотрудники, работники образовательных организаций проходят медицинские обследования.