Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.03.2009                                                                                              № 35-р

п. Кедровый

# О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с весенним ледоходом и половодьем

в весеннее- летний период 2009 года

# В целях защиты населения  на территории сельского поселения Кедровый от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера весной- летом 2009 года:

- Создать противопаводковую комиссию сельского поселения

(приложение 1)

- Утвердить  план основных мероприятий по защите населения и территории поселения от весеннего паводка и наводнения

(приложение 2)

- Своевременно информировать население о складывающей обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения.

- Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых,  хозяйственных  и других объектов, расположенных в зонах возможного затопления.

- Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением предприятиями, организациями и учреждениями основных мероприятий противопаводковых мероприятий.

- Организовать до 01 мая 2009 года осмотр защитных земляных валов, линий электроснабжения  и связи, накопителей жидких отходов и водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному наводнению. Акт проверок представить в отдел гражданской защиты администрации района до 11 мая 2009 года.

- Провести работы по укреплению защитных земляных валов в населенных пунктах  в соответствии с уточненным прогнозом паводка до 15 июня 2009 года.

- Совместно с предприятиями жилищно- коммунального хозяйства, предприятиями расположенными на территории поселения:

8.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество, установить круглосуточное дежурство с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка и наводнения на объектах жилищно- коммунального хозяйства.

8.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать в диспетчерскую службу управления жилищно- коммунального хозяйства по тел. 052, 3-04-01; в отдел гражданской защиты администрации района в рабочее время по тел. 35-27-59, 35-27-97, 35-28-77, в нерабочее время по тел. 8-904-47-81-507.

- Контроль за  выполнением распоряжения  оставляю за собой.

Глава сельского поселения Кедровый                            А.С. Шинкоренко

# Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского  поселения Кедровый

от 31.03.2009 № 35-р

Состав противопаводковой комиссии

-Глава администрации сельского поселения Кедровый, председатель комиссии- Шинкоренко А.С.

-Заместитель главы, заместитель председателя комиссии-  Швецов Н.В.

- Секретарь комиссии- Сорокина В.Г.

Члены комиссии:

- староста с. Елизарово- Муромцев А.В.

- начальник участка мастер ЖЭК-3 п. Кедровый- Козлов А.А.

- начальник мастер ЖЭК с. Елизарово- Петров Д.Н.

-участковый уполномоченный п. Кедровый- Белов В.Ю.

- участковый уполномоченный с. Елизарово- Калугин С.Н.

# Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Кедровый

от 31.03.2009 № 35-р

## П Л А Н

# мероприятий сельского поселения Кедровый   по предупреждению

и ликвидации негативных последствий,

связанных с весенним ледоходом и половодьем

в весеннее- летний период 2009 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок выполнения | Кто привлекается для выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по КЧСПБ по вопросу: « о неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка и наводнения 2009 года» | председатель КЧСПБ | до 18.04.09 | Члены КЧСПБ, Специалист ГЗ |
| 2. | Организовать осмотр земляного вала, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов, водопропускных труб, закрытых водоёмов на предмет готовности к возможному наводнению | Заместитель главы сельского поселения | до 10.05.09 | Муромцев А.В Петров Д. Н. |
| 3. | Определить места добычи и размещения аварийного запаса грунта для подсыпки и восстановления земляного вала. | Зам главы сельского поселения | до 10.05.09 | Муромцев А.В Кулькина Н.Б. |
| 4. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приёмах, способах защиты в условиях наводнения | Секретарь комиссии | Апрель-июль | Депутаты сельского поселения Кедровый средства массовой информации |
| 5. | Создать аварийные бригады и установить круглосуточное дежурство, обеспечить их необходимой техникой, имуществом | Заместитель председателя комиссии | с 21.04.09 по 01.08.09 | Петров Д.Н руководители предприятий |
| 6. | Привести в исправное состояние вертолётные площадки. | Никулин Ф.М Кулькин С.Н. | до10 .04.09 | Козлов А.А Петров Д.Н |
| 7. | Вывезти из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | Мастер ЖЭК Директор ЖСК Руководитель предприятий | по мере необходимости | Муромцев А.В Петров Д.Н. |
| 8. | Подготовить места для временного размещения эвакуироваемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, тёплой одежды (по мере необходимости) | Эвакогруппа | по мере необходимости | Глава поселения, КЧСПБ, эвакогруппа |
| 9. | Подготовить в местах размещения эвакуироваемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | Эвакогруппа | по мере необходимости | Главный врач Маковийчук Л.Ю Хлебик С.П. заведующая ФАП |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в с.Елизарово | Председатель комиссии | в период ледохода и подъёма воды | Муромцев А.В |
| 11. | Ежедневный контроль за подъёмом воды, ведение графика колебаний уровня воды. Доклады главе администрации и председателю КЧСПБ о сложившейся обстановке | Председатель комиссии | апрель- июль | Муромцев А.В |
| 12. | Сбор и обобщение информации для доклада главе поселения, УГЗ | Заместитель главы сельского поселения | апрель-июль | Сорокина В.Г |