**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

26.09.2019 № 511

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной

системы на территории Ханты-

Мансийского района на 2019-2021 годы»

по состоянию на 1 августа 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 августа 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» по состоянию на 1 августа 2019 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

26.09.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 26.09.2019 № 511

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

по состоянию на 1 августа 2019 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334. Ответственным исполнителем Программы является администрация Ханты-Мансийского района, отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Целями Программы являются:

1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2019 году финансирование Программы составляет 42 613,7 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 7 761,9 тыс. рублей;

- бюджет района – 34 869,8 тыс. рублей.

Освоено 15 794,9 тыс. рублей (37,0%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 15 794,9 тыс. рублей (45,3%).

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» составил всего на 2019 год 17 725,5 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета – 5 661,9 тыс. рублей, бюджета района – 12 063,6 тыс. рублей. Освоено всего 1 519,7 тыс. рублей (8,6) %, в том числе из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. рублей, из бюджета района – 1 519,7 тыс. рублей.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» (соисполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР») финансирование составляет 30,0 тыс. рублей. Финансовые средства не востребованы, планируется вернуть в бюджет района.

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 5 959,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 5 661,9 тыс. рублей, из бюджета района – 298,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 14.05.2019 № 01873000084190000550001 с ООО «Джокер» на сумму 4 593,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.09.2019. На экономию по результатам торгов повторно готовится конкурсная документация на сумму 1 366,6 тыс. рублей для размещения аукциона в электронной форме.

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 1 519,7 тыс. рублей, освоение составило 100%.

1.1.4. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 1 887,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 1 887,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определение достоверности сметной стоимости. Планируемый срок получения заключения – октябрь 2019 года.

1.1.5. Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Цингалы (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Цингалы) финансирование составило 56,8 тыс. рублей. Денежные средства сельское поселение планирует освоить до конца текущего финансового года.

1.1.6. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Луговской) финансирование составило 1 000,0 тыс. рублей. Денежные средства сельское поселение планирует освоить до конца текущего финансового года.

1.1.7. Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 5 052,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 01873000084190000600001 с ООО «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» на сумму 5 052,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.12.2019.

1.1.8. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания (объект: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной) (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 2 219,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 06.05.2019 № 01873000084190000490001 с ИП Змановский Григорий Николаевич на сумму 2 219,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.10.2019.

Объем финансирования из бюджета района по подпрограмме 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» (исполнитель отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) составил всего на 2019 год 14 737,9 тыс. рублей. Освоено всего 10 505,4 тыс. рублей (71,3) %.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) финансирование составило 11 452,4 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 28.03.2019 № 64/2019 с АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» на сумму 11 452,4 тыс. рублей. Соглашение заключено сроком на 3 года (2019, 2020, 2021 гг). Освоено 8 618,3 тыс. рублей (75,3%) в связи с выполнением рейсов воздушными судами в осенне-зимний период 2019 года.

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) финансирование составило 2 350,0 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 28.03.2019 года № 65/2019 с АО «Северречфлот» на сумму 2 350,0 тыс. рублей. Соглашение заключено сроком на 2019 год. Освоено 1 410,8 тыс. рублей (60,0%) в связи с выполнением рейсов судном на воздушной подушке в осенне-зимний период 2019 года.

2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) финансирование составило 935,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 26.12.2018 № 65 с ИП Созонов А.И на выполнение перевозок по маршруту «Горноправдинск-Бобровский-Горноправдинск» на сумму 339,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 24.05.2019 года. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2019 № 3 с ИП Созонов А.И на выполнение перевозок по маршруту «Горноправдинск-Бобровский-Горноправдинск» на сумму 478,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2019 года. Заключен муниципальный контракт от 26.12.2019 № 341/2018 с ИП Созонов А.И на выполнение перевозок по маршруту «Горноправдинск-Лугофилинская-Горноправдинск» на сумму 76,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2019. Экономия составляет 41,2 тыс. рублей, денежные средства планируется вернуть в бюджет района.

Объем финансирования из бюджета района по подпрограмме 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» составил всего на 2019 год 8 068,3 тыс. рублей. Освоено всего 3 769,8 тыс. рублей (46,7) %.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных площадок (соисполнители администрации сельских поселений) финансирование составило 3 316,8 тыс. рублей. Денежные средства будут израсходованы до конца финансового года в связи с выполнением полетов воздушными судами в осенне-зимний период 2019 года.

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Шапша) финансирование составило 2 305,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт 0187300008418000622-0210841-02 от 18.12.2018 с АО ГК «Северавтодор». Срок выполнения работ по контракту 31.12.2019.

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Выкатной) финансирование составило 2 100 тыс. рублей. Освоено всего 1 009,9 тыс. рублей (52,4%), ежемесячно заключаются муниципальные контракты до 100,0 рублей с ИП Соловьева Ю.И.

3.1.4. Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» (соисполнитель МКУ «УКСиР») финансирование составило 99,0 тыс. рублей, освоение составило 100%.

3.1.5. Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» (соисполнитель комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Сибирский) финансирование составило 247,3 тыс. рублей. Денежные средства поставлены в планы, но на 1 августа 2019 года не доведены в бюджет сельского поселения Сибирский. Исполнение планируется 100% после поступления денежных средств.

Объем финансирования из бюджета автономного округа по подпрограмме 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района» составил всего на 2019 год 2 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета автономного округа субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» (далее-Порядок) одним из условий предоставления субсидии местным бюджетам является необходимость установки специальных технических средств, подтвержденная одним или несколькими критериями:

наличие аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах, определенных УГИБДД УМВД России по автономному округу;

протокольные поручения Комиссии автономного округа по обеспечению безопасности дорожного движения, в которых указана необходимость установки специальных технических средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Так же Порядком предусмотрены целевые показатели результативности предоставления субсидии:

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел.;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %.

В связи с тем, что на автомобильных дорогах местного значения сельских поселений, автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, отсутствуют аварийно-опасные участки, определенные УГИБДД УМВД России по автономному округу, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях, а так же места концентрации дорожно-транспортных происшествий, денежные средства в размере 2 100,00 тыс. рублей возвращены в бюджет автономного округа.

Приложение к информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы»

по состоянию на 01 августа 2019 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования

финансовых средств по состоянию на 1 августа 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
|
| Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1,2,3,4,5) |  | всего | 17 725,5 | 1 519,7 | 8,6 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 12 063,6 | 1 519,7 | 12,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 765,6 | 1 519,7 | 12,9 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 5 959,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 1 519,7 | 1 519,7 | 100,0 |
| бюджет района | 1 519,7 | 1 519,7 | 100,0 |
| Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Корректировка проектно-сметной документации объекта: "Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания (объект: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 2 219,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 219,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 17 725,5 | 1 519,7 | 8,6 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 12 063,6 | 1 519,7 | 12,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 765,6 | 1 519,7 | 12,9 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 6) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| бюджет района | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| бюджет района | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 11 452,4 | 8 618,3 | 75,3 |
| бюджет района | 11 452,4 | 8 618,3 | 75,3 |
| Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 2 350,0 | 1 410,8 | 60,0 |
| бюджет района | 2 350,0 | 1 410,8 | 60,0 |
| Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 935,5 | 476,3 | 50,9 |
| бюджет района | 935,5 | 476,3 | 50,9 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| бюджет района | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 7) |  | всего | 8 068,3 | 3 769,8 | 46,7 |
| бюджет района | 8 068,3 | 3 769,8 | 46,7 |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |  | всего | 3 316,8 | 1 226,2 | 37,0 |
| бюджет района | 3 316,8 | 1 226,2 | 37,0 |
| сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 301,4 | 119,2 | 39,5 |
| бюджет района | 301,4 | 119,2 | 39,5 |
| сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 304,4 | 101,8 | 33,4 |
| бюджет района | 304,4 | 101,8 | 33,4 |
| сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 152,3 | 7,6 | 5,0 |
| бюджет района | 152,3 | 7,6 | 5,0 |
| сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 627,9 | 284,7 | 45,3 |
| бюджет района | 627,9 | 284,7 | 45,3 |
| сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 244,0 | 93,3 | 38,2 |
| бюджет района | 244,0 | 93,3 | 38,2 |
| сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 304,4 | 148,5 | 48,8 |
| бюджет района | 304,4 | 148,5 | 48,8 |
| сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 152,3 | 73,4 | 48,2 |
| бюджет района | 152,3 | 73,4 | 48,2 |
| сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 159,0 | 79,5 | 50,0 |
| бюджет района | 159,0 | 79,5 | 50,0 |
| сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 455,3 | 167,8 | 36,9 |
| бюджет района | 455,3 | 167,8 | 36,9 |
| сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 301,6 | 73,6 | 24,4 |
| бюджет района | 301,6 | 73,6 | 24,4 |
| сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 159,1 | 76,8 | 48,3 |
| бюджет района | 159,1 | 76,8 | 48,3 |
| администрация Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "Управление гражданской защиты") | всего | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание автомобильной дороги "Подъезд к д. Ярки" | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 2 305,2 | 1 344,7 | 58,3 |
| бюджет района | 2 305,2 | 1 344,7 | 58,3 |
| Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Выкатной" | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 2 100,0 | 1 099,9 | 52,4 |
| бюджет района | 2 100,0 | 1 099,9 | 52,4 |
| Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: "Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ "УКСиР") | всего | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| бюджет района | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: "Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово" | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 247,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 247,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 8 068,3 | 3 769,8 | 46,7 |
| бюджет района - всего | 8 068,3 | 3 769,8 | 46,7 |
| Основное мероприятие. Организация работы по внедрению и содержанию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (показатель 10,11) |  | всего | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ "Управление технического обеспечения") | всего | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего |  |  |  |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | всего | 42 631,7 | 15 794,9 | 37,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 761,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 34 869,8 | 15 794,9 | 45,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 34 571,8 | 15 794,9 | 45,7 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | всего | 6 969,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 6 969,4 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | всего | 35 662,3 | 15 794,9 | 44,3 |
| бюджет автономного округа | 7 761,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 27 900,4 | 15 794,9 | 56,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 27 602,4 | 15 794,9 | 57,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог ) | | всего | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| бюджет района | 14 737,9 | 10 505,4 | 71,3 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ УКСиР)) | | всего | 16 767,7 | 1 618,7 | 9,7 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 11 105,8 | 1 618,7 | 14,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 10 807,8 | 1 618,7 | 15,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района)) | | всего | 8 871,0 | 3 670,8 | 41,4 |
| бюджет района | 8 871,0 | 3 670,8 | 41,4 |
| Соисполнитель 3 (МКУ "Управление гражданской защиты") | | всего | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (МКУ "Управление технического обеспечения") | | всего | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |