

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.05.2017 № 135

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 30 сентября 2013 года № 248

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 21.04.2017 № 117) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 248

Паспорт

 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) |
| Дата утверждениямуниципальной программы(наименование и номерсоответствующегонормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнителимуниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск); комитет по образованию администрации района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;3) повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»;подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»;подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» |
| Целевые показателимуниципальной программы | 1) количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района (увеличение от 8 до 12 единиц);2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам (увеличение с 23 до 25 единиц);3) протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе:сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 1,5 км);сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 13,3 км);4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 км);сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 км);5) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 единиц);6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение уровня 100%);7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами (увеличение с 16 до 17 единиц);8) количество отремонтированных многоквартирных домов (увеличение с 0 до 5 единиц);9) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 20 %;10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий (увеличение с 0 до 30%) |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечениемуниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 256 547,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 256 516,7 тыс. рублей;2015 год – 94 317,7 тыс. рублей;2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;2017 год – 252 325,1 тыс. рублей;2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;бюджет автономного округа – 596 651,2 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;2017 год – 89 274,5 тыс. рублей;2018 год – 36 080,6 тыс. рублей;2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;бюджет района – 659 511,6 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;2017 год – 163 050,6 тыс. рублей;2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;бюджет сельских поселений района – 384,2 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 201,0 тыс. рублей;2015 год – 183,2 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей |

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского района в двухтрубном исполнении составляет 56,7 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19 км или 33,5% от их общей протяженности.

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле и 1 – на плотной щепе). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся водозаборы (31 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 68,9 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 17,2 км или 25 % от общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения.

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.

В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы, развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;

повышение качества питьевой воды;

обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства;

повышение качества предоставления услуг ЖКХ;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района создается путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения.

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсидирование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань и предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регулируемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами коммунальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секторе, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: планирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансийского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке (таблица 1).

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района»;

Pn – единица техники;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является ведомственная статистика департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функционирующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;

Pn – протяженность сетей, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании проведенных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;

Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:

N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами»;

Pn – населенный пункт, ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определяется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;

Pn – многоквартирный дом, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:

Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;

Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий» определяется от фактического количества населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем количестве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S\*100, где:

N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий»;

Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, ед.;

S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муниципальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг.

2. Повышение качества питьевой воды.

Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.

Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.

Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий».

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие направлено на обеспечение благоустройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам, в рамках реализации мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий на благоустройство территории» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения».

 Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Мансийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района бережное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному имуществу, культуру поведения в общественных местах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.

Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование показателей результатов | Базовый показательна начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 3. | Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети газоснабжения, км | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,5 | 1,5 |
| сети водоснабжения, км | 0 | 5,3 | 5,3 | 11,5 | 11,5 | 12,6 | 13,3 | 13,3 |
| 4. | Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения, км | 21,66 | 19,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| сети водоснабжения, км | 31,96 | 28,1 | 20,9 | 17,2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 5. | Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <21 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 10. | Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий, % | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответствен-ный исполнитель (соиспол-нитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| Всего | в том числе |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (показатель 1) |   | всего | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение ассенизаторской машины | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение мусоровоза (п. Горноправдинск) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Приобретение трактора (п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Приобретение дизель-генераторной установки для электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района  | департамент имуществен-ных и земельных отношений Ханты-Мансийского района  | всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Приобретение многофункционального комплекса (трактор, погрузчик, тележка и емкость для откачки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» сельского поселения Цингалы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Приобретение ассенизаторской машины на базе а/м «Урал» (для нужд сельского поселения Селиярово) | департамент имуществен-ных и земельных отношений Ханты-Мансийского района | всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Повышение качества питьевой воды (показатель 2) |   | всего | 401 885,5 | 48 361,6 | 25 262,0 | 118 645,2 | 101 435,0 | 18 297,9 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 248 298,2 | 0,0 | 18 724,0 | 80 525,1 | 63 659,5 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 153 587,3 | 48 361,6 | 6 538,0 | 38 120,1 | 37 775,5 | 18 297,9 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 103 427,9 | 48 361,6 | 6 182,0 | 0,0 | 33 652,1 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 50 159,4 | 0,0 | 356,0 | 38 120,1 | 4 123,4 | 3 065,7 | 4 494,2 |
| 1.2.1. | Разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 493,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | с. Елизарово, с. Троица, д. Белогорье, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. | д. Шапша, д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 279 879,9 | 9 183,3 | 14 950,0 | 116 875,2 | 33 755,4 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 179 034,2 | 0,0 | 14 800,5 | 78 844,1 | 0,0 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 100 845,7 | 9 183,3 | 149,5 | 38 031,1 | 33 755,4 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57 415,5 | 9 183,3 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 43 430,2 | 0,0 | 149,5 | 38 031,1 | 755,4 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.1. | «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 264 929,9 | 9 183,3 | 0,0 | 116 875,2 | 33 755,4 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 164 233,7 | 0,0 | 0,0 | 78 844,1 | 0,0 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 100 696,2 | 9 183,3 | 0,0 | 38 031,1 | 33 755,4 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 57 415,5 | 9 183,3 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 43 280,7 | 0,0 | 0,0 | 38 031,1 | 755,4 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.2. | «Строительство водозабора в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 14 950,0 | 0,0 | 14 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14 800,5 | 0,0 | 14 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт ВОС (с. Елизарово, п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | Капитальный ремонт ВОС в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт ВОС в п. Красноленинский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт ВОС с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт ВОС с. Батово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт ВОС д. Белогорье | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт ВОС с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт ВОС с. Тюли | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт ВОС с. Цингалы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Капитальный ремонт ВОС с. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт ВОС с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт ВОС п. Пырьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт ВОС с. Зенково | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Кадастровые работы, межевание земельного участка под строительство водозаборов п. Пырьях, с. Нялинское, п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | «Строительство водозабора (скважины) в д. Согом» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 753,7 | 1 431,7 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды ВОС д. Чембакчина | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Капитальный ремонт ВОС в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Установка водозаборной колонки в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 75 993,2 | 0,0 | 4 130,0 | 1 770,0 | 67 027,5 | 3 065,7 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 69 264,0 | 0,0 | 3 923,5 | 1 681,0 | 63 659,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 729,2 | 0,0 | 206,5 | 89,0 | 3 368,0 | 3 065,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 729,2 | 0,0 | 206,5 | 89,0 | 3 368,0 | 3 065,7 | 0,0 |
| 1.2.20. | Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства (показатель 3) |   | всего | 91 551,3 | 27 871,8 | 11 865,1 | 18 265,9 | 394,6 | 16 577,0 | 16 576,9 |
| бюджет автономного округа | 59 551,0 | 15 509,0 | 8 703,0 | 10 473,6 | 0,0 | 12 432,7 | 12 432,7 |
| бюджет района – всего | 32 000,3 | 12 362,8 | 3 162,1 | 7 792,3 | 394,6 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17 604,5 | 10 639,6 | 1 396,4 | 5 173,9 | 394,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 14 395,8 | 1 723,2 | 1 765,7 | 2 618,4 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| 1.3.1. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 15 299,3 | 15 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 13 769,4 | 13 769,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 9 802,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 8 552,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 414,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 388,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (I, II этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | Строительство объекта «Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение. 2 очередь. II этап» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 932,9 | 1 932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 739,6 | 1 739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3, 4 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 22 762,0 | 0,0 | 9 670,0 | 13 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 19 176,6 | 0,0 | 8 703,0 | 10 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 585,4 | 0,0 | 967,0 | 2 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 585,4 | 0,0 | 967,0 | 2 618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 14 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 935,2 |
| бюджет автономного округа | 11 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 201,4 |
| бюджет района – всего | 3 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 733,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 733,8 |
| 1.3.8. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (4 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 4 663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,5 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 497,6 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,9 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,9 | 0,0 |
| 1.3.9. | Корректировка проектной документации объекта «Сети водоснабжения в п. Выкатной Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.10. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.11. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 5 801,9 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 3 361,5 | 1 641,7 |
| бюджет автономного округа | 3 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,1 | 1 231,3 |
| бюджет района – в сего | 2 049,5 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 840,4 | 410,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 049,5 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 840,4 | 410,4 |
| 1.3.12. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 5 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.13. | Изготовление технического плана на сети водоснабжения по объекту «Реконструкция инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.14. | Оплата исполнительного листа по иску ООО «ПромНефтеСтрой» (Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР)  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.15. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района» (1 этап) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.16. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района» (3 этап) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.17. | Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.18. | Изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Повышение качества предоставления услуг ЖКХ (показатель 4) |   | всего | 299 832,3 | 35 020,4 | 27 449,1 | 87 021,5 | 77 636,3 | 35 251,6 | 37 453,4 |
| бюджет автономного округа | 94 247,9 | 18 595,4 | 25 146,2 | 32 938,4 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 205 200,2 | 16 224,0 | 2 119,7 | 54 083,1 | 70 107,2 | 30 232,2 | 32 434,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 199 483,8 | 15 442,2 | 748,0 | 51 444,9 | 69 710,9 | 29 968,0 | 32 169,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период, в том числе: |   | всего | 158 472,9 | 33 366,6 | 27 449,1 | 50 260,5 | 34 627,7 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 94 247,9 | 18 595,4 | 25 146,2 | 32 938,4 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 63 840,8 | 14 570,2 | 2 119,7 | 17 322,1 | 27 098,6 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 58 124,4 | 13 788,4 | 748,0 | 14 683,9 | 26 702,3 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 4 121,6 | 4 121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 943,2 | 943,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 178,4 | 3 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 124,7 | 3 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.2. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 146 668,3 | 25 225,6 | 23 785,5 | 50 260,5 | 34 627,7 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 86 005,9 | 13 833,8 | 21 665,8 | 32 938,4 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 60 662,4 | 11 391,8 | 2 119,7 | 17 322,1 | 27 098,6 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 54 999,7 | 10 663,7 | 748,0 | 14 683,9 | 26 702,3 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 662,7 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| 1.4.1.3. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 7 683,0 | 4 019,4 | 3 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 298,8 | 3 818,4 | 3 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Нераспределенные субсидии на реализацию подпрограммы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Ремонт сетей тепло- и водоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (д. Шапша, п. Пырьях, с. Нялинское, п. Луговской) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Переустройство водопропускной трубы в районе переулка Школьный 8б, п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. | Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 136 092,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 40 418,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| бюджет района – всего | 136 092,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 40 418,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 136 092,9 | 0,0 | 0,0 | 35 738,1 | 40 418,8 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| 1.4.8. | Ремонт наружных сетей канализации жилого дома по ул. Колхозная, 9 в с. Селиярово (замена двух септиков) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9. | Проведение экспертизы качества каменного угля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10. | Устройство водоотводной канавы по ул. Б.Фирсовых в с. Селиярово | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Селиярово) | всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11. | Разработка проектной документации на устройство ливневой канализации прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9 в с. Селиярово | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Селиярово) | всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12. | Устройство ливневой канализации прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9 в с. Селиярово | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатель 5)  |   | всего | 198 932,1 | 87 850,3 | 10 745,2 | 25 146,3 | 33 307,5 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет автономного округа | 86 846,6 | 73 550,9 | 8 678,1 | 4 617,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 112 085,5 | 14 299,4 | 2 067,1 | 20 528,7 | 33 307,5 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 101 561,2 | 10 428,3 | 1 477,3 | 20 418,5 | 27 354,3 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 10 524,3 | 3 871,1 | 589,8 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 278,2 | 0,0 | 639,1 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Межевание земельного участка под строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная», 3-я очередь п. Горноправдинск  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6. | Сети электроснабжения в с. Нялинское (межевание земельного участка и постановка на кадастровый учет) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7. | Газификация пос. Кирпичный Ханты-Мансийского района (дополнительные работы) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 41 707,3 | 39 621,9 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39 621,9 | 37 640,8 | 1 981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.8. | Технологическое присоединение объекта «Газификация п. Кирпичный» (блочно-модульная котельная) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9. | Газовая котельная (Школьная) п. Горноправдинск (ПСД, информация о состоянии окружающей среды, изготовление межевого дела) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 614,0 | 199,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10. | Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 47 506,0 | 37 800,1 | 7 182,5 | 2 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 45 130,5 | 35 910,1 | 6 697,0 | 2 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.11. | Газификация муниципальных жилых помещений п. Луговской, д. Белогорье, с. Троица (проектные работы) | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Луговской) | всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12. | Строительство наружных сетей водоснабжения, пер. Школьный к домам № 2а, № 4а; пер. Школьный к домам № 4а, № 6а, ул. Киевская к домам № 19а, № 21а; ул. Таежная от дома № 3 до дома № 20 п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.13. | Проектирование распределительного газопровода по ул. Ленина в п. Луговской до границы участка дома № 46 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.14. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Полевая, дом 5, с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.15. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 24,7 | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.17. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 8 157,6 | 0,0 | 0,0 | 2 204,4 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 094,2 | 0,0 | 0,0 | 2 094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 063,4 | 0,0 | 0,0 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 063,4 | 0,0 | 0,0 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.18. | Проведение гидравлических расчетов сетей газораспределения п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.19. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 87 328,4 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 27 321,5 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет района – всего | 87 328,4 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 27 321,5 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 87 328,4 | 0,0 | 0,0 | 18 124,1 | 27 321,5 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| 1.5.20. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Наружные инженерные сети к модульному зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.21. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка под строительство инженерных сетей к объекту здания модульного типа ФАП д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.22. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.23. | Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.24. | Изготовление технического плана объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.25. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.26. | Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.27. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.28. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Прокладка инженерных сетей к объектам зданий модульного типа с. Батово» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие: Аварийно-технический запас (показатель 6) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| 1.6.1. | Аварийно-технический запас | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | всего | 1 034 418,0 | 222 332,8 | 75 828,0 | 255 860,4 | 216 673,4 | 94 967,9 | 168 755,5 |
| бюджет автономного округа | 488 943,7 | 107 655,3 | 61 251,3 | 128 554,7 | 71 188,6 | 17 452,1 | 102 841,7 |
| бюджет района – всего | 545 090,1 | 114 476,5 | 14 393,5 | 127 305,7 | 145 484,8 | 77 515,8 | 65 913,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 464 294,2 | 108 100,4 | 10 310,3 | 83 818,8 | 135 011,9 | 70 041,6 | 57 011,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 80 795,9 | 6 376,1 | 4 083,2 | 43 486,9 | 10 472,9 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение качества бытового обслуживания (показатель 7) |   | всего | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт бани с. Троица | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт бани п. Луговской (ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Строительство бани п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 38 027,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 38 027,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 38 027,2 | 0,0 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| бюджет района – всего | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 38 818,5 | 791,3 | 0,0 | 12 165,4 | 9 075,0 | 3 025,0 | 13 761,8 |
| Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 3.1. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий (показатели 8, 10) |   | всего | 4 308,8 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  | всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Красноленин-ский) | всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района, в том числе: |   | всего | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.1. | СП Горноправдинск | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.2. | СП Выкатной | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Выкатной) | всего | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.3. | СП Кедровый | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Кедровый) | всего | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.4. | СП Красноленинский | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Красноленин-ский) | всего | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.5. | СП Кышик | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Кышик) | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.6. | СП Луговской | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Луговской) | всего | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 3 |   | всего | 4 308,8 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 9) |   | всего | 179 001,7 | 31 136,6 | 18 489,7 | 52 150,3 | 26 576,7 | 20 539,0 | 30 109,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 73 160,5 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 8 490,8 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 73 160,5 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 8 490,8 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| 4.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с транспортировкой газа | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 357,1 | 77,0 | 77,0 |
| бюджет района – всего | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 357,1 | 77,0 | 77,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 357,1 | 77,0 | 77,0 |
| 4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ТБО) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ЖБО) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 31 657,2 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 8 133,7 | 1 833,5 | 10 845,0 |
| бюджет района – всего | 31 657,2 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 8 133,7 | 1 833,5 | 10 845,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 31 657,2 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 8 133,7 | 1 833,5 | 10 845,0 |
| 4.1.7. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администра-ции района (сельское поселение Горноправ-динск) | всего | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |   | всего | 179 001,7 | 31 136,6 | 18 489,7 | 52 150,3 | 26 576,7 | 20 539,0 | 30 109,4 |
| бюджет автономного округа | 105 841,2 | 13 838,0 | 18 489,7 | 17 611,7 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 73 160,5 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 8 490,8 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 73 160,5 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,6 | 8 490,8 | 1 910,5 | 10 922,0 |
| Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» |
| 5.1. | Основное мероприятие: Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие: Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) | департамент строительства, архитектурыи ЖКХ, комитет по образованию администра-ции района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 5 |   | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе  | всего | 1 256 547,0 | 256 516,7 | 94 317,7 | 322 228,9 | 252 325,1 | 118 531,9 | 212 626,7 |
| бюджет автономного округа | 596 651,2 | 121 493,3 | 79 741,0 | 148 032,7 | 89 274,5 | 36 080,6 | 122 029,1 |
| бюджет района – всего | 659 511,6 | 134 822,4 | 14 393,5 | 174 196,2 | 163 050,6 | 82 451,3 | 90 597,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 578 715,7 | 128 446,3 | 10 310,3 | 130 709,3 | 152 577,7 | 74 977,1 | 81 695,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 80 795,9 | 6 376,1 | 4 083,2 | 43 486,9 | 10 472,9 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 556 092,9 | 123 082,4 | 42 677,3 | 142 261,5 | 106 736,1 | 34 874,9 | 106 460,7 |
| бюджет автономного округа | 394 695,8 | 89 059,9 | 36 105,1 | 95 616,3 | 63 659,5 | 12 432,7 | 97 822,3 |
| бюджет района – всего | 161 397,1 | 34 022,5 | 6 572,2 | 46 645,2 | 43 076,6 | 22 442,2 | 8 638,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 86 317,6 | 28 428,2 | 3 860,7 | 5 796,5 | 33 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 75 079,5 | 5 594,3 | 2 711,5 | 40 848,7 | 10 076,6 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Прочие расходы | всего | 700 454,1 | 133 434,3 | 51 640,4 | 179 967,4 | 145 589,0 | 83 657,0 | 106 166,0 |
| бюджет автономного округа | 201 955,4 | 32 433,4 | 43 635,9 | 52 416,4 | 25 615,0 | 23 647,9 | 24 206,8 |
| бюджет района – всего | 498 114,5 | 100 799,9 | 7 821,3 | 127 551,0 | 119 974,0 | 60 009,1 | 81 959,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 492 398,1 | 100 018,1 | 6 449,6 | 124 912,8 | 119 577,7 | 59 744,9 | 81 695,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | всего | 503 201,8 | 60 983,3 | 47 537,5 | 130 649,6 | 116 091,2 | 62 715,6 | 85 224,6 |
| бюджет автономного округа | 191 847,1 | 27 671,80 | 40 155,50 | 50 550,10 | 25 615,00 | 23 647,90 | 24 206,80 |
| бюджет района – всего | 311 354,7 | 33 311,50 | 7 382,00 | 80 099,50 | 90 476,2 | 39 067,70 | 61 017,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 305 692,0 | 32 583,40 | 6 010,30 | 77 461,30 | 90 079,9 | 38 803,50 | 60 753,60 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 662,7 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 703 764,4 | 181 262,7 | 42 931,7 | 161 847,5 | 134 504,1 | 55 816,3 | 127 402,1 |
| бюджет автономного округа | 395 639,0 | 90 003,10 | 36 105,10 | 95 616,30 | 63 659,50 | 12 432,70 | 97 822,30 |
| бюджет района – всего | 308 125,4 | 91 259,60 | 6 826,60 | 66 231,20 | 70 844,6 | 43 383,60 | 29 579,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 232 992,2 | 85 611,60 | 4 115,10 | 25 382,50 | 60 768,0 | 36 173,60 | 20 941,40 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 75 133,2 | 5 648,0 | 2 711,5 | 40 848,7 | 10 076,6 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района) | всего | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 38 358,7 | 10 855,6 | 3 663,6 | 23 839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 544,6 | 3 818,4 | 3 480,4 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 30 429,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 30 429,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 676,8 | 15,1 | 184,9 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,8 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | всего | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок строительства, проектирования | Мощность | Сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2019 годы | с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки | 202 458,79 | 279 879,9 |
| 2. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2018 годы | 1 440 м3/сутки | 90 978,23 | 75 993,2 |
| 3. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)» | 2014 – 2018 годы | 1332,1 м.п. | 8 718,21 | 9 802,0 |
| 4. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» (ПИР) | 2019 год | - | - | 14 935,2 |
| 5. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (4 этап)» (СМР) | 2018 год | 1 074 м | 4 232,48 | 4 663,5 |
| 6. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | 2015 – 2019 годы | 669,4 м | 5 599,13 | 5 801,9 |
| 7. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | 2015 – 2017 годы | 5 000,00 (43,8) м3/час. (млн. м3/год) | 103 821,95 | 8 157,6 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин