**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_

Об итогах реализации

муниципальной программы Ханы-

Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района на 2021 – 2025 годы»

за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от №

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» Ханты-Мансийского района за 2021 год.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 декабря 2020 года № 347 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы».

Объем финансирования Программы на 2021 год составляет 89 146,8 тыс. рублей, в том числе 73 490,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета района, 14 516,9 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа, 1 139,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета. Исполнение по Программе составило 74,7 %.

За счет средств бюджетов сельских поселений плановые ассигнования, запланированные в рамках Программы на 2021 год составили 7 984,1 тыс. рублей.

 Целью Программы является улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

 Задачи Программы:

 1. Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района;

 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений.

 Для достижения поставленных целей Программы в 2021 году запланирована реализация следующих основных мероприятий:

 1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

 -«Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт–это здоровье» в п.Горноправдинск. Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 03.02.2021 года на сумму 4 482,1 тыс. рублей. Работы по благоустройству лыжероллерной трассы выполнены, произведена оплата за фактически выполненный объем работ в размере 3 653,1 тыс. рублей;

 - «Благоустройство части придомовой территории п. Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Выполнены мероприятия по благоустройству придомовой территории п. Горноправдинск по ул. Победы д.д.4а-8, ул. Петелина д.д. 5-6, ул. Поспелова д.д. 7-8. Заключены три муниципальных контракта на сумму 4 256,4 тыс. рублей, в рамках которых выполнены работы по асфальтированию придомовых территорий и установке скамеек.

2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании инициативного проекта.

 В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

- «Обустройство прилегающей территории Храма в честь Ефимия Великого д. Шапша. Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша». Заключен муниципальный контракт 10.08.2021 на сумму 1 903,3 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству тротуаров и установке бордюрного камня, произведена оплата выполненных работ.

- «Обустройство детской игровой площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла д. Ярки». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Муниципальный контракт от 10.08.2021 на сумму 2 908,1 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон, так как подрядная организация не смогла выполнить работы.

- «Обустройство сквера в д. Шапша». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Муниципальный контракт от 10.08.2021 на сумму 2 425,6 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон, так как подрядная организация не смогла выполнить работы.

- «Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" в п.Горноправдинск (веревочный парк)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 1 859,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- «Устройство ограждения территории кладбища с. Батово Ханты-Мансийского района». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Администрацией сельского поселения Сибирский заключены 2 договора на сумму 915,2 тыс. руб. в рамках которых выполнены работы по поставке материалов и установке металлического ограждения.

- «Устройство тротуара из тротуарной плитки в п. Сибирский Ханты-Мансийского района». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключен муниципальный контракт от 18.07.2021 на сумму 2 616,3 тыс. рублей. Работы выполнены.

- «Устройство ограждения возле жилых домов сельского поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 2 244,7 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: демонтаж деревянного забора, подготовка территории, установка металлического забора.

- «Устройство ограждения возле жилых домов ул. Клубная, ул. Советская, пер. Крестовский, ул. Красная Горка, ул. Ханты-Мансийская сельского поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Выполнены работы на сумму 1 233,3 тыс. рублей.

3. Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

- «Благоустройство территории сельского поселения Выкатной». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. На мероприятие выделены финансовые средства в размере 22 000,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 7 340,7 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству пешеходной зоны в п. Выкатной (укладка тротуарной плитки, наружное освещение, озеленение), по укреплению берега р.Конда п. Выкатной, по устройству спортивной площадки с. Тюли (укладка плитки из резиновой крошки, приобретение и установка ограждения);

 - «Благоустройство территории сельского поселения Красноленинский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. На мероприятие выделены финансовые средства в размере 1 908,4 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 100 %. Приобретены цветочницы, урны, скамейки, качели, мангал, сценический комплекс для благоустройства парка в п. Красноленинский на сумму 1 460,3 тыс. рублей. Выполнены работы по установке ограждения спортивной площадки по адресу п. Урманный, ул. Советская 15 на сумму 408,4 тыс. рублей, сварочные работы по изготовлению металлических скамеек на сумму 39,7 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории сельского поселения Селиярово». Заключен муниципальный контракт от 12.05.2021 года на сумму 2 804,9 тыс. рублей по благоустройству парка Победы с.Селиярово. Работы выполнены;

- «Благоустройство территории сельского поселения Согом». Заключен муниципальный контракт от 23.12.2021 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, дороги к пирсу и разворотной площадки на сумму 250,0 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории сельского поселения Цингалы». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Цингалы. Выполнены работы по устройству детской спортивной площадки, расположенной в районе дома 20 по ул. Советской с. Цингалы на сумму 3 000,0 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории сельского поселения Шапша». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков в д.Ярки на сумму 1 883,6 тыс. рублей, по благоустройству части придомовой территории по ул. Боровая, д.д 4-6, д. Шапша» (щебенение придомовой территории) на сумму 599,7 тыс. рублей, по обустройству тротуара ул. Молодежная участок 3-7, в д. Шапша на сумму 1 927,4 тыс. рублей;

- «Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях». На мероприятие выделены финансовые средства в размере 6 000,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 5 998,9 тыс. рублей. Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретены и установлены малые архитектурных формы;

- «Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5». На мероприятие выделены финансовые средства в размере 18 000,0 тыс. рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 16 243,0 тыс. рублей. Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретены и установлены малые архитектурных формы, ограждение. Окончательная оплата по муниципальному контракту будет осуществлена после сдачи объекта подрядной организацией в весенний период 2022 года;

- «Благоустройство территории сельского поселения Сибирский». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключены договоры на общую сумму 2 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству ограждения «Аллея Славы» в с. Реполово, работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский;

- «Обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п.Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 973,1 тыс. рублей. Работы выполнены;

- «Обустройство придомовой территории по ул. Ленина 17а, Ленина 19а п.Горноправдинск». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 3 370,3 тыс. рублей. Выполнены работы по установке детской площадки “World Craft”;

- «Благоустройство парка отдыха "Парк Мечты" в п. Горноправдинск (волейбольная площадка)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск. Заключен муниципальный контракт от 11.08.2021 на сумму 1 138,7 тыс. рублей. Работы выполнены.

4. Реализация программ «Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

- «Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Северная, д.3а, д. Шапша». Заключен муниципальный контракт от 29.12.2020 года на сумму 3 089,1 тыс. рублей. 16.12.2021 контракт был расторгнут по соглашению сторон. Произведена оплата за фактически выполненный объем работ по заливке основания площадки, укладке покрытия, установке игрового оборудования, установке ограждения на сумму 2 844,9 тыс. рублей;

- Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Набережная с. Зенково, с.п. Шапша. Муниципальный контракт от 29.12.2020 года на сумму 1 994,1 тыс. рублей. 16.12.2021 контракт был расторгнут по соглашению сторон. Произведена оплата выполненных по демонтажу старой площадки и монтажу новых малых архитектурных форм на сумму 950,6 тыс. рублей.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района

на 2021 – 2025 годы» за 2021 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | Основное мероприятие: Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего | 7 058,3 | 7 058,2 | 100,0 |       |
| федеральный бюджет | 1 139,8 | 1 139,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 5 187,9 | 5 187,8 | 100,0 |
| бюджет района | 730,6 | 730,6 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 1 195,3 | 851,3 | 71,2 |
| 1.1 | Благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск | Всего | 3 653,1 | 3 653,1 | 100,0 | Выполнены работы по подготовке территории, отсыпке песком, щебнем, установке бортовых камней, устройству покрытия, озеленению обочин |
| федеральный бюджет | 1 139,8 | 1 139,8 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 1 782,7 | 1 782,7 | 100,0 |
| бюджет района | 730,6 | 730,6 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 344,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство части придомовой территории п.Горноправдинск | Всего | 3 405,1 | 3 405,1 | 100,0 | Выполнены работы по демонтажу дорожных плит, подготовке участков, отсыпке песком и щебнем, асфальтированию, установке скамеек. |
| бюджет автономного округа | 3 405,1 | 3 405,1 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 851,3 | 851,3 | 100,0 |
| 1.3 | Благоустройство части придомовой территории д.Шапша | Всего | 0,1 | 0,0 | 0,0 |   |
| бюджет автономного округа | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |   |
| 2 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании инициативного проекта | Всего | 10 684,5 | 6 600,4 | 61,8 |      |
| бюджет автономного округа | 9 329,0 | 5 244,9 | 56,2 |
| бюджет района | 1 355,5 | 1 355,5 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 6 407,2 | 4 172,2 | 65,1 |
| 2.1 | Обустройство прилегающей территории Храма в честь Ефимия Великого д.Шапша | Всего | 1 376,9 | 1 229,4 | 89,3 |  Заключен муниципальный контракт 10.08.2021 на сумму 1 903,3 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству тротуаров и установке бордюрного камня. |
| бюджет автономного округа | 1 376,9 | 1 229,4 | 89,3 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 755,0 | 674,0 | 89,3 |
| 2.2 | Обустройство детской игровой площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла д.Ярки | Всего | 1 868,5 | 0,0 | 0,0 |  Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы.  |
| бюджет автономного округа | 1 868,5 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 1 024,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Обустройство сквера в д.Шапша | Всего | 1 730,9 | 0,0 | 0,0 | Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как подрядчик не смог выполнить работы.  |
| бюджет автономного округа | 1 730,9 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 949,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Благоустройство лыжероллерной трассы "Спорт-это здоровье" в п.Горноправдинск (веревочный парк) | Всего | 1 555,1 | 1 301,8 | 83,7 | Заключен муниципальный контракт от 16.08.2021 на сумму 1 859,7 тыс. рублей. Выполнены работы по подготовке территории, установке веревочного парка. |
|  | бюджет автономного округа | 1 555,1 | 1 301,8 | 83,7 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 666,5 | 557,9 | 83,7 |
| 2.5 | Устройство ограждения территории кладбища с. Батово Ханты-Мансийского района | Всего | 521,4 | 521,4 | 100,0 | Выполнены работы по планировке территории, установке металлического ограждения. |
| бюджет автономного округа | 402,2 | 402,2 | 100,0 |
| бюджет района | 119,2 | 119,2 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 393,8 | 393,8 | 100,0 |
| 2.6 | Устройство тротуара из тротуарной плитки в п.Сибирский Ханты-Мансийского района | Всего | 1 494,1 | 1 410,2 | 94,4 | Заключен муниципальный контракт от 18.07.2021 на сумму 2 616,3 тыс. рублей. Выполнены работы по подготовке территории, установке бортовых камней, укладке тротуарной плитки |
| бюджет автономного округа | 1 494,1 | 1 410,2 | 94,4 |
| бюджет района | 0,0 |   | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 1 277,6 | 1 206,1 | 94,4 |
| 2.7 | Устройство ограждения возле жилых домов сельского поселения Красноленинский | Всего | 1 401,3 | 1 401,3 | 100,0 | Выполнены работы по демонтажу деревянного забора, подготовке территории, установке металлического забора. |
| бюджет автономного округа | 901,3 | 901,3 | 100,0 |
| бюджет района | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 843,4 | 843,4 | 100,0 |
| 2.8 | Устройство ограждения возле жилых домов ул. Клубная, ул. Советская, пер. Крестовский, ул. Красная Горка, ул. Ханты-Мансийская сельского поселения Красноленинский | Всего | 736,3 | 736,3 | 100,0 | Выполнены работы по установке ограждения.  |
| бюджет района | 736,3 | 736,3 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 497,0 | 497,0 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района  | Всего | 66 320,8 | 49 134,6 | 74,1 |     |
| бюджет района | 66 320,8 | 49 134,6 | 74,1 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 381,6 | 381,6 | 100,0 |
| 3.1 | Сельское поселение Выкатной | Всего | 22 000,0 | 7 340,7 | 33,4 | Выполнены работы по устройству пешеходной зоны п. Выкатной (планировка территории, укладка тротуарной плитки, наружное освещение, озеленение), укреплению берега р. Конда п.Выкатной (приобретение щебня, устройство подпорных стенок из коробчатых габионов), устройству спортивной площадки с. Тюли (укладка плитки из резиновой крошки, приобретение и установка ограждения). |
| бюджет района | 22 000,0 | 7 340,7 | 33,4 |
| 3.2 | Сельское поселение Красноленинский | Всего | 1 908,4 | 1 908,4 | 100,0 | Приобретены цветочницы, урны, скамейки, качели, мангалы, сценический комплекс для благоустройства парка в п.Красноленинский. Установлено ограждение спортивной площадки по адресу п. Урманный, ул.Советская 15. Проведены сварочные работы по изготовлению металлических скамеек |
| бюджет района | 1 908,4 | 1 908,4 | 100,0 |
| 3.3 | Сельское поселение Селиярово | Всего | 2 804,9 | 2 804,9 | 100,0 | Выполнены работы по благоустройству парка Победы с.Селиярово.  |
| бюджет района | 2 804,9 | 2 804,9 | 100,0 |
| 3.4 | Сельское поселение Согом | Всего | 500,0 | 250,0 | 50,0 | Заключен муниципальный контракт от 23.12.2021 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, дороги к пирсу и разворотной площадки на сумму 250,0 тыс. руб.  |
| бюджет района | 500,0 | 250,0 | 50,0 |
| 3.5 | Сельское поселение Цингалы | Всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | Выполнены работы по устройству покрытия детской спортивной площадки, расположенной в районе дома № 20 по ул. Советской с.Цингалы (подготовка территории, заливка основания площадки, укладка покрытия)  |
| бюджет района | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| 3.6 | Сельское поселение Шапша | Всего | 4 497,1 | 4 380,7 | 97,4 | Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков в д.Ярки, благоустройство части придомовой территории по ул. Боровая, д.д 4-6, д. Шапша (планировка территории, отсыпка песком и щебнем), по обустройству тротуара ул. Молодежная участок 3-7, в д.Шапша |
| бюджет района | 4 497,1 | 4 380,7 | 97,4 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 107,5 | 107,5 | 100,0 |
| 3.7 | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях | Всего | 6 000,0 | 5 998,9 | 100,0 | Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретению и установке малых архитектурных форм.  |
| бюджет района | 6 000,0 | 5 998,9 | 100,0 |
| 3.8 | Устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5 | Всего | 18 000,0 | 16 243,0 | 90,2 | Выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретению и установке малых архитектурных форм, ограждению. Окончательная оплата по муниципальному контракту будет осуществлена после сдачи объекта подрядной организацией в весенний период 2022 года. |
| бюджет района | 18 000,0 | 16 243,0 | 90,2 |
| 3.9 | Сельское поселение Сибирский | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | Выполнены работы по устройству ограждения «Аллея Славы» в с.Реполово, устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский |
| бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| 3.10 | Обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п.Горноправдинск | Всего | 924,4 | 924,4 | 100,0 | Выполнены работы по разработке грунта, укладке полотна, отсыпке песком и щебнем, укладке плит, установке ограждения |
| бюджет района | 924,4 | 924,4 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 48,7 | 48,7 | 100,0 |
| 3.11 | Обустройство придомовой территории по ул.Ленина 17а, Ленина 19а п.Горноправдинск | Всего | 3 201,8 | 3 201,8 | 100,0 | Выполнены работы по демонтажу бортового камня и дорожных плит, подготовке территории, установке детской площадки “World Craft”.  |
| бюджет района | 3 201,8 | 3 201,8 | 100,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 168,5 | 168,5 | 100,0 |
| 3.12 | Благоустройство парка отдыха "Парк Мечты" в п.Горноправдинск (волейбольная площадка) | Всего | 1 484,2 | 1 081,8 | 72,9 | Выполнены работы по подготовке территории, устройству основания из песка и щебня, ограждению площадки из металлических секций. |
| бюджет района | 1 484,2 | 1 081,8 | 72,9 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 56,9 | 56,9 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие: Субсидия на реализацию проекта по благоустройству сельских территорий | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |      |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Выполнение работ по благоустройству территории березовой рощи в п. Горноправдинск  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие: Реализация программ Формирование комфортной городской среды за счет средств местного бюджета  | Всего | 5 083,2 | 3 795,5 | 74,7 |    |
| бюджет района | 5 083,2 | 3 795,5 | 74,7 |
| 5.1 | Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Северная, д. 3а, д. Шапша | бюджет района | 3 089,1 | 2 844,9 | 92,1 | Выполнены работы по заливке основания площадки, укладке покрытия, установке игрового оборудования, установке ограждения.  |
| 5.2 | Обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Набережная с. Зенково, с.п. Шапша | бюджет района | 1 994,1 | 950,6 | 47,7 | Выполнены работы по демонтажу старой площадки и монтажу новых малых архитектурных форм.  |
|   | Всего по муниципальной программе  | Всего | 89 146,8 | 66 588,7 | 74,7 |       |
| федеральный бюджет | 1 139,8 | 1 139,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 14 516,9 | 10 432,7 | 71,9 |
| бюджет района  | 73 490,1 | 55 016,2 | 74,9 |
| Справочно: бюджет сельского поселения | 7 984,1 | 5 405,1 | 67,7 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района

на 2021 – 2025 годы» за 2021 год

Информация

 о достижении целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год  | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 18 | 120,0 |   |
| 2 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | ед. | 3 | 3 | 100,0 |   |
| 3 | Количество объектов благоустройства | ед. | не менее 5 | 12,0  | 240,0 |   |
| 4 | Количество инициативных проектов | ед. | 8 | 6 | 75,0 | Расторгнуто два муниципальных контракта по соглашению сторон по мероприятиям: "Обустройство детской игровой площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла д.Ярки" и мероприятию "Обустройство сквера в д.Шапша", так как подрядчик не смог выполнить работы. |
| 5 | Доля реализованных мероприятий по благоустройству | % | 100,0 | 100,00 | 100,0 |   |
| 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. | ед | 1 | 0 | 0 | Планировалась реализация мероприятия «Выполнение работ по благоустройству территории березовой рощи в п.Горноправдинск». Так как финансовые средства из бюджета автономного округа были доведены в ноябре 2021 года, выполнение работ по мероприятию в 2021 году не представлялось возможным в связи с тем, что работы по благоустройству выполняются в летний период.  |